|  |  | “ТАСДИҚЛАЙМАН” Ўрмон ва яшил ҳудудларни кўпайтириш, чўлланишга қарши курашиш агентлиги директори ____________ Э.М.Мухитдинов (имзо) «_____» ____________ 2026 йил |
| --- | --- | --- |

Ўрмон фондининг яйлов ерларида чорва молларини ўтлатиш ҳамда ўрмон фонди ерларида пичан ўриш учун онлайн билет (рухсатнома) бериш тизими такомиллаштириш юзасидан ишлаб чиқилган

ХУСУСИЙ ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

52 варақда

2026 йил 1 августдан амал қилади

| “КЕЛИШИЛГАН” “Ўрмон хўжалигини рақамлаштириш маркази” давлат муассасаси директори ______________ О.Т.Юлдошхонов (имзо) «_____» ____________ 2026 йил |  |  |
| --- | --- | --- |

МУНДАРИЖА

1 Умумий маълумотлар	5

1.1 АТнинг тўлиқ номи ва унинг шартли белгиланиши	5

1.2 АТ буюртмачиси ва ишлаб чиқувчи ташкилотларининг номи	5

1.3	АТ яратишга асос бўладиган ҳужжатлар	5

1.4 Ишларни бошлаш ва тугатишнинг режа бўйича муддатлари	6

1.5 Ишлар натижаларини расмийлаштириш ва тақдим этиш тартиби	6

2 АТ вазифаси ва яратиш мақсадлари	6

2.1 АТ вазифаси	6

2.2 АТни яратиш мақсадлари	6

3 Ахборотлаштириш объектининг характеристикалари	7

4 АТга қўйиладиган талаблар	7

4.1 Умуман АТга қўйиладиган талаблар	7

4.1.1 АТнинг структураси ва ишлашига қўйиладиган талаблар	7

4.1.2 Чет ахборот тизимлари билан ўзаро ишлашга қўйиладиган талаблар	21

4.1.3 Фойдаланувчилар сони ва малакасига қўйиладиган талаблар	22

4.1.4	Вазифаси кўрсаткичлари	23

4.1.5 Ишончлилигига қўйиладиган талаблар	24

4.1.6 Хавфсизлигига қўйиладиган талаблар	25

4.1.7	Эргономика ва техник эстетикага қўйиладиган талаблар	29

4.1.8 АТ компонентларидан фойдаланиш, техник хизмат кўрсатиш, 
таъмирлаш ва сақлашга қўйиладиган талаблар	30

4.1.9 Патент ва лицензия софлигига қўйиладиган талаблар	31

4.1.10 Стандартлаштириш ва бир хиллаштириш бўйича талаблар	31

4.2 АТ бажарадиган функцияларга (вазифаларга) қўйиладиган талаблар	32

4.3 Таъминот турларига қўйиладиган талаблар	40

4.3.1 Математик таъминотга қўйиладиган талаблар	40

4.3.2 Ахборот таъминотига қўйиладиган талаблар	41

4.3.3 Лингвистик таъминотга қўйиладиган талаблар	42

4.3.4 Дастурий таъминотга қўйиладиган талаблар	43

4.3.5 Техник таъминотга қўйиладиган талаблар	44

4.3.6 Метрологик таъминотга қўйиладиган талаблар	44

4.3.7 Ташкилий таъминотга қўйиладиган талаблар	44

4.3.8 Услубий таъминотга қўйиладиган талаблар	45

5 АТни яратиш ишларнинг таркиби ва мазмуни	46

6 АТни назорат қилиш ва қабул қилиш тартиби	48

7 АТни ишга туширишга тайёрлаш ишларининг таркиби ва мазмунига қўйиладиган талаблар	51

8 Ҳужжатлаштиришга қўйиладиган талаблар	52

Атамалар ва қисқартмалар

| № | Қисқартма/атама | Таъриф |
| --- | --- | --- |
| 1 | АТ | Ахборот тизими |
| 2 | ЎХ | Ўрмон хўжалиги |
| 3 | Агентлик | Ўрмон ва яшил ҳудудларни кўпайтириш, чўлланишга қарши курашиш агентлиги |
| 4 | ТТ | Техник топшириқ |
| 5 | ЭРИ | Электрон рақамли имзо |
| 6 | CRL / OCSP | Бекор қилинган ЭРИ сертификатлари рўйхати / сертификат ҳолатини онлайн текшириш протоколи |
| 7 | БҲМ | Базавий ҳисоблаш миқдори |
| 8 | GIS | Геоахборот тизими |
| 9 | Контур/субконтур | GIS реестрида уникал идентификаторга эга ўрмон фонди участкаси геометрияси ва унинг ичидан ажратилган субгеометрия |
| 10 | Rule engine | Тариф, норма, мавсум, ротация, чеклов ва статус қоидаларини версияланган ҳолда бажарувчи сервис |
| 11 | Шартли бош (СБ) | ВМҚ 689-сонга мувофиқ турли чорва турларини ягона ҳисоб бирлигига ўгириш натижаси |
| 12 | SLA / RPO / RTO | Хизмат кўрсатиш даражаси / йўқотилиши мумкин бўлган маълумот даври / тиклаш учун мақсадли вақт |
| 13 | UAT | Фойдаланувчи томонидан қабул синови |
| 14 | PWA | Мобил қурилмада браузер орқали ишлайдиган, offline имкониятли веб-илова |
| 15 | Рақамли назорат | ПФ-204-сонга мувофиқ давлат АТида мансабдор шахсларнинг ҳаракатларини реал вақт режимида кузатиш, риск-индикаторларни аниқлаш ва прокуратура органларига маълумот тақдим этиш функцияси |
| 16 | «Raqamli nazorat» АТ (RN) | Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасининг рақамли назорат ахборот тизими |
| 17 | ЖШШИР | Жисмоний шахснинг шахсий идентификация рақами (PINFL) |
| 18 | СТИР | Солиқ тўловчининг идентификация рақами (ИНН) |
| 19 | ИМУТ | Идоралараро маълумотларни узатиш тармоғи |
| 20 | Read-Only режим | Маълумотни фақат кўриш, қидириш, фильтрлаш, таҳлил қилиш ва ҳисобот шакллантириш; яратиш, ўзгартириш, ўчириш ва статус ўзгартириш операциялари илова, API ва МББТ даражасида имконсиз бўлган режим |
| 21 | Тизим/ресурс ID | «Raqamli nazorat» АТда рўйхатдан ўтказилган ахборот тизими ёки ахборот ресурсининг ягона идентификатори |
| 22 | Риск-индикатор | Коррупция ёки қоидабузарлик эҳтимолини кўрсатувчи, тизим томонидан автоматик аниқланадиган ҳодиса |
| 23 | Метамаълумот | Ёзувнинг ким томонидан, қачон, қайси IP/қурилмадан, қандай асосда яратилгани ёки ўзгартирилгани ҳақидаги техник маълумот |
| 24 | МББТ | Маълумотлар базасини бошқариш тизими |
| 25 | RBAC / ABAC | Роль асосидаги / атрибут асосидаги кириш назорати модели |
| 26 | IAM | Идентификация, аутентификация ва кириш назорати қуйи тизими |
| 27 | Maker-checker | Бир ходим киритган, иккинчи (юқори ваколатли) ходим тасдиқлайдиган икки босқичли назорат тартиби |
| 28 | Idempotency-Key | Такрорий сўровнинг икки марта бажарилишини бартараф этувчи ягона калит |
| 29 | Outbox / DLQ | Ишончли етказиш навбати / етказилмаган хабарлар навбати (Dead Letter Queue) |
| 30 | PITR | Маълумотлар базасини вақтнинг исталган нуқтасига тиклаш (Point-In-Time Recovery) |
| 31 | k-anonymity | Очиқ статистикада шахсни аниқлаш имконини бартараф этувчи агрегация қоидаси |
| 32 | Immutable snapshot | Ўзгартириб бўлмайдиган, имзо пайтидаги ҳолатни сақловчи ҳужжат нусхаси |
| 33 | WORM / append-only | Бир марта ёзиладиган, ўчириб ва ўзгартириб бўлмайдиган журнал режими |
| 34 | Ўрмон чиптаси | ВМҚ 506-сонга мувофиқ ўрмонда ишларни бажариш ва фойдаланиш ҳуқуқини берувчи ҳужжат |
| 35 | НСИ | Норматив-справка ахбороти (классификаторлар ва маълумотномалар) |
| 36 | BFF | Backend for Frontend — ташқи канал (my.gov.uz) учун мослаштирилган интеграция қатлами |

1 Умумий маълумотлар

1.1 АТнинг тўлиқ номи ва унинг шартли белгиланиши

Тизимнинг тўлиқ номи: Ўрмон фондининг яйлов ерларида чорва молларини ўтлатиш ҳамда ўрмон фонди ерларида пичан ўриш учун онлайн билет (рухсатнома) бериш тизими (кенгайтирилган таҳрирда — асалари уяларини жойлаштириш, рекреация ва маданий-маърифий фойдаланиш, ўтин-шох-шабба йиғиш, илмий-тадқиқот мақсадида фойдаланишни ҳам қамраб олади).

Тизимнинг шартли номи: «Ruxsatnoma-urmon.uz» АТ (қисқача — «Ruxsatnoma» АТ).

Домен номи: ruxsatnoma-urmon.uz ёки Буюртмачи белгилайдиган ягона давлат домени.

Тизим коди: 00011558.РухсатномаАТ.

1.2 АТ буюртмачиси ва ишлаб чиқувчи ташкилотларининг номи

Буюртмачи

| Кўрсаткич | Маълумот |
| --- | --- |
| Ташкилот номи | Ўрмон ва яшил ҳудудларни кўпайтириш, чўлланишга қарши курашиш агентлиги |
| Манзили | Тошкент ш., Чилонзор тумани, Бунёдкор шоҳ кўчаси, 7а-уй |
| Телефон рақами | +998 71 207-88-77 |
| Электрон почта | info@urmon.uz |
| Ҳисоб рақами | 401010860262947042201142001 |
| МФО | 00014 |
| ИНН | 200 934 675 |
| ОКОНХ / ОКЭД | 97 300 / 84 112 |

Ижрочи (бажарувчи)

| Кўрсаткич | Маълумот |
| --- | --- |
| Ташкилот номи | «Ўрмон хўжалигини рақамлаштириш маркази» давлат муассасаси |
| Манзили | Тошкент ш., Чилонзор тумани, Бунёдкор шоҳ кўчаси, 7а-уй |
| Электрон почта | texnoservis@urmon.uz |
| Ҳисоб рақами | 460010860262947042201142001 |
| МФО | 00014 |
| ИНН | 305 638 965 |
| Банк | Марказий банкнинг Тошкент шаҳар ҲККМ |

  - АТ яратишга асос бўладиган ҳужжатлар

| - Ҳужжат | АТда автоматлаштириладиган талаб |
| --- | --- |
| ПФ-6079-сон Фармони, 05.10.2020 — «Рақамли Ўзбекистон – 2030» стратегияси | Соҳани рақамлаштириш ва электрон хизмат кўрсатиш вазифаси |
| «Ўрмон тўғрисида»ги Қонун (амалдаги таҳрир) | Махсус ва вақтинча фойдаланиш, рухсатнома, пичан, чорва, асалари, назорат ва GIS маълумотларига асос; |
| ВМҚ 278-сон, 30.09.2015 | Фойдаланиш турлари, БҲМ коэффициентлари, 100% олдиндан тўлов, 50/50 тақсимот, имтиёзлар ва тўловни қайтариш (9–11-бандлар) |
| ВМҚ 506-сон, 22.11.1999 | Ёнғин хавфсизлиги; махсус ажратилган майдон; тақиқлар; ўрмон чиптаси; назорат |
| ВМҚ 689-сон, 19.08.2019 | Геоботаник маълумот, ротация, 15% суғурта захираси, 3,74 ц озуқа меъёри, шартли бош коэффициентлари |
| ВМҚ 290-сон, 20.10.2014 | Биологик ресурслардан фойдаланишни тартибга солиш ва рухсат бериш тартиб-таомиллари |
| ВМҚ 679-сон, 30.10.2020 | Давлат солиқ қўмитаси томонидан бериладиган ЭРИ калитларини қўллаш |
| ВМҚ 107-сон, 14.03.2023 | Маълумотларни қайта ишлаш марказларига қўйиладиган талаблар |
| ПҚ-197-сон, 30.05.2025 (1-илова, 1-банд, «б», «в» хат бошлари) | Ўрмончилик соҳасида идоралараро электрон ҳамкорликни жорий этиш, ягона электрон реестрлар ва маълумотлар базаларини шакллантириш; марказлаштирилган электрон архивни яратиш ва доимийлигини таъминлаш |
| ПФ-90-сон, 30.05.2025 | «Яшил макон» лойиҳаси доирасида ўрмонларни бошқариш тизимидаги ислоҳотлар |
| ПФ-157-сон, 08.09.2025 (3-илова, 4-банд) | Давлат ўрмон фонди участкаларини илмий тадқиқот, маданий-маърифий, тарбиявий, соғломлаштириш, рекреация ва эстетик мақсадларда фойдаланишга беришни келишиш |
| ПФ-204-сон, 03.11.2025 (3-боб, 5-банд) — «Рақамли прокуратура – 2030» стратегияси | Ахборот ресурсларида реал вақт режимида мониторинг қилиш имконини берувчи «рақамли назорат» функциясини жорий этиш; мансабдор шахслар ҳаракатларини кузатиш; давлат органлари ахборот ресурсларини прокуратура тизимлари билан интеграция қилиш |
| Ўша Фармоннинг АТ лойиҳалаш талаби | Ахборот тизимларини яратиш ва модернизация қилиш бўйича техник топшириқлар «рақамли назорат» функцияси мавжудлиги бўйича экспертизадан ўтказилади — мазкур ТТ шу талабга мувофиқлаштирилди |
| «Прокуратура тўғрисида»ги Қонун (амалдаги таҳрир) | Прокурор назоратининг предмети, прокурорнинг маълумот олиш ҳуқуқи ва унинг чегаралари |
| «Шахсга доир маълумотлар тўғрисида»ги Қонун | Прокурор ролига берилаётган маълумот ҳажмининг мутаносиблиги, минималлаштириш ва маскалаш |
| ВМҚ 530-сон, 19.07.2017 | Ўрмон хўжалигини бошқариш тизими тузилмаси |

Изоҳ. «Raqamli nazorat» ахборот тизимига уланиш тартиби, техник регламенти ва маълумот алмашиш форматлари бўйича Бош прокуратуранинг амалдаги идоравий ҳужжатлари (низом/регламент) техник лойиҳа босқичида олинади ва интеграция паспортига илова қилинади. АТ ишлаб чикишда амалдаги таҳрир қайта текширилиши шарт.

## 1.4 Ишларни бошлаш ва тугатишнинг режа бўйича муддатлари

Бошлаш вақти: 2026 йил 1 июль.

Тугатиш вақти: 2026 йил 31 сентябрь.

1.5 Ишлар натижаларини расмийлаштириш ва тақдим этиш тартиби

Лойиҳа бўйича ишларни молиялаштириш жараёни буюртмачи томонидан амалдаги қонунчилик талаблари асосида амалга оширилади.

Буюртмачининг хоҳишига кўра, ўз мутахассислари ҳамда (ёки) буюртмачи томонидан жалб этилган бошқа мутахассислар иштирокида ахборот тизимини қабул қилиб олиш учун махсус ишчи гуруҳи тузилиши мумкин.

Буюртмачи бажарувчидан ахборот тизимини махсус ишчи гуруҳи иштирокида ҳимоя қилиш ва тизимнинг ишлаш тартибини тўлиқ тушунтириб беришни талаб қилишга ҳақли.

Буюртмачи томонидан шартномага асосан бажарилган ишларни топшириш, қабул қилиш далолатномаси имзоланган кундан бошлаб, ахборот тизими буюртмачи томонидан фойдаланиш учун тўлиқ қабул қилиб олинган ҳисобланади.

Иш натижаларини расмийлаштириш ва тақдим этиш мазкур хусусий техник топшириқнинг 5-бўлими талабларидан келиб чиқиб амалга оширилади.

2 АТ вазифаси ва яратиш мақсадлари

2.1 АТ вазифаси

АТнинг вазифаси қуйидагилар:

- Агентлик ва унинг тизимидаги ташкилотлар фаолиятини рақамлаштириш;

- рухсатнома бериш бўйича ишларни онлайн мониторинг қилиш;

- жисмоний ва юридик шахсларга электрон рухсатнома (чорва боқиш, пичан ўриш, асалари қўйиш, рекреация, ўтин-шох-шабба йиғиш, илмий-тадқиқот) бериш;

- ГИС асосида яйлов ва бошқа фойдаланиш ерлари ҳисобини юритиш;

- яйлов ерларида боқилаётган чорва моллари ва уларнинг сони бўйича маълумотлар базасини шакллантириш ва бошқа давлат ахборот тизимлари билан интеграциялаш.

- прокуратура органлари учун алоҳида «Рақамли назорат» функционал контурини, «Прокурор» ролини ва тўлиқ Read-Only назорат имкониятларини таъминлаш.

2.2 АТни яратиш мақсадлари

АТни яратиш мақсадлари қуйидагилар:

- ўрмон фонди ерларидан фойдаланиш юзасидан рухсатнома тақдим этувчи барча учун очиқ бўлган шаффоф тизим яратиш;

- Агентлик тизимидаги ташкилотларнинг рухсатнома бериш бўйича ишларини онлайн мониторинг қилиш;

- фойдаланиш ерлари ва улардаги чорва моллари, шартли бош юкламаси бўйича аниқ маълумотлар базасини яратиш;

- фақат ҳуқуқий ва GIS жиҳатдан рухсат этилган майдонларни автомат тарзда таклиф қилиш;

- қоғозбозлик ҳамда узоқ муддат кутиш, коррупция ҳолатларини бартараф этиш;

- ахборот тизимидан фойдаланган ҳолда иш юритишдаги вақт ва сарф-харажатларни қисқартириш;

- my.gov.uz ва ruxsatnoma-urmon.uz каналларида бир хил давлат хизмати натижасини таъминлаш;

- инспекторга QR, GPS, фото ва электрон далолатнома асосида мониторинг ўтказиш имконини бериш;

- Smart Forestry платформаси билан ягона маълумот ва интеграция муҳитини шакллантириш.

- «Raqamli nazorat» АТ билан интеграция орқали тизим/ресурсни рўйхатдан ўтказиш, прокуратура ходимини верификация қилиш ва ҳудудий Read-Only назоратни таъминлаш.

2.3. Мақсадли KPI

| Кўрсаткич | Мақсад | Ўлчаш усули |
| --- | --- | --- |
| Электрон аризалар улуши | ≥ 95% | Барча аризаларга нисбатан АТ/my.gov.uz орқали келганлар |
| Автомат текширувлар | ≥ 80% | Қўлда маълумот сўрамасдан ўтказилган текширувлар улуши |
| GIS билан боғланган рухсатнома | 100% | Фаол рухсатномаларда valid geometry ва contour_id мавжудлиги |
| Қўлда «тўланган» белгилаш | 0% | Провайдер/банк тасдиғисиз PAID статуси йўқлиги |
| Тизим мавжудлиги | ойига ≥ 99,5% | Режали хизмат вақтидан ташқари monitoring |
| Аризани кўриб чиқиш SLA бажарилиши | ≥ 98% | 15 кунлик муддатда якунланган аризалар улуши |
| Такрорий (дубликат) фаол ариза | 0 | МББТ constraint бўйича рад этилган уринишлар ҳисоби |
| «Рақамли назорат» қамрови | 100% | Барча ҳуқуқий аҳамиятга эга операциялар (тасдиқ, имзо, тўлов, тариф/норма ўзгариши) назорат оқимига тушиши |
| Риск-индикаторни узатиш кечикиши | ≤ 5 дақиқа | Ҳодиса қайд этилганидан «Raqamli nazorat» АТга етказилгунга қадар |
| Прокурор сўровига қўлда жавоб бериш ҳолатлари | 0 | Тизимдан ташқари (хат/қоғоз) сўралган маълумотлар улуши |
| Прокурор ролидан ёзиш операцияси | 0% | Аудитда Прокурор роли остида бажарилган ҳар қандай write операцияси |
| Хизматдан фойдаланувчи қониқиши | ≥ 4,5 / 5 | Портал ва my.gov.uz баҳолаш шакли бўйича |

- Ахборотлаштириш объектининг характеристикалари

3.1. Ахборотлаштириш объектини тартибга солувчи ҳужжатлар

Ахборотлаштириш объекти деб Ўрмон агентлиги ва 84 та тизим ташкилотлар ҳисобланади.

Ахборотлаштириш объектининг иш фаолияти қуйидаги ҳужжатлар билан тартибга солинади:

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил  30 майдаги «Яшил макон» умуммиллий лойиҳаси доирасида ҳамда ўрмонларни бошқариш тизимида ислоҳотларни изчил давом эттириш, яшил ҳудудларни кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-90-сонли Фармони;

Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 19 июлдаги “Ўрмон хўжалигини бошқариш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 530-сонли қарори.

3.2. Ахборотлаштириш объектининг жорий ҳолати

Ҳозирги кунда Агентлик тизимидаги ташкилотларнинг фаолиятини мониторинг қилиш ва соҳадаги маълумотлар алмашинуви қисман қоғоз кўринишида олиб борилмоқда, GIS контурлар марказий даражада версияланмаган, my.gov.uz канали орқали ягона хизмат кўрсатиш йўлга қўйилмаган. Бу инсон омили билан боғлиқ хатоларнинг такрорланиши, жисмоний/юридик шахслар учун қоғозбозлик ва узоқ муддат кутиш ҳолатларига олиб келмоқда.

Яйлов майдонлари ва улардаги чорва моллари сони бўйича аниқ маълумотлар базаси мавжуд эмаслиги, асалари уяларини жойлаштириш ва маданий-маърифий рухсатнома тақдим этишда шаффофлик йўқлиги соҳа фаолиятини ривожлантиришда қийинчиликлар туғдирмоқда. Соҳанинг моддий-техника базаси янгиланиши, ахборот технологиялари ва GIS тизимлари тўлиқ жорий этилиши талаб этилади.

3.3. АТни жорий қилиш ёрдамида ҳал қилиниши керак бўлган муаммолар

- Тизим ташкилотларининг рухсатнома бериш бўйича ишларини онлайн мониторинг қилиш тўлиқ йўлга қўйилмаганлиги.

- Контурнинг ҳуқуқий ва фазовий ҳолати тўлиқ текширилмасдан ариза қабул қилиниши, бир майдоннинг бир неча ариза билан банд қилиниши.

- Яйлов майдонлари ва чорва моллари, уларнинг сони бўйича аниқ маълумотлар базаси йўқлиги.

- Чорва юкламаси ва тўлов коэффициентларининг қўлда ёки турлича ҳисобланиши, норма/тариф ўзгарганда аввалги ҳисобни қайта тиклаб бўлмаслиги.

- Тўлов, тўловни қайтариш ва маблағ тақсимотида қўлда солиштириш.

- Қоғозбозлик, узоқ муддат кутиш ва коррупция ҳолатлари.

- Ариза берувчи, ходим, раҳбар ва инспектор ўртасида бир хил ахборот майдони (ягона timeline) йўқлиги.

- Ахборот хавфсизлиги, резерв нусхалаш ва фалокатдан тиклаш (DR) талабларининг ўлчанмаганлиги.

- Прокуратура органлари учун алоҳида «Рақамли назорат» модули, «Прокурор» роли, ҳудудий Read-Only ҳуқуқлар ва «Raqamli nazorat» АТ билан верификация-интеграция механизми мавжуд эмаслиги.

- Ўрмон чиптаси, ёнғин хавфсизлиги чекловлари ва тақиқларнинг тизимда автоматлаштирилмаганлиги.

- Марказлаштирилган электрон архив ва ҳужжатларнинг узоқ муддатли сақланиши таъминланмаганлиги.

4 АТга қўйиладиган талаблар

4.1 Умуман АТга қўйиладиган талаблар

АТни такомиллаштиришда Ўрмон хўжалиги фаолиятининг ҳуқуқий асосларини белгиловчи амалдаги қонунчилик ва меъёрий ҳужжатлар талабларини ҳисобга олиши керак.

Тизим ишлашнинг барқарорлиги ва хавфсизлигига эришиш учун тизим кўп даражали архитектурада, яъни масофадан кириш-хавфсизлик ва тезлик муаммоларини ҳал қиладиган уч даражали архитектурада амалга оширилиши керак.

4.1.1 АТнинг структураси ва ишлашига қўйиладиган талаблар

АТни такомиллаштириш жараёнида қуйи тизимлар, модуллар миқдори, функциялари ва вазифалари Ўрмон хўжалиги соҳасидаги амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар талабларига ва бошқа соҳага доир ҳужжатлар талабларига тўлиқ риоя этилган ҳолда кенгайтирилиши кўзда тутилиши зарур.

АТ ягона ёндашувни таъминлаш мақсадида қуйи тизимлар ва модуллардан ташкил топади. АТдаги ҳар бир қуйи тизим/модул администратор томонидан тегишли фойдаланувчиларга бириктирилган ҳолда, фойдаланувчининг шахсий кабинетида акс этади.

Тизим очиқ архитектура асосида қурилиши керак, ҳар қандай таркибий қисмлар(қуйи тизимлар/модуллар)ни киритиш(қўшиш) билан тизимнинг умумий функциясини йўқотмаслиги керак.

Мижознинг маълумотлар базаси серверига бевосита киришига йўл қўйилмайди. Бундай ҳолда, мижоз фойдаланувчини ҳам, ҳар қандай ахборот тизимини ёки қуйи тизимни, шу жумладан ишлаб чиқилаётган тизимнинг модулларини ва бошқа қисмларини ҳам назарда тутади, лекин сўралган бизнес мантиғини амалга оширувчи дастур сервери бундан мустасно.

Тизимнинг функционал самарадорлигининг асосий кўрсаткичлари:

ишончлилик – тармоқ мавжудлиги бир кунда 24 соат, бир ҳафтада 7 кун;

хавфсизлик – узатиладиган маълумотларнинг яхлитлигини таъминлаш ва тармоқ ускуналари ва маълумотларига рухсатсиз киришни олдини олиш;

мослашувчанлик – асосий компонентларни сезиларли қўшимча харажатларсиз янгилаш қобилияти;

ўлчовлилик – тизимнинг ўсиб бораётган эҳтиёжларига мувофиқ ишлаб чиқариш қобилияти ва қувватини ошириш, унинг барча мавжуд хусусиятларини сақлаб қолиш, ишлаш, ишончлилик ва бошқаришни камайтирмасдан, асосий ускунани алмаштирмасдан тизимнинг функционаллигини кенгайтиришни таъминлаш;

бошқариш – бутун тармоқ ва хизматларни битта марказдан бошқариш, барча тармоқ элементлари ва қуйи тизимларини масофадан созлаш, реал вақт режимида барча тармоқ элементларининг ҳолати ва ишлашини кузатиш;

мувофиқлилик – тармоқ ускуналари ва дастурий таъминотининг халқаро стандартлар ва талабларга асосланган бўлиши, алоҳида қуйи тизимлар, ташқи тизимлар, шунингдек замонавий ривожланаётган ягона алоқа тизимлари ўртасида қўшимча аппарат ресурсларини қўшмасдан, фақат қўшимча лицензиялаш орқали ахборот технологияларининг тўлиқ мувофиқлигини таъминлаши керак;

ишлашчанлик – тизимнинг маълумотларни қайта ишлаш, сақлаш, тақдим этиш ва такрорлаш вазифаларини керакли тезликда бажариш қобилияти;

мослашувчанлик – тизимнинг мавжуд вазифалар ва фаолият шартларига мувофиқ ишлаш хусусиятларини ўзгартириш (созлаш) қобилияти;

операцион ишлаб чиқариш қобилияти – техник хизмат кўрсатиш қулайлиги ва бошқариш қулайлигини таъминлаш қобилияти.

Тизим ишлаётганда камида қуйидаги HTTP ҳолатларини ҳисобга олиш керак:

400 Bad Request – мижоз нотўғри сўров юборди, масалан, мажбурий сўров параметри йўқ.

401 Unauthorized – мижоз сўровни қайта ишлаш учун серверда мажбурий аутентификациядан ўта олмади.

403 Forbidden – мижоз аутентификация қилинган, аммо сўралган манбага кириш ҳуқуқига эга эмас.

404 Not Found – сўралган ресурс мавжуд эмас.

409 Conflict – ушбу жавоб сервернинг ҳозирги ҳолатига сўров зид келганда юборилади.

500 Internal Server Error – серверда умумий хатолик юз берди.

503 Service Unavailable – сўралган хизмат  иш фаолиятида эмас.

4.1.1.1 Қуйи тизимлар рўйхати, уларнинг вазифаси

АТ қуйидаги 12 та қуйи тизимдан ташкил топади. Асосий функционал (соҳавий) қуйи тизим ўз навбатида 14 та модулдан иборат.

| № | Қуйи тизим номи | Қисқача вазифаси |
| --- | --- | --- |
| 1 | Маъмурият (администрация) қуйи тизими | Фойдаланувчи, роль, ташкилот, классификатор, захира нусха ва тизим параметрларини бошқариш |
| 2 | Идентификация, аутентификация ва кириш назорати (IAM) қуйи тизими | OneID/E-IMZO орқали идентификация, RBAC+ABAC, MFA, сессия, ваколат ва прокурорни верификация қилиш |
| 3 | Қидирув қуйи тизими | Атрибутив, тўлиқ матнли ва фазовий қидирув, фильтр профиллари, натижаларни экспорт қилиш |
| 4 | Ҳаракатларни қайд қилувчи (Logging/Audit) қуйи тизими | Барча ҳаракатларни append-only тартибда қайд этиш, журналларни сақлаш ва кўриш |
| 5 | Маълумотлар базаси ва фазовий маълумотларни сақлаш қуйи тизими | Реляцион ва фазовий маълумотларни сақлаш, объект сақлаш, захира, PITR, архивлаш |
| 6 | Ҳисоботларни шакллантирувчи қуйи тизим | Ҳисобот шаклларини яратиш, тўлдириш, тасдиқлаш ва экспорт қилиш |
| 7 | Ахборот-таҳлил (dashboard) қуйи тизими | KPI ва кесимли таҳлил, тренд, очиқ статистика |
| 8 | Хабарнома қуйи тизими | In-app, SMS, email ва my.gov.uz callback орқали хабарнома юбориш ва етказилишини кузатиш |
| 9 | Тегишли АТлар билан ўзаро ҳамкорлик (интеграция) қуйи тизими | Ташқи АТлар билан алмашиш, ишончли етказиш, интеграция мониторинги |
| 10 | Асосий функционал (соҳавий) қуйи тизим | Рухсатнома бериш ва назорат қилишнинг тўлиқ жараёни (10.1–10.14 модуллар) |
| 11 | Рақамли назорат (прокуратура) қуйи тизими | ПФ-204-сон талабига мувофиқ Read-Only назорат, риск-индикатор ва «Raqamli nazorat» АТ билан алмашиш |
| 12 | Ёрдам, ўқув ва техник кўмак қуйи тизими | Билимлар базаси, видео йўриқномалар, мурожаат ва техник кўмак (тикет) |

Асосий функционал (соҳавий) қуйи тизим модуллари:

| № | Модул номи |
| --- | --- |
| 10.1 | Ариза ва иш оқими (workflow) модули |
| 10.2 | GIS модули |
| 10.3 | Норма, лимит ва тариф (rule engine) модули |
| 10.4 |  |
| 10.5 | Тўлов, тақсимот ва reconciliation модули |
| 10.6 | Рухсатнома ва ҳужжат модули |
| 10.7 | ЭРИ қўллаш модули |
| 10.8 | Инспектор ва дала мониторинги модули |
| 10.9 | Рақамли назорат (прокуратура) модули |
| 10.10 | Имтиёз ва тўловни қайтариш (refund) модули |
| 10.11 | Оммавий портал ва очиқ маълумотлар модули |
| 10.12 | my.gov.uz канали (BFF) модули |
| 10.13 | Архив модули |
| 10.14 | Ўрмон чиптаси ва ёнғин хавфсизлиги модули |

Барча қуйи тизимлар ягона IAM, ягона аудит журнали, ягона классификаторлар каталоги ва ягона маълумотлар базасидан фойдаланиши шарт. Ҳар бир қуйи тизим мустақил ишлаш, версияланиш ва кенгайтирилиш имкониятига эга бўлиши керак.

Буюртмачи талабига кўра кейинчалик қўшимча модул, қуйи модул ва функцияларни яратиш, кенгайтириш ёки ўзгартириш назарда тутилиши керак.

1-расм:АТ умумий архитектураси

4.1.1.2 Ўзаро ишлаш таъминланадиган чет ахборот тизимлари

Чет ахборот тизимлари билан боғланишни таъминлаш учун камида 2 Мбит/с бўлган идоралараро тармоқ орқали алоқа канали талаб қилинади. Тармоқлараро маълумотларнинг ўзаро ишлаши TCP/IP протоколлари асосидаги очиқ стандартлар асосида, қуйи тизимлар ўртасидаги ахборот алмашуви O‘z DSt 1135 ва O‘z DSt 2590 давлат стандартлари талабларига мувофиқ амалга оширилиши керак.

| № | Тизим | Мақсад | Режим |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Электрон ҳукумат» идоралараро интеграция платформаси | Идоралараро маълумот алмашиш | API |
| 2 | OneID / Давлат персоналлаштириш маркази (ЖШ маълумотлар базаси) | Шахс ва ваколатни аниқлаш, анкетани автотўлдириш | Синхрон API |
| 3 | my.gov.uz | Ариза канали ва натижани қайтариш | API + webhook |
| 4 | E-IMZO | ЭРИ шакллантириш ва текшириш, CRL/OCSP | Client/server verification |
| 5 | Кадастр / GIS манбалари | Контур ва ҳуқуқ маълумотлари | API / WFS / даврий синхронизация |
| 6 | Ветеринария АТ | Чорва бош сони ва ветеринария ҳолати текшируви | Синхрон API + fallback ҳужжат |
| 7 | Электрон тўлов тизимлари ва банк | Тўлов, webhook, выписка ва reconciliation | API / webhook / файл |
| 8 | Smart Forestry | Ягона соҳа платформаси | REST / event bus |
| 9 | SMS ва email провайдерлари | Хабарнома юбориш | API |
| 10 | cs.egov.uz — маълумотномалар ва классификаторлар регистри | Ягона классификаторлардан фойдаланиш | API / даврий синхронизация |
| 11 | Бош прокуратуранинг «Raqamli nazorat» АТ | Тизим/ресурсни рўйхатдан ўтказиш, прокурорни ЖШШИР бўйича верификация қилиш, ҳудуд кесимида маълумот алмашиш, риск-индикатор ва аудит ҳодисаларини узатиш | ИМУТ орқали синхрон REST (верификация) + асинхрон event push (ҳодисалар) |
| 12 | Агентликнинг бошқа ахборот тизимлари | Соҳавий маълумот алмашиш | REST API |

Изоҳ. Чет ахборот тизимлари билан ўзаро ишлаш талаблари АТни ишлаб чиқиш жараёнида ўзгариши ва рўйхатда келтирилганларнинг айримлари амалга оширилмаслиги мумкин. Ҳар бир интеграция ўзаро келишув битими ва технологик йўриқнома тасдиқлангандан сўнг амалга оширилади.

«Raqamli nazorat» АТ билан интеграциянинг мажбурий таркиби:

| Йўналиш | Метод | Мазмуни |
| --- | --- | --- |
| АТ → RN | POST /registration | Тизим/ресурсни рўйхатдан ўтказиш: ном, эгаси, тизим/ресурс ID, версия, масъул шахс, интеграция сертификати |
| АТ → RN | POST /verify-officer | ЖШШИР бўйича прокуратура ходимини верификация қилиш сўрови |
| RN → АТ | Жавоб | Статус (тасдиқланди/рад этилди), лавозим, ҳудуд коди, ваколат муддати, роль даражаси |
| АТ → RN | POST /events | Ҳуқуқий аҳамиятга эга ҳодисалар: тасдиқ, имзо, тўлов, тариф/норма ўзгариши, рад этиш, бекор қилиш |
| АТ → RN | POST /risk-indicators | Автоматик аниқланган риск-индикаторлар (6-иловага мувофиқ) |
| АТ → RN | POST /access-log | Прокурорнинг кўриш, қидирув ва экспорт ҳаракатлари журнали |
| RN → АТ | GET /dataset | Ҳудуд ва давр кесимида агрегат ёки батафсил маълумот сўрови (Read-Only) |

Техник талаблар: mTLS ва ЭРИ билан имзоланган хабар; Idempotency-Key ҳамда Correlation-Id мажбурий; ҳар бир хабарнинг йўналиши, санаси, вақти ва назорат суммаси протоколлаштирилади; транспорт фақат ИМУТ орқали, оммавий Интернет орқали эмас; узилиш ҳолатида outbox ва retry механизми қўлланилиб, маълумот йўқолмайди; етказилмаган хабарлар DLQга тушади ва администраторга огоҳлантириш юборилади.

Умумий интеграция технологиялари: маълумотларни экспорт/импорт қилиш; веб-сервис (REST/JSON, GeoJSON, SOAP/XML, WSDL, UDDI); ADO/ODBC/OLE DB дастур интерфейслари; SMTP/IMAP; HTTP/HTTPS; синхрон ва асинхрон хабар алмашиш хизматлари; маълумотлар базасига ҳимояланган масофадан уланиш (администратор рухсати билан).

4.1.1.3 АТнинг нормал ва авариявий режимларда ишлашини белгилаб берувчи АТнинг ишлаш режимларига қўйиладиган талаблар

АТ учун қуйидаги ишлаш режимлари белгиланади:

Нормал режим (normal) — асосий иш режими. Фойдаланувчилар ва администраторнинг дастурий ҳамда техник воситалари 24/7/365 режимида ишлайди; сервер дастурий таъминоти ва серверларнинг техник воситалари, техник хизмат кўрсатиш вақтидан ташқари, туну кун ишлаш имконини беради.

Чекланган режим (degraded) — ташқи сервис (OneID, E-IMZO, тўлов провайдери, ветеринария АТ, «Raqamli nazorat» АТ ва б.) ишламаганда тизим асосий функцияларини сақлаб қолади; сўровлар навбатга (outbox) олинади, автоматик қайта уриниш (retry + backoff) амалга оширилади, фойдаланувчига вазият тушунтирилади, зарур ҳолда қоғоз тасдиқловчи ҳужжат ва maker-checker тартиби қўлланилади.

Авариявий режим (emergency) — дастурий ва (ёки) техник таъминотнинг бир ёки бир нечта компонентининг ишламай қолиши. Бу режимга ўтганда АТ маълумотларни сақлаган ҳолда барча дастурларни хавфсиз тўхтатиш (graceful shutdown), периферик қурилмаларни ўчириш ва захира нусха яратиш имкониятини таъминлаши керак.

Фалокатдан тиклаш режими (disaster recovery) — асосий маълумотлар марказининг ишдан чиқиши ҳолатида захира майдончада ишни тиклаш. Мақсадли кўрсаткичлар: RPO ≤ 15 дақиқа, RTO ≤ 4 соат.

АТнинг нормал ишлашини таъминлаш учун техник ҳужжатларда (эксплуатация йўриқномалари ва б.) кўрсатилган дастурий таъминот ва техник воситалар комплексининг ишлаш шароитлари таъминланиши керак.

АТнинг маълумотлар банки ва дастурий таъминотини автоматик ёки қўлда резерв нусхалаш имконияти мавжуд бўлиши, бу амалларни бажариш тартиби АТни фойдаланишга топшириш жараёнида Буюртмачининг администраторларига ўргатилиши лозим.

4.1.1.4 АТдан фойдаланиш сценарийлари рўйхати ва тавсифи

АТ доирасида яратилаётган қуйи тизимлар ва модуллар қуйида келтирилган 27 та фойдаланиш сценарийси асосида ташкил этилади. Сценарийлар BPMN 2.0 диаграммалари ва Use Case ҳужжатларида батафсил акс эттирилиб, техник лойиҳа босқичида тасдиқланади.

АТдан фойдаланиш сценарийлари рўйхати

| Идентификация рақами | Фойдаланиш сценарийсининг номи | Иш кўрадиган шахслар | Сценарий тури |
| --- | --- | --- | --- |
| С1 | АТга киришда идентификация ва авторизация | АТнинг барча фойдаланувчилари | Асосий |
| С2 | Жисмоний ва юридик шахсни рўйхатдан ўтказиш ва шахсий кабинетни шакллантириш | Жисмоний/юридик шахс, тизим (автомат) | Асосий |
| С3 | Электрон ариза бериш, GIS ва норма текшируви | Жисмоний/юридик шахс, тизим (автомат) | Асосий |
| С4 | Аризани қабул қилиш, тўлиқлик текшируви ва масъулга бириктириш | Ижрочи ходим, тизим (автомат) | Асосий |
| С5 | Аризани кўриб чиқиш ва ташқи АТлардан текширув | Ижрочи ходим, GIS/норматив мутахассис | Асосий |
| С6 | Жойни (участкани) бориб кўриш ва натижани аризага илова қилиш | Ижрочи ходим, инспектор | Кенгайтирилган |
| С7 |  |  |  |
| С8 | Раҳбар қарори: тасдиқлаш, рад этиш ёки қайтариш | Раҳбар (ваколатли шахс) | Асосий |
| С9 | Инвойс шакллантириш, тўлов қабул қилиш ва тасдиқлаш | Ариза берувчи, тўлов провайдери, тизим | Асосий |
| С10 | Тўловни 50/50 тақсимлаш ва банк выпискаси билан солиштириш (reconciliation) | Бухгалтер, тизим (автомат) | Асосий |
| С11 | Рухсатномани шакллантириш, ЭРИ билан имзолаш ва QR-код бериш | Ваколатли шахс, тизим | Асосий |
| С12 | Рухсатнома ҳақиқийлигини QR орқали оммавий текшириш | Исталган шахс (авторизациясиз) | Асосий |
| С13 | Рухсатномани тўхтатиш, бекор қилиш ёки муддатини ўзгартириш | Раҳбар, инспектор, тизим | Кенгайтирилган |
| С14 | Имтиёзни қўллаш ва тўловни қайтариш (refund) | Ариза берувчи, бухгалтер, раҳбар | Кенгайтирилган |
| С15 | Дала мониторинги ва электрон далолатнома | Инспектор | Асосий |
| С16 | Қоидабузарлик бўйича иш юритиш ва чора кўриш | Инспектор, раҳбар | Кенгайтирилган |
| С17 | GIS контурни киритиш, версиялаш ва тасдиқлаш | GIS мутахассис, раҳбар | Асосий |
| С18 | Фойдаланиш меъёри, лимит ва тарифни киритиш ва версиялаш | Норматив мутахассис, раҳбар | Асосий |
| С19 | Хабарнома шакллантириш, юбориш ва етказилишини кузатиш | Тизим (автомат), администратор | Кенгайтирилган |
| С20 | Ҳисобот шаклини яратиш, тўлдириш, тасдиқлаш ва экспорт қилиш | Бўлим админи, ходим, раҳбар | Асосий |
| С21 | Ахборот-таҳлил (dashboard) ва мониторинг | Марказий аппарат, раҳбарият | Асосий |
| С22 | Рақамли назорат (Read-Only) — прокурор томонидан назорат | Прокурор | Кенгайтирилган |
| С23 | Маъмурият: фойдаланувчи, роль, ташкилот ва классификаторларни бошқариш | Тизим администратори | Асосий |
| С24 | Захира нусхалаш, тиклаш ва аудит журналини кузатиш | Тизим администратори | Кенгайтирилган |
| С25 | my.gov.uz канали орқали хизмат кўрсатиш | Жисмоний/юридик шахс, тизим | Асосий |
| С26 | Ташқи АТлар билан интеграция ва узилишларни бошқариш | Тизим (автомат), администратор | Кенгайтирилган |
| С27 | Оммавий портал ва очиқ маълумотлардан фойдаланиш | Исталган шахс (авторизациясиз) | Асосий |

«С1» фойдаланиш сценарийси: АТга киришда идентификация ва авторизация

Ишга тушириш шартлари: АТга кириш шахсий кабинет орқали амалга оширилади; фойдаланувчи тизимда рўйхатдан ўтган ёки унга ҳисоб қайдномаси берилган.

Асосий фаолият кўрсатувчи шахс: барча фойдаланувчилар — тизим администратори, ижрочи (ташкилот) ходими, ижрочи (ташкилот) раҳбари, бўлим админи (марказий аппарат ходими), раҳбарият, инспектор, прокурор, жисмоний ва юридик шахслар.

Иштирокчи қуйи тизимлар: IAM (№2), Маъмурият (№1), Logging/Audit (№4).

Сценарийни бажариш тартиби:

- Фойдаланувчи АТнинг кириш саҳифасини очади ва кириш усулини танлайди: OneID, E-IMZO (ЭРИ) ёки логин/парол.

- Давлат солиқ қўмитаси томонидан бериладиган электрон рақамли имзодан ёки OneID дан фойдаланган ҳолда фойдаланувчини идентификация қилиш Ягона идентификация тизими орқали амалга оширилади.

- АТ автомат равишда фойдаланувчини ЭРИ файли маълумотлари ёки OneID токени орқали идентификациялайди ва шахсий кабинетга киришни таъминлайди.

- Ички ходимлар (администратор, ижрочи ходим, бўлим админи, раҳбар, инспектор) учун логин/парол билан кириш ҳолатида мажбурий кўп факторли аутентификация (MFA) талаб қилинади.

- Прокурор роли учун кириш фақат ИМУТ орқали ажратилган веб-саҳифадан ва фақат E-IMZO ёки OneID орқали амалга оширилади; парол асосидаги кириш тақиқланади (С22 сценарийсига қаранг).

- Тизим фойдаланувчининг ролини, ташкилотини ва ҳудудий чегарасини (ABAC) аниқлайди, сессия токенини шакллантиради.

- Муваффақиятли аутентификациядан сўнг фойдаланувчи шахсий кабинетини кўради; кабинетда ролига мос функционал модуллар ва имкониятлар фаол ҳолатда бўлади.

- Кириш ҳодисаси (сана, вақт, IP, қурилма, натижа) аудит журналига ёзилади.

Муқобил ва истисно ҳолатлар:

- 1.1. Парол ёки OTP нотўғри киритилди — тизим хатолик хабарини кўрсатади; кетма-кет муваффақиятсиз уринишлар сони чегарадан ошганда ҳисоб қайдномаси вақтинча блокланади ва администраторга огоҳлантириш юборилади.

- 1.2. ЭРИ сертификатининг муддати тугаган ёки CRL/OCSPда бекор қилинган — кириш рад этилади, сабаби кўрсатилади, ҳодиса аудитга ёзилади.

- 1.3. OneID сервиси ишламаяпти — тизим чекланган режимга ўтади, ички ходимлар учун логин/парол + MFA билан кириш имконияти сақланади.

- 1.4. Фойдаланувчининг ваколат муддати тугаган ёки роль олиб ташланган — кириш рад этилади.

- 1.5. Сессия белгиланган вақт давомида фаолиятсиз қолди — сессия автоматик тугатилади ва қайта аутентификация талаб қилинади.

Вақт регламенти: логин ва паролни киритиб, шахсий кабинетга ўтиш вақти 5 сониядан ошмаслиги зарур; ЭРИ орқали кириш 10 сониядан ошмаслиги керак.

Кириш маълумотлари: «email» (логин) ва «пароль» (администрация томонидан берилади), E-IMZO сертификатлари, OneID маълумотлари, MFA коди.

Чиқиш маълумотлари: шахсий кабинетга кириш; сессия токени; ролга мос интерфейс; кириш ҳодисасининг аудит журналига ёзилиши.

«С2» фойдаланиш сценарийси: Жисмоний ва юридик шахсни рўйхатдан ўтказиш ва шахсий кабинетни шакллантириш

Ишга тушириш шартлари: фойдаланувчи оммавий порталга ёки my.gov.uz каналига кирган; ЖШШИР ёки СТИР мавжуд.

Асосий фаолият кўрсатувчи шахс: жисмоний шахс, юридик шахс вакили, тизим (автомат).

Иштирокчи қуйи тизимлар: IAM (№2), Маъмурият (№1), Интеграция (№9), Оммавий портал модули (10.11).

Сценарийни бажариш тартиби:

- Фойдаланувчи «Рўйхатдан ўтиш» бўлимига киради ва махфийлик сиёсати ҳамда фойдаланиш шартлари (оммавий оферта) билан танишиб, розилик билдиради.

- Фойдаланувчи ЖШШИР (жисмоний шахс) ёки СТИР (юридик шахс) ни киритади.

- Тизим OneID ва Давлат персоналлаштириш маркази маълумотлар базасидан фамилия, исм, отасининг исми, фуқаролиги, туғилган сана ва жойи, паспорт маълумотлари, манзилни автоматик тўлдиради; юридик шахс учун ташкилот номи, реквизитлари, раҳбари ва манзили Юридик шахслар реестридан олинади.

- Автомат тўлдирилмаган мажбурий майдонлар қўлда киритилади (вилоят, туман, телефон рақами, электрон почта).

- Юридик шахс номидан иш кўрувчи вакил учун ваколат ҳужжати (ишончнома) юкланади ва ваколат муддати белгиланади.

- Телефон рақами ва электрон почта OTP орқали тасдиқланади.

- Фойдаланувчи логин ва паролни яратади; парол мураккаблик талабларига текширилади.

- Шахсий кабинет шакллантирилади; кабинетда ЭРИ сертификатини бириктириш, аризалар, тўловлар, рухсатномалар бўлимлари фаоллашади.

- Рўйхатдан ўтиш ҳодисаси аудитга ёзилади ва фойдаланувчига хабарнома юборилади.

Муқобил ва истисно ҳолатлар:

- 2.1. Фойдаланувчи махфийлик сиёсатига розилик бермади — рўйхатдан ўтиш давом эттирилмайди.

- 2.2. Мажбурий майдонлар тўлдирилмади ёки нотўғри формат — тизим майдонни ажратиб кўрсатади ва тузатиш талаб қилинади.

- 2.3. Киритилган логин тизимда мавжуд — фойдаланувчидан бошқа логин киритиш сўралади.

- 2.4. Ташқи реестр жавоб бермади — маълумотлар қўлда киритилади, кейинчалик автоматик солиштириш навбатга қўйилади.

- 2.5. ЖШШИР бўйича фойдаланувчи аллақачон рўйхатдан ўтган — тизим кириш саҳифасига йўналтиради ва паролни тиклаш имконини таклиф этади.

Вақт регламенти: ҳар бир тугма босилгандан кейин навбатдаги саҳифага ўтиш вақти 3 сониядан, ташқи реестрдан маълумот олиш 5 сониядан ошмаслиги керак.

Кириш маълумотлари: ЖШШИР/СТИР, паспорт маълумотлари, ҳудуд, телефон, электрон почта, логин ва парол, ваколат ҳужжати.

Чиқиш маълумотлари: рўйхатдан ўтган фойдаланувчи ҳисоб қайдномаси, шахсий кабинет, тасдиқланган алоқа маълумотлари, аудит ёзуви.

«С3» фойдаланиш сценарийси: Электрон ариза бериш, GIS ва норма текшируви

Ишга тушириш шартлари: фойдаланувчи С1 сценарийси бўйича идентификациядан ўтган; танланган контур бўйича тасдиқланган (Published) фойдаланиш меъёри мавжуд.

Асосий фаолият кўрсатувчи шахс: жисмоний/юридик шахс (ариза берувчи); тизим (GIS ва rule engine — автомат).

Иштирокчи модуллар: Ариза ва workflow (10.1), GIS (10.2), Норма/тариф (10.3), Ўрмон чиптаси (10.14), ЭРИ (10.7).

Сценарийни бажариш тартиби:

- Фойдаланувчи фаолият турини танлайди: чорва ўтлатиш, пичан ўриш, асалари уяларини жойлаштириш, рекреация ва маданий-маърифий фойдаланиш, ўтин-шох-шабба йиғиш, илмий-тадқиқот.

- Шахс ёки ташкилот маълумотлари OneID ва давлат реестрларидан автоматик тўлдирилади.

- Ҳудуд иерархияси бўйича танлов амалга оширилади: вилоят → туман → ўрмон хўжалиги → ўрмон бўлими (айланма, бўлак) → контур → субконтур (рўйхатдан танлаш ёки харитада чизиш).

- Фаолият параметрлари киритилади: майдон (га), муддат (бошланиш ва тугаш санаси), миқдор, чорва турлари ва сони (катта ёшдаги, 2 ёшгача, 6 ойдан катта, 6 ойгача кесимида), асалари уялари сони, пичан миқдори (тонна/куб метр).

- Тизим server-side GIS текширувини бажаради: ST_IsValid (геометрия тўғрилиги), ST_Within (ўрмон фонди чегараси ичида эканлиги), ST_Overlaps (кесишув), чеклов ва муҳофаза қатламлари, ёнғин хавфсизлиги тақиқлари (ВМҚ 506-сон).

- Rule engine норма, мавсум, ротация, дам бериш календари ва лимитни ҳисоблайди: MaxSB, ActivePermitsSB, RemainingSB, UsedSB ≤ RemainingSB шарти текширилади.

- Дубликат назорати: applicant_id + contour_id + activity_type ва кесишувчи давр бўйича иккинчи фаол ариза МББТ даражасидаги constraint орқали рад этилади.

- Тариф ҳисобланади: Amount = БҲМ × коэффициент × миқдор; ҳисоб calculation_snapshot ва rule_version сифатида сақланади.

- Талаб қилинадиган илова ҳужжатлар (ветеринария маълумотномаси, имтиёз ҳужжати, ишончнома ва б.) юкланади; формат ва ҳажм текширилади.

- Ариза ЭРИ билан имзоланиб юборилади, рўйхат рақами ва application_id берилади; ариза SUBMITTED статусига ўтади.

- Ҳодиса аудитга ёзилади ва рақамли назорат оқимига узатилади; ариза берувчига хабарнома юборилади.

Муқобил ва истисно ҳолатлар:

- 3.1. Танланган контурда тасдиқланган норма йўқ — ариза юборишга йўл қўйилмайди, сабаби ва масъул ташкилот кўрсатилади.

- 3.2. Геометрия нотўғри ёки чеклов қатлами билан кесишади — хатолик харитада визуал кўрсатилади, тузатиш таклиф этилади.

- 3.3. UsedSB > RemainingSB — тизим қолдиқ лимитни ва мумкин бўлган максимал бош сонини кўрсатади, аризани камайтирилган ҳажмда бериш таклиф этилади.

- 3.4. Кесишувчи даврда фаол ариза мавжуд — 409 Conflict қайтарилади, мавжуд ариза рақами кўрсатилади.

- 3.5. Фойдаланувчи аризани якунламади — маълумотлар DRAFT ҳолатида autosave билан сақланади ва кейинчалик давом эттирилади.

- 3.6. Мавсум ёки ротация календарига мос келмайди — рухсат этилган давр кўрсатилади.

- 3.7. ЭРИ билан имзолашда хатолик — фойдаланувчи шахсий кабинетида ЭРИни қайта бириктиради.

Вақт регламенти: GIS кўриниши ≤ 3 сония; overlap ва лимит текшируви ≤ 5 сония; аризани сақлаш ≤ 3 сония.

Кириш маълумотлари: фаолият тури, контур/субконтур геометрияси, муддат, миқдор, чорва таркиби, илова ҳужжатлар, ЭРИ.

Чиқиш маълумотлари: рўйхатга олинган ариза (application_id, статус), ҳисоб-китоб натижаси ва snapshot, инвойс лойиҳаси, ариза берувчига хабарнома, назорат ҳодисаси.

«С4» фойдаланиш сценарийси: Аризани қабул қилиш, тўлиқлик текшируви ва масъулга бириктириш

Ишга тушириш шартлари: ариза SUBMITTED статусида.

Асосий фаолият кўрсатувчи шахс: ижрочи ходим (қабул қилувчи), тизим (автомат).

Иштирокчи модуллар: Ариза ва workflow (10.1), Хабарнома (№8), Logging/Audit (№4).

Сценарийни бажариш тартиби:

- Тизим аризани ҳудуд ва фаолият тури бўйича масъул ташкилотга ва ижрочи ходимга автоматик бириктиради (assignment).

- SLA таймери ишга тушади (аризани кўриб чиқиш — 15 кундан ошмаслиги).

- Ижрочи ходим аризани очади, ҳужжатлар тўлиқлигини ва автомат текширув натижаларини кўради.

- Ҳужжатлар тўлиқ бўлса, ариза IN_REVIEW статусига ўтказилади.

- Ҳужжатлар тўлиқ бўлмаса, ариза сабаб классификатори, ҳуқуқий асос ва тузатилиши лозим бўлган майдонлар кўрсатилган ҳолда ариза берувчига қайтарилади (RETURNED).

- Барча ҳаракатлар ягона timeline’га ва аудит журналига ёзилади.

Муқобил ва истисно ҳолатлар:

- 4.1. Масъул ходим таътилда ёки банд — тизим ўринбосарга ёки навбатдаги ходимга қайта бириктиради.

- 4.2. SLA муддати яқинлашди — ходимга ва раҳбарга огоҳлантириш юборилади.

- 4.3. SLA муддати бузилди — RI-07 риск-индикатори шакллантирилади ва рақамли назорат оқимига узатилади.

Вақт регламенти: аризани автоматик бириктириш ≤ 1 дақиқа; аризани очиш ва рўйхатни кўрсатиш ≤ 3 сония; аризани кўриб чиқишнинг умумий муддати — 15 кундан ошмаслиги.

Кириш маълумотлари: ариза, илова ҳужжатлар, автомат текширув натижалари, ҳудуд ва ташкилот классификатори.

Чиқиш маълумотлари: бириктирилган ариза, статус ўзгариши, SLA таймери, ариза берувчига хабарнома.

«С5» фойдаланиш сценарийси: Аризани кўриб чиқиш ва ташқи АТлардан текширув

Ишга тушириш шартлари: ариза IN_REVIEW статусида.

Асосий фаолият кўрсатувчи шахс: ижрочи ходим (кўриб чиқувчи), GIS/норматив мутахассис.

Иштирокчи модуллар: Ариза (10.1), GIS (10.2), Норма/тариф (10.3), Интеграция (№9).

Сценарийни бажариш тартиби:

- Ходим ариза реквизитларини, GIS текшируви ва rule engine ҳисобининг натижаларини кўради.

- Заруратда ветеринария АТга чорва бош сони ва ветеринария ҳолати бўйича сўров юборилади.

- Заруратда кадастр ва бошқа GIS манбаларидан контурнинг ҳуқуқий ҳолати сўралади.

- Ташқи сервис ишламаса — тасдиқловчи қоғоз ҳужжат юкланади ва maker-checker тартиби қўлланилади; ҳолат аудитга ёзилади.

- Ходим норма, лимит ва тариф ҳисобининг тўғрилигини тасдиқлайди ёки қайта ҳисоблашга юборади.

- Ходим хулосасини изоҳ билан киритади ва аризани раҳбар тасдиғига ёки рухсатнома шакллантиришга йўналтиради.

Муқобил ва истисно ҳолатлар:

- 5.1. Ветеринария АТ салбий жавоб қайтарди — ариза рад этиш учун тайёрланади, ҳуқуқий асос кўрсатилади.

- 5.2. Кадастр маълумоти GIS контурга мос келмайди — GIS мутахассисга топшириқ шакллантирилади (С17 сценарийси).

- 5.3. Қўшимча маълумот талаб қилинади — ариза берувчига сўров юборилади, SLA таймери тўхтатилади ва жавоб келгач қайта ишга тушади.

Вақт регламенти: ташқи сервис жавоби ≤ 10 сония (timeout’дан кейин навбатга олинади); аризани кўриб чиқиш умумий муддат ичида.

Кириш маълумотлари: ариза, автомат текширув натижалари, ташқи сервис жавоблари, илова ҳужжатлар, ходим изоҳи.

Чиқиш маълумотлари: ходим хулосаси, ташқи сервис жавоблари ва уларнинг метамаълумоти, статус ўзгариши, аудит ёзуви.

«С6» фойдаланиш сценарийси: Жойни (участкани) бориб кўриш ва натижани аризага илова қилиш

Ишга тушириш шартлари: ариза кўриб чиқилмоқда; фаолият тури ёки ҳудуд бўйича жойни кўриш талаб этилади.

Асосий фаолият кўрсатувчи шахс: ижрочи ходим, инспектор.

Иштирокчи модуллар: Ариза (10.1), Инспектор ва дала мониторинги (10.8), GIS (10.2).

Сценарийни бажариш тартиби:

- Ходим ёки раҳбар «жойни кўриш» топшириғини шакллантиради ва масъул шахсни, санани белгилайди.

- Масъул шахс мобил PWA орқали топшириқни олади, жойга боради.

- Жойда GPS координаталари, фото ва видео материаллар олинади; улар вақт, GPS, қурилма ва hash метамаълумоти билан сақланади.

- Фактик ҳолат (майдон, ўсимлик қоплами, мавжуд чорва, сув нуқтаси, кириш йўли) чекласт бўйича киритилади.

- Натижа изоҳ ва хулоса билан аризага илова қилинади.

- Ариза берувчи ва ижрочи ўртасида тақдим этилиши мумкин бўлган жойларни келишиш зарур бўлса, муқобил контурлар харитада таклиф этилади.

Муқобил ва истисно ҳолатлар:

- 6.1. Ариза берувчи таклиф этилган жойни рад этди — ижрочи муқобил контур(лар)ни таклиф қилади; келишилган контур аризада янгиланади ва GIS/норма текшируви қайта бажарилади.

- 6.2. Алоқа йўқ — маълумотлар offline шифрланган кэшда сақланади ва алоқа тикланганда синхронланади.

Вақт регламенти: жойни бориб кўриш — топшириқ берилгандан кейин 2 иш кунидан ошмаслиги; натижани тизимга киритиш — жойда ёки алоқа тикланганидан кейин 5 дақиқа ичида.

Кириш маълумотлари: топшириқ, контур геометрияси, GPS координаталари, фото/видео, чекласт натижалари.

Чиқиш маълумотлари: жойни кўриш баённомаси, медиа-файллар метамаълумот билан, ариза timeline’ига ёзув.

«С8» фойдаланиш сценарийси: Раҳбар қарори — тасдиқлаш, рад этиш ёки қайтариш

Ишга тушириш шартлари: ариза бўйича ходим хулосаси ва (зарур бўлса) рухсатнома мавжуд.

Асосий фаолият кўрсатувчи шахс: раҳбар (ваколатли шахс).

Иштирокчи модуллар: Ариза (10.1), ЭРИ (10.7), Рақамли назорат (10.9), Хабарнома (№8).

Сценарийни бажариш тартиби:

- Раҳбар кўриб чиқилган аризалар рўйхатини очади ва аризанинг тўлиқ timeline’ини кўради.

- Раҳбар автомат текширув натижалари, ҳисоб-китоб, GIS хулосаси ва ходим изоҳи билан танишади.

- Раҳбар қарорни танлайди: тасдиқлаш, рад этиш ёки қайта ишлашга қайтариш.

- Рад этиш ёки қайтариш ҳолатида ҳуқуқий асос, сабаб классификатори (8-иловага мувофиқ) ва тузатилиши лозим бўлган майдонлар мажбурий кўрсатилади.

- Қарор ЭРИ билан тасдиқланади.

- Ҳар бир статус ўзгариши, изоҳ ва қарор аудитга ҳамда рақамли назорат оқимига ёзилади.

- Ариза берувчига қарор тўғрисида хабарнома юборилади.

Муқобил ва истисно ҳолатлар:

- 8.1. Раҳбар ваколати мавжуд эмас (сумма ёки майдон чегарасидан ошган) — ариза юқори даражадаги ваколатли шахсга йўналтирилади.

- 8.2. Раҳбар норма ёки лимитдан ошиқ рухсатномани тасдиқлашга уринди — тизим операцияни блоклайди; истисно тартибида тасдиқланса, RI-02 риск-индикатори шакллантирилади.

- 8.3. Раҳбар вақтинча ўринбосарга ваколат берди — ваколат муддати ва ҳажми тизимда қайд этилади.

Вақт регламенти: қарорни сақлаш ва имзолаш ≤ 10 сония; умумий кўриб чиқиш муддати — 15 кун.

Кириш маълумотлари: ариза, ходим хулосаси, рухсатнома, раҳбар ЭРИси, қарор тури ва изоҳ.

Чиқиш маълумотлари: имзоланган қарор, статус ўзгариши (APPROVED / REJECTED / RETURNED), SLA қайди, хабарнома, назорат ҳодисаси.

«С9» фойдаланиш сценарийси: Инвойс шакллантириш, тўлов қабул қилиш ва тасдиқлаш

Ишга тушириш шартлари: ариза бўйича ижобий қарор қабул қилинган.

Асосий фаолият кўрсатувчи шахс: ариза берувчи, тўлов провайдери/банк (автомат), тизим.

Иштирокчи модуллар: Тўлов (10.5), Ариза (10.1), Интеграция (№9), Хабарнома (№8).

Сценарийни бажариш тартиби:

- Тизим calculation_snapshot асосида инвойс шакллантиради (ВМҚ 278-сон бўйича 100% олдиндан тўлов).

- Инвойс ариза берувчининг шахсий кабинетида ва my.gov.uz каналида акс этади; тўлов усуллари рўйхати кўрсатилади.

- Ариза берувчи тўловни провайдер орқали амалга оширади.

- Тизим имзоланган webhook ва Idempotency-Key орқали тўлов тасдиғини қабул қилади; payment intent ва provider transaction ёзувлари шакллантирилади.

- PAID статуси фақат провайдер ёки банк тасдиғи асосида ўрнатилади.

- Ариза берувчига тўлов қабул қилингани тўғрисида хабарнома юборилади ва рухсатнома шакллантириш босқичи ишга тушади.

Муқобил ва истисно ҳолатлар:

- 9.1. Тўлов белгиланган муддатда (10 кун) амалга оширилмади — ариза берувчига огоҳлантириш юборилади; муддат тугаганда ариза тўхтатилади.

- 9.2. Webhook такроран келди — Idempotency-Key бўйича иккинчи марта қайта ишланмайди.

- 9.3. Тўлов провайдери ишламаяпти — муқобил тўлов усули таклиф этилади, сўров навбатга олинади.

- 9.4. Истисно тартибида қўлда PAID белгилаш — фақат maker-checker тартиби ва тасдиқловчи банк ҳужжати билан амалга оширилади ҳамда автоматик RI-01 риск-индикатори сифатида рақамли назоратга юборилади.

- 9.5. Ортиқча ёки нотўғри сумма тўланди — фарқ алоҳида рўйхатга олинади ва С14 сценарийси (қайтариш) ишга тушади.

Вақт регламенти: тўлов тасдиғининг тизимда акс этиши — 30 дақиқадан ошмаслиги; инвойсни шакллантириш ≤ 10 сония.

Кириш маълумотлари: ҳисоб-китоб натижаси, инвойс, провайдер транзакцияси, webhook.

Чиқиш маълумотлари: инвойс, PAID статуси, транзакция ёзуви, хабарнома, назорат ҳодисаси.

«С10» фойдаланиш сценарийси: Тўловни 50/50 тақсимлаш ва банк выпискаси билан солиштириш (reconciliation)

Ишга тушириш шартлари: тўлов PAID статусида; банк выпискаси мавжуд.

Асосий фаолият кўрсатувчи шахс: бухгалтер, тизим (автомат).

Иштирокчи модуллар: Тўлов (10.5), Интеграция (№9), Ҳисоботлар (№6).

Сценарийни бажариш тартиби:

- Тизим тўлов суммасини ВМҚ 278-сонга мувофиқ 50/50 нисбатда тақсимлайди ва allocation ledgerга ёзади (recipient account / budget account).

- Банк выпискаси автоматик ёки файл кўринишида юкланади.

- Тизим транзакцияларни рухсатнома, инвойс билан автоматик солиштиради (reconciliation).

- Мос келган ёзувлар RECONCILED деб белгиланади.

- Мос келмаган ёзувлар (фарқлар) алоҳида рўйхатга тушади ва бухгалтерга топшириқ шакллантирилади.

- Бухгалтер фарқни ўрганади, изоҳ билан ёпади ёки тузатиш ҳужжатини киритади.

- Кунлик ва ойлик солиштириш ҳисоботи шакллантирилади.

Муқобил ва истисно ҳолатлар:

- 10.1. Тизимда мавжуд бўлмаган тўлов топилди — «номаълум тўлов» рўйхатига олинади.

- 10.2. Тўлов тизимда бор, банкда йўқ — RI-10 риск-индикатори (рухсатнома тўловсиз фаоллаштирилиши) текширилади.

- 10.3. Тақсимот нисбати нотўғри — ҳисоб қайта бажарилади, ўзгариш тарихи сақланади.

Вақт регламенти: тақсимот ≤ 5 сония; кунлик автоматик солиштириш — иш куни бошида; фарқлар бўйича топшириқ — дарҳол.

Кириш маълумотлари: тўлов транзакциялари, банк выпискаси, тақсимот қоидалари ва ҳисоб рақамлари.

Чиқиш маълумотлари: allocation ledger ёзувлари, солиштириш натижаси, фарқлар рўйхати, ҳисобот, аудит ёзуви.

«С11» фойдаланиш сценарийси: Рухсатномани шакллантириш, ЭРИ билан имзолаш ва QR-код бериш

Ишга тушириш шартлари: ариза APPROVED статусида; тўлов PAID ва (зарур бўлса) рухсатнома имзоланган.

Асосий фаолият кўрсатувчи шахс: ваколатли шахс (хўжалик раҳбари, бош ўрмонбеги, бош ҳисобчи), тизим.

Иштирокчи модуллар: Рухсатнома ва ҳужжат (10.6), ЭРИ (10.7), Тўлов (10.5), Хабарнома (№8).

Сценарийни бажариш тартиби:

- Тизим 1-иловадаги шакл асосида рухсатномани автоматик шакллантиради: ўрмон хўжалиги, ўрмон бўлими, айланма, бўлак, ажратилган майдон, фойдаланувчи маълумотлари, чорва турлари ва сони, фойдаланиш муддати, рухсатнома рақами ва суммаси.

- Серия ва рақам автоматик генерация қилинади (такрорланмаслиги МББТ даражасида кафолатланади).

- Ҳужжат PDF/A форматида шакллантирилади.

- Рухсатномага QR-код бириктирилади (муҳр ўрнида); QR оммавий текшириш саҳифасига йўналтиради.

- Ваколатли шахс(лар) рухсатномани ЭРИ билан имзолайди; сертификат амал муддати ва CRL/OCSP статуси текширилади.

- Имзоланган ҳужжат ўзгармас (immutable) шаклда сақланади; ҳақиқийлигини оммавий портал ва QR орқали текшириш имконияти очилади.

- Рухсатнома ACTIVE (амалда) статусини олади; ариза берувчининг кабинетида пайдо бўлади ва юклаб олиш имконияти берилади.

- Ҳодиса аудитга ва рақамли назорат оқимига ёзилади; ариза берувчига хабарнома юборилади.

Муқобил ва истисно ҳолатлар:

- 11.1. Тўлов тасдиқланмаган — рухсатнома шакллантирилмайди; уриниш бўлса RI-10 риск-индикатори шакллантирилади.

- 11.2. Имзолашда хатолик — қайта уриниш имконияти берилади, хатолик сабаби кўрсатилади.

- 11.3. Ҳужжат шаблони янгиланган — рухсатнома тасдиқланиш пайтидаги шаблон версияси билан шакллантирилади ва версия ID сақланади.

Вақт регламенти: PDF/QR рухсатномани шакллантириш — тасдиқдан кейин 60 сониядан; рухсатномани шакллантириш жараёни бутунлигича — 5 дақиқадан ошмаслиги.

Кириш маълумотлари: ариза ва қарор, рухсатнома, тўлов тасдиғи, рухсатнома шаблони, ваколатли шахснинг ЭРИси.

Чиқиш маълумотлари: имзоланган PDF/A рухсатнома + QR-код, ACTIVE статуси, immutable snapshot, хабарнома, назорат ҳодисаси.

«С12» фойдаланиш сценарийси: Рухсатнома ҳақиқийлигини QR орқали оммавий текшириш

Ишга тушириш шартлари: рухсатнома шакллантирилган ва имзоланган.

Асосий фаолият кўрсатувчи шахс: исталган шахс (авторизациясиз), инспектор.

Иштирокчи модуллар: Оммавий портал (10.11), Рухсатнома (10.6).

Сценарийни бажариш тартиби:

- Фойдаланувчи QR-кодни сканерлайди ёки оммавий саҳифада рухсатнома серия ва рақамини киритади.

- Тизим рухсатноманинг мавжудлигини ва ҳолатини текширади.

- Экранда чекланган ҳажмдаги маълумот кўрсатилади: серия ва рақам, берилган сана, амал қилиш муддати, ўрмон хўжалиги, фаолият тури, статус (амалда / тўхтатилган / муддати тугаган / бекор қилинган), имзо ҳақиқийлиги.

- Шахсга доир маълумотлар маскаланган ҳолда (масалан, Ф.И.Ш. қисқартирилган) кўрсатилади.

- Текшириш ҳодисаси анонимлаштирилган ҳолда статистикага ёзилади.

Муқобил ва истисно ҳолатлар:

- 12.1. Рухсатнома топилмади — «ҳужжат мавжуд эмас» хабари кўрсатилади.

- 12.2. Рухсатнома бекор қилинган — статус ва бекор қилиш санаси кўрсатилади.

- 12.3. Кўп сонли автоматлаштирилган сўровлар — rate limit ва CAPTCHA қўлланилади.

Вақт регламенти: текшириш натижаси ≤ 3 сония.

Кириш маълумотлари: QR-код ёки рухсатнома серия/рақами.

Чиқиш маълумотлари: рухсатноманинг ҳолати ва чекланган реквизитлари, имзо ҳақиқийлиги хулосаси.

«С13» фойдаланиш сценарийси: Рухсатномани тўхтатиш, бекор қилиш ёки муддатини ўзгартириш

Ишга тушириш шартлари: рухсатнома ACTIVE статусида; қоидабузарлик, ариза берувчининг мурожаати, суд ёки ваколатли орган қарори ёхуд бошқа ҳуқуқий асос мавжуд.

Асосий фаолият кўрсатувчи шахс: раҳбар, инспектор, тизим (муддат тугаши бўйича автомат).

Иштирокчи модуллар: Рухсатнома (10.6), Инспектор (10.8), Ариза (10.1), Рақамли назорат (10.9).

Сценарийни бажариш тартиби:

- Ташаббус манбаи белгиланади: инспекция натижаси, ариза берувчининг мурожаати, ваколатли орган қарори ёки тизимнинг автоматик амали.

- Ҳуқуқий асос, сабаб классификатори ва тасдиқловчи ҳужжат киритилади.

- Раҳбар қарорни ЭРИ билан тасдиқлайди.

- Рухсатнома статуси ўзгартирилади: SUSPENDED (тўхтатилган), REVOKED (бекор қилинган) ёки EXPIRED (муддати тугаган — тизим томонидан автоматик).

- Тегишли контурнинг бандлиги ва қолдиқ лимити қайта ҳисобланади.

- Ариза берувчига ва инспекторга хабарнома юборилади; QR текшириш саҳифасида статус янгиланади.

- Ҳодиса аудитга ва рақамли назорат оқимига ёзилади.

Муқобил ва истисно ҳолатлар:

- 13.1. Тўхтатиш сабаби бартараф этилди — рухсатнома ACTIVE ҳолатига қайтарилади, тарих сақланади.

- 13.2. Бекор қилиш натижасида тўловни қайтариш зарурати — С14 сценарийси ишга тушади.

- 13.3. Ҳуқуқий асосcиз бекор қилишга уриниш — операция блокланади ва аудитга ёзилади.

Вақт регламенти: статусни ўзгартириш ≤ 10 сония; муддати тугаган рухсатномаларни автоматик белгилаш — кунлик регламент топшириқ билан.

Кириш маълумотлари: рухсатнома, ҳуқуқий асос, сабаб, тасдиқловчи ҳужжат, раҳбар ЭРИси.

Чиқиш маълумотлари: янги статус, қарор ҳужжати, қайта ҳисобланган лимит, хабарнома, назорат ҳодисаси.

«С14» фойдаланиш сценарийси: Имтиёзни қўллаш ва тўловни қайтариш (refund)

Ишга тушириш шартлари: ВМҚ 278-сонининг 9–11-бандларида кўрсатилган асос мавжуд (рухсатнома бекор қилинган, фойдаланилмаган муддат мавжуд, ортиқча тўланган, имтиёзли тоифага мансублик тасдиқланган).

Асосий фаолият кўрсатувчи шахс: ариза берувчи, бухгалтер, раҳбар.

Иштирокчи модуллар: Имтиёз ва refund (10.10), Тўлов (10.5), Ариза (10.1).

Сценарийни бажариш тартиби:

- Ариза берувчи қайтариш учун мурожаат киритади ёки тизим асосни автоматик аниқлайди.

- Ҳуқуқий асос ва тасдиқловчи ҳужжатлар (имтиёзли тоифа гувоҳномаси ва б.) юкланади.

- Тизим қайтариш суммасини формула бўйича ҳисоблайди: Paid × unused_eligible_period / paid_period.

- Ҳисоб бухгалтер томонидан текширилади ва раҳбар томонидан тасдиқланади (maker-checker).

- Қайтариш банк орқали амалга оширилади; транзакция тизимда қайд этилади.

- SLA назорати — 20 иш куни ичида қайтариш якунланиши шарт.

- Ҳодиса аудитга ва рақамли назорат оқимига ёзилади.

Муқобил ва истисно ҳолатлар:

- 14.1. Ҳисоб формуладан четга чиқди — операция блокланади, RI-11 риск-индикатори шакллантирилади.

- 14.2. Асос етарли эмас — мурожаат ҳуқуқий асос кўрсатилган ҳолда рад этилади.

- 14.3. 20 иш куни муддати бузилди — RI-07 риск-индикатори шакллантирилади.

- 14.4. Имтиёз ариза босқичида қўлланилса — тариф ҳисоби имтиёз коэффициенти билан бажарилади ва snapshot’да қайд этилади.

Вақт регламенти: қайтариш ҳисоби ≤ 5 сония; жараённинг умумий муддати — 20 иш кунидан ошмаслиги.

Кириш маълумотлари: мурожаат, ҳуқуқий асос, тасдиқловчи ҳужжатлар, тўлов тарихи, банк реквизитлари.

Чиқиш маълумотлари: қайтариш ҳисоби ва қарори, банк транзакцияси, SLA қайди, хабарнома, назорат ҳодисаси.

«С15» фойдаланиш сценарийси: Дала мониторинги ва электрон далолатнома

Ишга тушириш шартлари: инспекторга ҳудуд бириктирилган; мобил PWA’да шифрланган offline кэш синхронланган.

Асосий фаолият кўрсатувчи шахс: инспектор.

Иштирокчи модуллар: Инспектор ва дала мониторинги (10.8), Рухсатнома (10.6), GIS (10.2), ЭРИ (10.7).

Сценарийни бажариш тартиби:

- Инспектор рухсатнома QR-кодини сканерлайди ёки рухсатнома рақами бўйича қидиради.

- Тизим рухсатноманинг ҳолатини кўрсатади: амалда / тўхтатилган / муддати тугаган / бекор қилинган.

- Инспекторнинг GPS жойлашуви рухсат этилган контур билан солиштирилади, масофа кўрсаткичи ҳисобланади.

- Фактик ҳолат киритилади: чорва сони ва турлари, эгалланган майдон, фаолият тури, асалари уялари сони, пичан миқдори; меъёр билан таққосланади.

- Фото ва видео материаллар вақт, GPS, қурилма ва hash метамаълумоти билан сақланади.

- Электрон далолатнома чекласт бўйича тўлдирилади ва ЭРИ билан имзоланади; статус белгиланади: мувофиқ / огоҳлантириш / қоидабузарлик.

- Алоқа бўлмаса маълумот offline сақланади; алоқа тикланганда конфликт қоидаси бўйича синхронланади.

- Қоидабузарлик статуси автоматик равишда рақамли назорат оқимига узатилади ва С16 сценарийси ишга тушади.

Муқобил ва истисно ҳолатлар:

- 15.1. QR-код ўқилмади — рухсатнома рақами бўйича қидириш ва локал кэшдан текшириш имконияти таъминланади.

- 15.2. Инспектор контурдан ташқарида — тизим масофани кўрсатади ва далолатномада қайд этади.

- 15.3. Синхронизацияда конфликт — сервердаги ва мобил қурилмадаги ёзувлар вақт белгиси ва фойдаланувчи бўйича солиштирилиб, қоида асосида ҳал этилади; ҳар икки версия тарихда сақланади.

- 15.4. Рухсатнома топилмади — «рухсатномасиз фаолият» ҳолати сифатида далолатнома тузилади.

Вақт регламенти: QR орқали рухсатномани текшириш — 3 сониядан (offline режимда локал кэшдан — 1 сониядан) ошмаслиги; синхронлаш — алоқа тикланганидан кейин 5 дақиқа ичида.

Кириш маълумотлари: QR-код ёки рухсатнома рақами, GPS координаталари, фото/видео, чекласт натижалари, инспектор ЭРИси.

Чиқиш маълумотлари: электрон далолатнома, текширув статуси, медиа-файллар метамаълумот билан, ариза берувчига ва раҳбарга хабарнома, назорат ҳодисаси.

«С16» фойдаланиш сценарийси: Қоидабузарлик бўйича иш юритиш ва чора кўриш

Ишга тушириш шартлари: далолатнома «қоидабузарлик» статусида.

Асосий фаолият кўрсатувчи шахс: инспектор, раҳбар, юрист.

Иштирокчи модуллар: Инспектор (10.8), Ариза (10.1), Рухсатнома (10.6), Архив (10.13).

Сценарийни бажариш тартиби:

- Далолатнома асосида қоидабузарлик иши шакллантирилади ва ягона рақам берилади.

- Қоидабузарлик тури классификатордан танланади (норма ошиши, рухсатномасиз фаолият, контурдан ташқарида фаолият, ёнғин хавфсизлиги қоидаларини бузиш ва б.).

- Фойдаланувчига огоҳлантириш ёки тушунтириш талаби юборилади; жавоб муддати белгиланади.

- Заруратда етказилган зарар ҳисобланади ва тегишли ҳужжат шакллантирилади.

- Раҳбар қарор қабул қилади: огоҳлантириш, рухсатномани тўхтатиш/бекор қилиш (С13), ваколатли органларга материал юбориш.

- Иш якунланганда барча ҳужжатлар архивга ўтказилади.

- Барча босқичлар аудитга ва рақамли назорат оқимига ёзилади.

Муқобил ва истисно ҳолатлар:

- 16.1. Фойдаланувчи қоидабузарликни бартараф этди — иш «бартараф этилган» статуси билан ёпилади.

- 16.2. Такрорий қоидабузарлик — тизим тарихни кўрсатади ва қатъийроқ чора таклиф этади.

- 16.3. Фойдаланувчи қарорни шикоят қилди — шикоят алоҳида ёзув сифатида юритилади.

Вақт регламенти: қоидабузарлик ишини шакллантириш — далолатнома имзолангандан кейин дарҳол; тушунтириш муддати — 5 иш куни; қарор — 10 иш куни ичида.

Кириш маълумотлари: далолатнома, медиа-материаллар, фойдаланувчи тушунтириши, ҳуқуқий асос.

Чиқиш маълумотлари: қоидабузарлик иши, қарор, зарар ҳисоби, рухсатнома статуси ўзгариши, архив ёзуви, назорат ҳодисаси.

«С17» фойдаланиш сценарийси: GIS контурни киритиш, версиялаш ва тасдиқлаш

Ишга тушириш шартлари: фойдаланувчи GIS мутахассис ролига эга; геометрия манбаси (сўровнома, кадастр, аэрофотосурат, GPS ўлчов) мавжуд.

Асосий фаолият кўрсатувчи шахс: GIS мутахассис, раҳбар.

Иштирокчи модуллар: GIS (10.2), Норма/тариф (10.3), МБ ва фазовий сақлаш (№5).

Сценарийни бажариш тартиби:

- Мутахассис қатламни танлайди: ўрмон фонди, ташкилот чегараси, контур, яйлов, пичанзор, асалари, рекреация, чеклов, муҳофаза, ротация, дам бериш, сув нуқтаси, чорва йўлаги.

- Геометрия киритилади: харитада чизиш (draw/edit), координаталарни киритиш, файл импорти (SHP, GeoJSON, KML, KMZ, GPKG, CSV, ZIP), WMS/WFS ёки API орқали.

- Тизим топология ва кесишув текширувини бажаради: ST_IsValid, ST_Within, ST_Overlaps, ST_Area.

- Версия атрибутлари киритилади: source, accuracy, survey_date, effective_from, effective_to, approval_doc_id.

- Контур ҳаётий цикли бўйича ҳаракатланади: Draft → Review → Approved → Published → Archived.

- Раҳбар тасдиқловчи ҳужжат асосида контурни Published ҳолатига ўтказади.

- Published контур бўйича норма киритилиши мумкин бўлади ва аризаларда танлов учун очилади.

- Vector tile кэши янгиланади.

Муқобил ва истисно ҳолатлар:

- 17.1. Импорт файлида хатолик — error report шакллантирилади (сатр рақами ва хато тури билан), импорт rollback қилинади.

- 17.2. Геометрия мавжуд фаол рухсатнома контури билан кесишади — огоҳлантириш чиқарилади, тасдиқлаш блокланади ёки алоҳида асос билан амалга оширилади.

- 17.3. Тасдиқловчи ҳужжатсиз Published ҳолатига ўтказишга уриниш — операция блокланади.

- 17.4. Контур ўзгартирилди — эски версия архивга олинади, унга боғланган рухсатномалар эски версияга боғлиқ ҳолда сақланади.

Вақт регламенти: геометрияни сақлаш ≤ 5 сония; топология текшируви ≤ 10 сония; йирик файл импорти асинхрон бажарилади ва натижа бўйича хабарнома юборилади.

Кириш маълумотлари: геометрия файли ёки чизма, қатлам тури, атрибутлар, тасдиқловчи ҳужжат.

Чиқиш маълумотлари: версияланган контур, ҳаётий цикл статуси, топология хулосаси, error report (мавжуд бўлса), янгиланган vector tile.

«С18» фойдаланиш сценарийси: Фойдаланиш меъёри, лимит ва тарифни киритиш ва версиялаш

Ишга тушириш шартлари: контур Published ҳолатида; геоботаник тадқиқот ҳужжати ёки норматив ҳужжат мавжуд.

Асосий фаолият кўрсатувчи шахс: норматив мутахассис, раҳбар.

Иштирокчи модуллар: Норма, лимит ва тариф — rule engine (10.3), GIS (10.2), Рақамли назорат (10.9).

Сценарийни бажариш тартиби:

- Мутахассис контур ва фаолият тури кесимида норма ёзувини яратади.

- Геоботаник тадқиқот ҳужжати юкланади; ҳосилдорлик (ц/га), мавсум давомийлиги ва ротация календари киритилади.

- Тизим ВМҚ 689-сон формулалари бўйича ҳисоблайди: Oz = Yield × Area × Season_share; Oz_eff = Oz × 0,85; MaxSB = floor(Oz_eff / 3,74).

- Тариф маълумотлари киритилади: ВМҚ 278-сон коэффициентлари ва БҲМ, effective_from / effective_to билан.

- Норма ва тариф версияси rule_version идентификатори билан сақланади.

- Раҳбар тасдиқловчи ҳужжат асосида нормани Published ҳолатига ўтказади.

- Тасдиқлангандан сўнг норма аризалар учун фаол бўлади.

Муқобил ва истисно ҳолатлар:

- 18.1. Тасдиқловчи ҳужжат йўқ — норма Published ҳолатига ўтказилмайди.

- 18.2. Тариф ёки норма ўтган давр учун (ретроактив) ўзгартирилди — операция maker-checker талаб қилади ва RI-04 риск-индикатори шакллантирилади.

- 18.3. Норма ўзгарди — аввалги давр учун берилган рухсатномалар эски rule_version ва input snapshot асосида сақланиб қолади, қайта ҳисобланмайди.

Вақт регламенти: норма ҳисоби ≤ 3 сония; тасдиқлаш операцияси ≤ 10 сония.

Кириш маълумотлари: контур, фаолият тури, геоботаник ҳужжат, ҳосилдорлик, мавсум ва ротация календари, тариф коэффициентлари, БҲМ.

Чиқиш маълумотлари: версияланган норма ва тариф ёзуви, MaxSB, амал қилиш даври, тасдиқловчи ҳужжат ID, назорат ҳодисаси.

«С19» фойдаланиш сценарийси: Хабарнома шакллантириш, юбориш ва етказилишини кузатиш

Ишга тушириш шартлари: тизимда хабарнома юборишни талаб қиладиган ҳодиса юз берди.

Асосий фаолият кўрсатувчи шахс: тизим (автомат), администратор (шаблонларни бошқаришда).

Иштирокчи қуйи тизимлар: Хабарнома (№8), Интеграция (№9), Маъмурият (№1).

Сценарийни бажариш тартиби:

- Ҳодиса юз беради: ариза статуси ўзгарди, тўлов қабул қилинди, ҳужжат имзоланди, муддат яқинлашди, инспекция натижаси шаклланди, ариза рад этилди ва б.

- Тизим ҳодиса турига мос хабарнома шаблонини танлайди ва тил бўйича матнни шакллантиради.

- Қабул қилувчининг каналлари аниқланади: in-app, SMS, email, my.gov.uz callback.

- Хабарнома навбатга қўйилади ва юборилади; ҳолати кузатилади: QUEUED → SENT → DELIVERED → FAILED.

- Канал ишламаса, захира канал орқали қайта уриниш амалга оширилади.

- Юборилган хабарномалар тарихи фойдаланувчининг кабинетида ва аудитда сақланади.

Муқобил ва истисно ҳолатлар:

- 19.1. SMS провайдер ишламаяпти — email ёки in-app канал орқали юборилади.

- 19.2. Қабул қилувчининг алоқа маълумоти нотўғри — хабарнома FAILED ҳолатига ўтади, ходимга топшириқ шакллантирилади.

- 19.3. Фойдаланувчи канални ўчирган — мажбурий (ҳуқуқий аҳамиятга эга) хабарномалар барибир in-app орқали етказилади.

Вақт регламенти: хабарномани навбатга қўйиш ≤ 5 сония; юбориш — 1 дақиқа ичида; муддат яқинлашиши бўйича огоҳлантириш — регламент бўйича (масалан, 3 кун олдин).

Кириш маълумотлари: ҳодиса, қабул қилувчи, шаблон, тил, канал созламалари.

Чиқиш маълумотлари: юборилган хабарнома, етказиш ҳолати, хабарномалар тарихи.

«С20» фойдаланиш сценарийси: Ҳисобот шаклини яратиш, тўлдириш, тасдиқлаш ва экспорт қилиш

Ишга тушириш шартлари: фойдаланувчи тегишли ролга эга.

Асосий фаолият кўрсатувчи шахс: бўлим админи (марказий аппарат ходими), ижрочи ходим, ижрочи раҳбар.

Иштирокчи қуйи тизимлар: Ҳисоботлар (№6), Ахборот-таҳлил (№7), ЭРИ (10.7), Хабарнома (№8).

Сценарийни бажариш тартиби:

- Бўлим админи ҳисобот шаклини яратади: номи, тури, топшириш даври, устунлар таркиби ва тўлдириш қоидалари белгиланади (2- ва 3-иловадаги шакллар асос сифатида қўлланилади).

- Шакл сақланганда «Яратилган» статусини олади.

- Ҳисобот муддатлари ташкилотлар кесимида белгиланади; муддат яқинлашганда хабарнома юборилади.

- Ижрочи ходим ўзига бириктирилган бўлимда ҳисоботни тўлдиради ва сақлайди; тизим маълумотларнинг мантиқий тўғрилигини (йиғинди, назорат нисбати) текширади.

- Ижрочи раҳбар ҳисоботни кўради; хатолик бўлса изоҳ билан қайта ишлашга қайтаради, тўғри бўлса ЭРИ билан имзолаб юборади.

- Бўлим админи келиб тушган ҳисоботни кўради, таҳлил қилади ва «Тасдиқланган» статусини беради ёки қайтаради.

- Тасдиқланган ҳисоботлар республика бўйича жамланади; йиғма кўрсаткичлар ва диаграммалар шакллантирилади.

- Ҳисоботлар Excel, Word ва PDF форматларида экспорт қилинади; йирик экспорт асинхрон тайёрланади ва тайёр бўлганда хабарнома юборилади.

Муқобил ва истисно ҳолатлар:

- 20.1. Ҳисобот муаллифи «Яратилган» статусидаги шаклни таҳрирлаши мумкин; бошқа статусларда таҳрирлаш тақиқланади.

- 20.2. Ҳисобот муддатида топширилмади — «муддати ўтган» рўйхатига тушади ва раҳбарга хабар берилади.

- 20.3. Ҳисобот қайтарилди — «Қайтарилган ҳисоботлар» рўйхатида акс этади, изоҳ билан.

- 20.4. Тасдиқлангандан сўнг хатолик аниқланди — тузатиш алоҳида версия сифатида киритилади, ўзгариш тарихи сақланади.

Вақт регламенти: ҳисобот шаклини сақлаш ≤ 3 сония; йиғма таҳлил ≤ 10 сония; йирик ҳисоботни шакллантириш ≤ 1 дақиқа.

Кириш маълумотлари: ҳисобот шакли параметрлари, устунлар, давр, ташкилот, ҳисобот маълумотлари, ЭРИ.

Чиқиш маълумотлари: яратилган ва тасдиқланган ҳисобот шакллари, имзоланган ҳисоботлар, йиғма маълумотлар, экспорт файллари, ўзгаришлар тарихи.

«С21» фойдаланиш сценарийси: Ахборот-таҳлил (dashboard) ва мониторинг

Ишга тушириш шартлари: фойдаланувчи марказий аппарат, раҳбарият ёки ташкилот раҳбари ролига эга.

Асосий фаолият кўрсатувчи шахс: марказий аппарат ходими, раҳбарият, ташкилот раҳбари.

Иштирокчи қуйи тизимлар: Ахборот-таҳлил (№7), Ҳисоботлар (№6), Қидирув (№3).

Сценарийни бажариш тартиби:

- Фойдаланувчи dashboard бўлимига киради; ролига ва ҳудудига мос кўрсаткичлар кўрсатилади.

- Асосий кўрсаткичлар акс эттирилади: рухсатномалар сони ва динамикаси, контурлар бандлиги (occupancy), шартли бош юкламаси, тўлов ҳажми ва тақсимоти, SLA бажарилиши, рад этиш сабаблари таркиби, инспекция натижалари, қоидабузарликлар.

- Кесимлар бўйича фильтр қўлланилади: республика → вилоят → туман → ўрмон хўжалиги → контур; давр, фаолият тури, статус.

- Тренд ва таққослама таҳлил (аввалги давр билан) шакллантирилади.

- Керакли кесимдан батафсил рўйхатга (drill-down) ўтиш имконияти таъминланади.

- Натижалар Excel/PDF форматида экспорт қилинади.

Муқобил ва истисно ҳолатлар:

- 21.1. Танланган кесимда маълумот етарли эмас — очиқ статистикада k-anonymity/threshold қоидаси автоматик қўлланилади ва шахсга доир маълумотлар чиқарилмайди.

- 21.2. Йирик кесим сўралди — ҳисоблаш асинхрон бажарилади, тайёр бўлганда хабарнома юборилади.

Вақт регламенти: йиғма таҳлил ва dashboard ≤ 10 сония; батафсил маълумот ≤ 20 сония.

Кириш маълумотлари: фильтр ва давр параметрлари, кесим даражаси.

Чиқиш маълумотлари: dashboard кўрсаткичлари, диаграммалар, тренд таҳлили, батафсил рўйхатлар, экспорт файллари.

«С22» фойдаланиш сценарийси: Рақамли назорат (Read-Only) — прокурор томонидан назорат

Ишга тушириш шартлари: прокуратура органи ходими «Raqamli nazorat» АТда рўйхатдан ўтган; АТ тизим/ресурс ID билан рўйхатга олинган; ИМУТ канали фаол.

Асосий фаолият кўрсатувчи шахс: прокурор (Бош прокуратура, вилоят ва туман прокуратуралари ходимлари).

Иштирокчи қуйи тизимлар: Рақамли назорат (№11), IAM (№2), Қидирув (№3), Logging/Audit (№4), Интеграция (№9).

Сценарийни бажариш тартиби:

- Прокурор ИМУТ орқали ажратилган веб-саҳифага киради (саҳифа оммавий Интернетдан ёпиқ, IP allowlist билан ҳимояланган).

- Кириш E-IMZO ЭРИси ёки OneID орқали амалга оширилади; парол асосидаги кириш тақиқланади.

- АТ фойдаланувчининг ЖШШИРини «Raqamli nazorat» АТга юборади ва верификация сўрайди.

- «Raqamli nazorat» АТ жавоб қайтаради: шахс прокуратура ходими эканлиги, лавозими, ҳудуд коди ва ваколат муддати.

- Верификация натижасига кўра тизим фойдаланувчига «Прокурор» ролини ва ҳудуд бўйича ABAC чегарасини автомат бириктиради. Салбий жавобда кириш рад этилади ва ҳодиса аудитга ёзилади.

- Прокурор Read-Only витринада ишлайди: ариза, рухсатнома, тўлов, GIS контур, норма, аудит журнали, далолатнома ва метамаълумотлар билан танишади.

- Қидирув ва фильтрлаш амалга оширилади: ЖШШИР/СТИР, рухсатнома рақами, контур ID, ҳудуд, давр, статус, сумма, масъул ходим, риск тури бўйича.

- Таҳлил: SLA бузилиши, лимитдан ошиқ рухсатнома, қўлда «тўланган» белгилаш, кесишувчи контурлар, ретроактив тариф/норма ўзгариши бўйича тайёр таҳлилий кесимлар.

- Ҳисобот шакллантириш ва экспорт (PDF/XLSX) — ҳужжатда фойдаланувчи ID, сана ва watermark акс этади.

- Барча кўриш, қидирув ва экспорт ҳаракатлари аудитга ёзилади ва «Raqamli nazorat» АТга қайтариб узатилади.

- Тизим томонидан аниқланган риск-индикаторлар прокурор сўровини кутмасдан, автоматик тарзда «Raqamli nazorat» АТга push қилинади.

Муқобил ва истисно ҳолатлар:

- 22.1. «Raqamli nazorat» АТ жавоб бермади — кириш берилмайди, ҳодиса аудитга ёзилади ва администраторга огоҳлантириш юборилади.

- 22.2. Прокурор ўз ҳудудидан ташқаридаги маълумотга кирмоқчи бўлди — сўров рад этилади ва RI-12 риск-индикатори шакллантирилади.

- 22.3. Экспорт ҳажми лимитдан ошди — экспорт блокланади, сабаби кўрсатилади.

- 22.4. Прокурор ролидан ёзиш операцияси бажарилишига уриниш — 403 Forbidden қайтарилади, ҳодиса критик даражада аудитга ёзилади.

- 22.5. Ваколат муддати тугади — ҳисоб қайдномаси автоматик тўхтатилади.

Вақт регламенти: верификация ва ролни бириктириш — 10 сониядан; қидирув натижаси — 3 сониядан; таҳлилий кесим — 10 сониядан; риск-индикаторни узатиш — ҳодисадан кейин 5 дақиқадан ошмаслиги; сессия TTL ≤ 30 дақиқа.

Кириш маълумотлари: E-IMZO сертификати ёки OneID маълумотлари, ЖШШИР, тизим/ресурс ID, ҳудуд коди, қидирув ва фильтр параметрлари.

Чиқиш маълумотлари: Read-Only маълумот витринаси, қидирув ва таҳлил натижалари, экспорт ҳужжатлари (watermark билан), аудит ёзувлари, «Raqamli nazorat» АТга узатилган ҳодиса ва риск-индикаторлар.

Чекловлар: прокурор роли остида ҳеч қандай яратиш, ўзгартириш, ўчириш, тасдиқлаш, имзолаш ёки статус ўзгартириш операцияси бажарилиши мумкин эмас (6-иловага қаранг).

«С23» фойдаланиш сценарийси: Маъмурият — фойдаланувчи, роль, ташкилот ва классификаторларни бошқариш

Ишга тушириш шартлари: фойдаланувчи тизим администратори ролига эга.

Асосий фаолият кўрсатувчи шахс: тизим администратори.

Иштирокчи қуйи тизимлар: Маъмурият (№1), IAM (№2), Logging/Audit (№4).

Сценарийни бажариш тартиби:

- Администратор фойдаланувчини қўшади: Ф.И.Ш., лавозим, ташкилот/бўлинма, логин, роль, ҳудуд, қўшимча функциялар.

- Роль тайинлашда тизим ролга қўйиладиган мезонлар (бўлим, лавозим) бўйича мослигини текширади; мос келмаса роль рўйхатда кўрсатилмайди.

- Администратор фойдаланувчи маълумотларини таҳрирлайди; имзоланган ҳужжатлардаги аввалги маълумотлар ўзгармайди.

- Паролни тиклаш амалга оширилади (бир марталик парол берилади ва биринчи киришда алмаштириш талаб қилинади).

- Фойдаланувчи вақтинча тўхтатилади ёки ўчирилади; ўчиришдан олдин тугалланмаган иш ва тўлдирилмаган шакллар мавжудлиги текширилади ва улар бошқа масъулга ўтказилади.

- Роллар яратилади, нусхаланади, таҳрирланади ва ўчирилади; бир хил функцияга эга роллар мавжудлиги текширилади; тақсимланмаган тизим функциялари сони кўрсатилади.

- Ташкилот ва бўлинмалар яратилади ва таҳрирланади (номи, ҳудуди, СТИР).

- Классификатор ва маълумотномалар юритилади (чорва турлари, фаолият турлари, вилоят/туман, ўрмон хўжаликлари, рад этиш сабаблари, ҳужжат турлари, мамлакатлар классификатори ISO-3166-1 ва б.), cs.egov.uz регистри билан синхронланади.

- Фойдаланувчилар ҳуқуқлари ҳар ой қайта кўриб чиқилади; лавозими ўзгарган ёки ишдан кетган фойдаланувчиларнинг ҳуқуқлари олиб ташланади.

- Барча администратор ҳаракатлари аудитга ва рақамли назорат оқимига ёзилади — тизим маъмури ўз ҳаракатларини яшира олмайди.

Муқобил ва истисно ҳолатлар:

- 23.1. Роль фақат битта фойдаланувчига бириктирилган ва у фаол — роль ўчирилмайди.

- 23.2. Фойдаланувчида тугалланмаган иш мавжуд — ўчириш блокланади, аввал ишни ўтказиш талаб қилинади.

- 23.3. Классификатор қиймати амалдаги ёзувларда ишлатилган — ўчириш ўрнига «архивланган» ҳолатига ўтказилади.

Вақт регламенти: ҳар бир амални бажариш ва сақлаш ≤ 3 сония; ҳуқуқларни ойлик қайта кўриб чиқиш — регламент бўйича.

Кириш маълумотлари: фойдаланувчи, роль, ташкилот ва классификатор маълумотлари.

Чиқиш маълумотлари: янгиланган ҳисоб қайдномалари, роллар матрицаси, классификаторлар, аудит ёзувлари, назорат ҳодисалари.

«С24» фойдаланиш сценарийси: Захира нусхалаш, тиклаш ва аудит журналини кузатиш

Ишга тушириш шартлари: фойдаланувчи тизим администратори ролига эга.

Асосий фаолият кўрсатувчи шахс: тизим администратори.

Иштирокчи қуйи тизимлар: Маъмурият (№1), МБ ва фазовий сақлаш (№5), Logging/Audit (№4).

Сценарийни бажариш тартиби:

- Администратор автоматик захира нусхалаш жадвалини созлайди (даврийлик, сақлаш муддати, сақлаш жойи).

- Тизим жадвал бўйича автоматик захира нусха яратади; сана, вақт ва натижа журналга ёзилади.

- Зарурат бўлганда администратор қўлда захира нусха яратади ва сабабини кўрсатади.

- Яратилган захира нусхалар рўйхати кўрилади ва қидирилади.

- Тиклаш амалга оширилади: тикланадиган элементлар танланади; тиклашдан олдин жорий ҳолатнинг захира нусхаси автоматик яратилади; барча натижалар журналга ёзилади.

- Захира нусха ахборот элтувчисига экспорт қилинади ёки узоқ муддатли сақлашга юборилади.

- Захира нусхани ўчириш фақат тасдиқлашдан кейин амалга оширилади.

- Администратор тизим журналларини давр, фойдаланувчи, амал тури ва натижа бўйича фильтрлаб кўради; журнал ёзувларини ўчириш ва таҳрирлаш имконсиз.

- Тиклаш синови режали тартибда ўтказилади ва натижаси ҳужжатлаштирилади.

Муқобил ва истисно ҳолатлар:

- 24.1. Захира нусхалаш муваффақиятсиз тугади — администраторга огоҳлантириш юборилади, ҳодиса журналга ёзилади.

- 24.2. Аудит журналини ўзгартириш ёки ўчиришга уриниш — операция блокланади ва RI-06 (критик) риск-индикатори шакллантирилиб, SOCга огоҳлантириш юборилади.

Вақт регламенти: маълумотлар базасининг захира нусхаси — камида ҳар 2 ҳафтада 1 марта (тавсия этилади — кунлик инкрементал ва ҳафталик тўлиқ); тиклаш вақти RTO ≤ 4 соат; журнални кўрсатиш ≤ 10 сония.

Кириш маълумотлари: захира жадвали параметрлари, тиклаш нуқтаси, журнал фильтрлари.

Чиқиш маълумотлари: захира нусхалар, тиклаш натижаси, захира ва тиклаш журнали, аудит ҳисоботи.

«С25» фойдаланиш сценарийси: my.gov.uz канали орқали хизмат кўрсатиш

Ишга тушириш шартлари: фойдаланувчи my.gov.uz порталида авторизациядан ўтган; интеграция фаол.

Асосий фаолият кўрсатувчи шахс: жисмоний/юридик шахс, тизим (автомат).

Иштирокчи модуллар: my.gov.uz канали — BFF (10.12), Ариза (10.1), Тўлов (10.5), Рухсатнома (10.6), Интеграция (№9).

Сценарийни бажариш тартиби:

- Фойдаланувчи my.gov.uz порталида тегишли давлат хизматини танлайди.

- my.gov.uz OneID орқали идентификация маълумотларини ва ариза шаклини АТга узатади.

- АТ аризани қабул қилади, application_id беради ва С3 сценарийсидаги барча текширувларни бажаради.

- Ариза статуси ўзгарган сари АТ my.gov.uz га webhook орқали хабар юборади.

- Тўлов my.gov.uz канали ёки АТ орқали амалга оширилиши мумкин; натижа икки тизимда ҳам синхронланади.

- Тайёр рухсатнома my.gov.uz кабинетига ва АТнинг шахсий кабинетига бир вақтда етказилади.

- Бир хил кириш маълумотлари учун икки канал ҳам бир хил ҳисоб, статус ва application_id ни қайтариши кафолатланади.

Муқобил ва истисно ҳолатлар:

- 25.1. Webhook етказилмади — outbox ва retry механизми ишлайди; етказилмаган хабар DLQга тушади ва администраторга огоҳлантириш юборилади.

- 25.2. Такрорий сўров келди — Idempotency-Key бўйича иккинчи ариза яратилмайди.

- 25.3. my.gov.uz ишламаяпти — фойдаланувчи АТнинг ўз портали орқали хизматдан фойдаланиши мумкин.

Вақт регламенти: сўровга жавоб ≤ 3 сония; статус синхронизацияси ≤ 1 дақиқа.

Кириш маълумотлари: my.gov.uz сўрови, OneID маълумотлари, ариза параметрлари.

Чиқиш маълумотлари: application_id, статус, ҳисоб-китоб натижаси, инвойс, тайёр рухсатнома, webhook хабарлари.

«С26» фойдаланиш сценарийси: Ташқи АТлар билан интеграция ва узилишларни бошқариш

Ишга тушириш шартлари: тизим ишлаб турибди; интеграция адаптерлари созланган.

Асосий фаолият кўрсатувчи шахс: тизим (автомат), тизим администратори.

Иштирокчи қуйи тизимлар: Интеграция (№9), Logging/Audit (№4), Хабарнома (№8), Рақамли назорат (№11).

Сценарийни бажариш тартиби:

- Тизим ташқи АТга сўров юборади; ҳар бир хабарга Correlation-Id ва Idempotency-Key бириктирилади.

- Хабарнинг йўналиши, санаси, вақти, қабул қилувчиси ва назорат суммаси протоколлаштирилади.

- Жавоб келганда маълумот қайта ишланади; хато коди бўлса тегишли ҳолат белгиланади.

- Сервис жавоб бермаса — retry + exponential backoff амалга оширилади; такрорий муваффақиятсизликда circuit breaker ишга тушади ва тизим чекланган режимга ўтади.

- Етказилмаган хабарлар outbox’да сақланади; белгиланган уринишлардан кейин DLQга тушади.

- DLQдаги хабарлар бўйича администраторга огоҳлантириш юборилади; администратор хабарни қайта юбориши ёки қўлда ҳал қилиши мумкин.

- Интеграция ҳолати dashboard’да кўрсатилади: сўровлар сони, хатолар улуши, ўртача жавоб вақти, DLQ ҳажми.

- «Raqamli nazorat» АТ вақтинча ишламаганда рақамли назорат ҳодисалари outbox’да сақланиб турилади ва алоқа тикланганда тўлиқ етказилади.

Муқобил ва истисно ҳолатлар:

- 26.1. Ташқи сервис сертификати муддати тугади — интеграция тўхтатилади, администраторга огоҳлантириш юборилади.

- 26.2. Ташқи сервис форматни ўзгартирди — схема валидацияси хатони аниқлайди, хабар DLQга тушади.

Вақт регламенти: синхрон сўров timeout ≤ 10 сония; retry — экспоненциал (1, 2, 4, 8… дақиқа); DLQ бўйича огоҳлантириш — дарҳол.

Кириш маълумотлари: интеграция созламалари, сертификатлар, сўров ва жавоб хабарлари.

Чиқиш маълумотлари: алмашиш протоколи, интеграция журнали, DLQ рўйхати, огоҳлантиришлар, интеграция мониторинги кўрсаткичлари.

«С27» фойдаланиш сценарийси: Оммавий портал ва очиқ маълумотлардан фойдаланиш

Ишга тушириш шартлари: мавжуд эмас — бўлим авторизациясиз очиқ.

Асосий фаолият кўрсатувчи шахс: исталган шахс.

Иштирокчи модуллар: Оммавий портал ва очиқ маълумотлар (10.11), Ахборот-таҳлил (№7), Ёрдам (№12).

Сценарийни бажариш тартиби:

- Фойдаланувчи оммавий портални очади ва бош саҳифада умумлаштирилган статистик маълумотлар, асосий кўрсаткичлар ва интерактив диаграммаларни кўради.

- Тарифлар, фаолият турлари, норматив ҳужжатлар, хизмат кўрсатиш тартиби, талаб қилинадиган ҳужжатлар рўйхати ва муддатлар билан танишади.

- Кўп бериладиган саволлар (FAQ) ва видео йўриқномалардан фойдаланади.

- Агрегат GIS қатламларни харитада кўради (шахсга доир маълумотсиз).

- QR ёки рухсатнома рақами орқали ҳужжат ҳақиқийлигини текширади (С12).

- Мурожаат ва фикр-мулоҳаза шаклини тўлдиради; мурожаат тизимга рақам билан рўйхатга олинади.

- Очиқ маълумотлар машина ўқийдиган форматда (CSV, JSON, API) юклаб олиш учун тақдим этилади.

Муқобил ва истисно ҳолатлар:

- 27.1. Танланган кесимда ёзувлар сони k-anonymity чегарасидан кам — маълумот агрегатланган кўринишда ёки умуман кўрсатилмайди.

- 27.2. Автоматлаштирилган кўп сонли сўровлар — rate limit ва CAPTCHA қўлланилади.

Вақт регламенти: саҳифа очилиши ≤ 3 сония; очиқ статистикани шакллантириш ≤ 10 сония.

Кириш маълумотлари: фильтр параметрлари, қидирув сўзи, мурожаат матни.

Чиқиш маълумотлари: очиқ маълумотлар, статистика, харита қатламлари, ҳужжат ҳақиқийлиги хулосаси, рўйхатга олинган мурожаат.

4.1.1.5 АТни диагностика қилиш талаблари

Фавқулодда вазиятлар юзага келишининг ўз вақтида олдини олиш учун тизимнинг дастурий ва техник воситаларини диагностика қилиш керак.

Тизим диагностикаси АТнинг ёки қисмларининг ишламаслигини аниқлашни таъминлаши керак, махсус ишлаб чиқилган дастурлар - тестлар ёрдамида технологик режимда амалга оширилиши керак.

Ташхис қўйишда қуйидаги ишларни бажариш мумкин бўлиши керак:

- фойдаланилаётган дастурий таъминотнинг жисмоний яхлитлигини диагностика қилиш;

- фойдаланилаётган дастурий таъминотнинг мантиқий яхлитлигини диагностика қилиш;

- тест мисолларида тизим иш фаолиятини ҳар томонлама текшириш.

Диагностика жараёнида қуйидаги ҳаракатлар бажарилиши керак:

- махсус дастурий таъминотнинг ишлаши давомида барча диагностика хабарларини рўйхатдан ўтказиш;

- тизим ишида муҳим ҳодисалар юзага келиши мумкинлиги ҳақида билдиришномалар яратилади.

4.1.1.6 АТни ривожлантириш, модернизациялаш истиқболлари

АТни такомиллаштиришда янги вазифаларнинг пайдо бўлиши жараёнида, минимал вақт ва молиявий харажатлар билан қуйидаги йўналишларда модернизация қилиш ва ривожлантириш имконияти яратилиши керак:

янги функцияларни қўшиш имконияти билан автоматлаштирилган функциялар рўйхатини кенгайтириш;

қонунчиликдаги ўзгаришларга ва шунга мос равишда автоматлаштирилган жараёнларга мослашиш (норма ва тарифни версиялаш орқали);

ахборотни киритиш ва тақдим этиш учун интерфейслар таркибини кенгайтириш;

янги фаолият турлари ва рухсатнома шаклларини қўшиш;

фойдаланувчилар сони ва фойдаланиш кўлами кенгайганда дастурий ва техник таъминот ишлаш тезлигини сервер ресурсларини ошириш ҳисобига кўтариш;

сунъий интеллект ва предиктив таҳлил элементларини (яйлов юкламасини прогнозлаш, риск-скоринг, ҳужжатларни автоматик таниб олиш) босқичма-босқич жорий этиш;

масофадан зондлаш (сунъий йўлдош тасвирлари) маълумотларини GIS қатламларига қўшиш;

Smart Forestry платформаси ва бошқа соҳавий тизимлар билан интеграцияни чуқурлаштириш.

### 4.1.2 Чет ахборот тизимлари билан ўзаро ишлашга қўйиладиган талаблар

Ахборот алмашинувнинг идоралараро интеграцияси Идоралараро интеграция платформаси орқали O‘z DSt 2864 давлат стандартига мувофиқ амалга оширилади (мазкур стандарт ўрнига янги стандарт қабул қилинган ҳолда — амалдаги стандарт талабларига мувофиқ).

АТнинг бошқа ахборот тизимлари билан интеграциялашувини таъминлашда O‘z DSt 2590:2012 давлат стандарти талабларига тўлиқ риоя этилиши лозим.

Вазирлик ва идораларнинг ахборот тизимлари билан интеграция ўзаро келишув битими ва технологик йўриқнома тасдиқланганда амалга оширилади.

Ўзаро ишлашни таъминлаш учун АТда маълумот алмашишнинг қуйидаги шакллари кўзда тутилади:

- маълумотларни экспорт ва импорт қилиш имконияти;

- маълумотлар базасига ҳимояланган масофадан уланиш (администратор рухсати билан);

- веб-сервис технологияси орқали боғланиш (REST/JSON, GeoJSON, SOAP/XML, WSDL, UDDI);

- ADO, ODBC, OLE DB дастур интерфейслари;

- TCP/IP протоколлари, HTTP/HTTPS интернет протоколлари;

- SMTP, IMAP электрон почта протоколлари;

- синхрон ва асинхрон хабар алмашиш хизматлари;

- Rest API (.json) орқали боғланиш.

Веб-сервиснинг дастурий воситалари томонидан ҳар бир хабарни қабул қилиш ва жўнатиш, хабар йўналиши, санаси, вақти, қабул қилувчи ва хабарнинг назорат суммаси тўғрисидаги маълумот протоколлаштирилиши шарт.

Ахборот тизимида қўлланиладиган маълумотномалар ва классификаторларни қўллаш «Электрон ҳукумат»нинг маълумотномалар ва классификаторлар регистри (cs.egov.uz) орқали ҳам амалга оширилиши кўзда тутилиши зарур.

Электрон тўлов тизимлари бўйича барча қоидалар тегишли техник йўриқномалар асосида тартибга солинади; техник йўриқномалар мазкур тизимни ишлаб чиқиш бўйича ажралмас қисм этиб белгиланади.

Чет ахборот тизимларининг тўлиқ рўйхати, мақсади ва режими мазкур ТТнинг 4.1.1.2-бандида, «Raqamli nazorat» АТ билан алмашишнинг мажбурий таркиби эса ўша бандда келтирилган.

### 4.1.3 Фойдаланувчилар сони ва малакасига қўйиладиган талаблар

Тизим фойдаланувчилари қуйидаги гуруҳларга ажратилади: (1) оммавий портал/my.gov.uz орқали мурожаат қилувчи жисмоний ва юридик шахслар; (2) жойлардаги ижрочилар (ариза қабул қилувчи, кўриб чиқувчи, GIS ва норматив мутахассис, инспектор); (3) марказий аппарат — статистика ва мониторинг кўрувчилар, раҳбарият; (4) тизим администраторлари; (5) прокуратура органлари ходимлари (Прокурор роли).

Жойлардаги ижрочилар (ҳудудий бошқармалар, ўрмон хўжаликлари)
300 тагача

Электрон портал/my.gov.uz фойдаланувчилари (жисмоний ва юридик шахслар)	10 000 тагача, йиллик ≥ 30 000 ариза

Марказий аппарат ва раҳбарият	50 тагача

Тизим администраторлари	5–10 тагача

Прокуратура органлари ходимлари (Прокурор роли)	1 тадан 100 тагача

Тизимнинг барқарор ишлаши учун серверлар, сервер дастурий таъминоти ва ахборот узатиш тармоқларининг бенуқсон ишлаши, администраторлар томонидан маълумотларнинг тўғри киритилиши ва доимий қўллаб-қувватлаш хизматининг фаолият кўрсатиши талаб этилади. Барча фойдаланувчи тоифалари учун тизимдан фойдаланиш қоидалари бўйича олдиндан ўқув (train-the-trainer) ташкил этилиши лозим.

Прокурор роли фойдаланувчилари учун алоҳида ўқув ва йўриқнома ишлаб чиқилади; уларнинг ҳисоб қайдномалари «Raqamli nazorat» АТдаги ваколат муддати тугаши билан автомат тўхтатилади.

Тизим ва инфратузилма администратори (сервер, тармоқ, DB, хавфсизлик)	Мазкур тизимда ишлаш бўйича техник регламент асосида белгиланади	24/7 навбатчилик ёки SLA асосида чақирув

Фойдаланувчиларни қўллаб-қувватлаш (support/helpdesk)	Фойдаланувчи йўриқномалари бўйича ўқитилган	Иш куни давомида, SLA бўйича жавоб бериш

Администратор – маълумотлар базалари ва дастурларнинг яхлитлиги, маълумотлар хавфсизлигини таъминлаш учун профилактика чоралари, ахборот оқимларини бошқариш, фойдаланувчиларнинг барча тоифаларини АТ билан ўзаро ишлашини ташкил этиш ва АТ модуллари ва функцияларини марказлаштирилган ҳолда бошқариш ва бошқа вазифаларни бажаради.

Белгиланган фойдаланувчилар гуруҳларига мувофиқ, АТ фойдаланувчи интерфейсларининг ишлашини таъминлаши керак.

АТнинг барқарор ишлаши учун қуйидагилар талаб этилади:

- серверлар, сервер дастурий таъминотлари ва ахборот узатиш тармоқларининг бенуқсон ҳамда узлуксиз ишлашини таъминлаш;

- администраторлар томонидан АТга бошланғич маълумотларнинг тўғри киритилиши ва махсус администраторлик дастури ёрдамида тизим тўғри бошқариб борилиши.

Ходимларнинг етарли даражадаги билим ва малакага эга бўлишига эришиш мақсадида АТ фойдаланувчилари ҳамда қўллаб-қувватлаш хизмати ходимлари учун буюртмачининг мутахассислари томонидан АТдан фойдаланиш қоидалари бўйича олдиндан ўқув курслари ташкил этишни ва юқори савияда ўтказишни таъминлаш керак.

Ўқув курслари ва фойдаланиш йўриқномалари буюртмачи томонидан, АТни ишлаб чиқувчи билан келишилган ҳолда ташкил этилиши ва ўқув курсларини юқори савияда ўтказиш учун барча шарт-шароитлар яратилиши керак.

АТнинг барқарор ишлаши учун қуйидагилар талаб этилади:

- серверлар, сервер дастурий таъминотлари ва ахборот узатиш тармоқларининг бенуқсон ҳамда узлуксиз ишлашини таъминлаш;

- администраторлар томонидан АТга бошланғич маълумотларнинг тўғри киритилиши ва махсус администраторлик дастури ёрдамида тизим тўғри бошқариб борилиши;

Ходимларнинг етарли даражадаги билим ва малакага эга бўлишига эришиш мақсадида АТ фойдаланувчилари ҳамда қўллаб-қувватлаш хизмати ходимлари учун буюртмачининг мутахассислари томонидан АТдан фойдаланиш қоидалари бўйича олдиндан ўқув курслари ташкил этишни ва юқори савияда ўтказишни таъминлаш.

Ўқув курслари ва фойдаланиш йўриқномалари буюртмачи томонидан, АТни ишлаб чиқувчи билан келишилган ҳолда ташкил этилиши ва ўқув курсларини юқори савияда ўтказиш учун барча шарт-шароитлар яратилиши керак.

    - Вазифаси кўрсаткичлари (унумдорлик)

Тизимга 1 000 тагача фойдаланувчи бир вақтнинг ўзида уланган пайтда ҳам қуйидаги кўрсаткичлар таъминланиши шарт:

| Операция | Қабул мезони |
| --- | --- |
| Оддий API сўрови | 95-процентиль ≤ 500 мс; ташқи сервис вақти алоҳида ўлчанади |
| Веб-интерфейс орқали маълумотни сақлаш | ≤ 3 сония |
| Саҳифалар ўртасида ўтиш (тугма босилгандан кейин) | ≤ 3 сония |
| Шахсий кабинетга кириш | ≤ 5 сония |
| Йиғма таҳлил ва dashboard | ≤ 10 сония |
| Батафсил маълумотларни акс эттириш | ≤ 20 сония |
| GIS кўриниши (танланган ҳудуд ва асосий қатламлар) | ≤ 3 сония; йирик қатламлар vector tile билан |
| Overlap ва лимит текшируви (server-side) | ≤ 5 сония |
| Тўлов тасдиғининг тизимда акс этиши | ≤ 30 дақиқа |
| PDF/QR рухсатнома шакллантириш | Тўлов/имзо тасдиғидан кейин ≤ 60 сония |
| Рухсатномани шакллантириш жараёни (тўлиқ) | ≤ 5 дақиқа |
| QR орқали рухсатномани текшириш | ≤ 3 сония (offline локал кэшдан ≤ 1 сония) |
| Йирик ҳисобот | ≤ 1 дақиқа; катта экспорт асинхрон тайёрланади |
| Прокурорни верификация қилиш ва роль бириктириш | ≤ 10 сония |
| Прокурор қидируви натижаси | ≤ 3 сония |
| Риск-индикаторни «Raqamli nazorat»га етказиш | ≤ 5 дақиқа |
| Тизимнинг ишчи ҳолатда бўлиш кўрсаткичи | ≥ 0,997 (24/7/365; профилактика учун тўхташ ≤ 4 соат) |
| Соатига қайта ишланадиган мурожаатлар | ≥ 100 та (юқоридаги тезликларни сақлаган ҳолда) |

Аризани кўриб чиқиш — 15 кундан, жойни бориб кўриш — 2 кундан, ҳужжатларни расмийлаштириш — 10 кундан, тўловни қайтариш — 20 иш кунидан ошмаслиги керак.

Маълумотлар ҳажми ошиши билан боғлиқ секинлашишни бартараф этиш учун сервер қурилмалари ва алоқа тармоқларининг тезлигини орттириш етарли бўлиши, бунда ахборот тизимига ўзгартириш киритиш талаб этилмаслиги лозим.

Тизимнинг ташқи кўриниши ва ҳисобот шаклларига киритиладиган кичик ўзгаришлар тизимнинг ишини вақтинча тўхтатишни талаб этмаслиги лозим.

### 4.1.5 Ишончлилигига қўйиладиган талаблар

АТнинг ишончли ва узлуксиз ишлашига қуйидаги ташкилий ва техник амаллар комплекси ёрдамида эришилади:

- дастурий таъминотдаги бузилишлар. Дастурий таъминот ишдан чиққан ҳолатда, маълумотлар банки ва дастурий таъминотнинг энг охирги олинган резерв нусхаси серверда қайта тикланади. Бундай ҳолатда дастурий таъминот фаолиятини қайта тиклаш ишлари уч соатдан ортмаслиги лозим (техник воситалар, операцион АТ ва бошқа ёрдамчи дастурларнинг иши қайта тикланиши учун сарфланадиган вақт бунга қўшилмайди);

- электр энергияси таъминотидаги узилиш ёки импульсли носозликларда ҳам дастурий маҳсулот ўзини ва ўз маълумотлар банкини ишдан чиқиб қолишига ўзи сабабчи бўлмаслиги лозим. Электр энергияси таъминотида барқарор электр токи билан таъминловчи қурилма (UPS)га эга бўлиши ва 15 дақиқагача бўладиган узилишлар компьютерлар, RTO ≤ 4 соат; ахборот тизимидаги хатолик сабабли иш тўхтаб қолган ҳолатларда 4 соат ичида тўлиқ қайта тиклаш имконияти (техник воситалар ва ОТнинг қайта тикланиш вақти бундан мустасно) серверларнинг ўчишига ҳамда АТнинг тўхтаб қолишига олиб келмаслиги чоралари буюртмачи томонидан кўрилган бўлиши лозим.

АТнинг барқарор ишлашига эришиш мақсадида буюртмачи томонидан қўшимча серверлар ва қўшимча алоқа каналлари ташкил этилиб, дастурий маҳсулот ва маълумотлар банкларининг резерв нусхалари ушбу серверларга автоматик тарзда кўчириб борилиши йўлга қўйилган бўлиши керак.

Маълумотлар банки ва дастурий маҳсулотдан резерв нусха олиш ва зарур ҳолларда резерв нусхадан уларни қайта тиклаш тартиб-қоидалари ишлаб чиқувчи томонидан, АТни фойдаланишга топшириш жараёнида, буюртмачининг администраторларига ўргатилиши ва кейинчалик бу амаллар буюртмачининг администраторлари томонидан мустақил равишда бажарилиши лозим.

АТнинг ишлаши учун фойдаланиладиган техник ва дастурий воситалар, АТнинг энг юқори юклама билан ишлаш ҳолатлари учун ҳам етарли бўлиши билан бир қаторда, АТ фойдаланувчилари ҳамда бажарадиган вазифаларининг ортиши мумкинлигини инобатга олган ҳолда камида 20 фоизлик фойдаланилмаган резервларга ҳам эга бўлиши лозим.

Серверларда фойдаланиладиган операцион тизим, маълумотлар банкини бошқариш тизими ва бошқа ёрдамчи дастурий воситалар турли носозликларга бардошли ва авария ҳолатларида тез қайта тиклаш имкониятларига эга бўлиши керак.

АТдан фойдаланиш жараёнида АТ фойдаланувчилари томонидан нотўғри форматдаги ёки бошқа тўғри келмайдиган маълумотлар киритилган тақдирда, АТда носозлик юзага келишининг олди олиниши керак. Бундай вазиятларда АТ фойдаланувчига тегишли хатолик хабарини кўрсатиши ва ўзининг барқарор ишчи ҳолатини сақлаши лозим. АТ юкланадиган файллар форматлари аниқ белгиланган ва уларнинг максимал ҳажми чегараланган бўлиши керак.

«Raqamli nazorat» АТ вақтинча ишламаганда рақамли назорат ҳодисалари outbox’да сақланиб турилиши ва алоқа тикланганда тўлиқ етказилиши.

Ҳар бир функция учун ишламай қолиш мезонлари ва тикланиш вақти:

| Функция | Ишламай қолиш мезони | Қайта тикланиш вақти |
| --- | --- | --- |
| Ариза қабул қилиш ва workflow | Ариза яратиш, сақлаш ёки статусни ўзгартириш имконсиз | 4 соат |
| GIS ва норма текшируви | Геометрия текшируви ёки норма ҳисоби бажарилмайди | 4 соат |
| Тўлов ва reconciliation | Тўлов тасдиғи қабул қилинмайди ёки тақсимот бажарилмайди | 4 соат |
| Рухсатнома шакллантириш ва ЭРИ | Ҳужжат шакллантирилмайди ёки имзоланмайди | 4 соат |
| Инспектор мобил модули | Далолатнома яратиш ёки синхронлаш имконсиз | 8 соат |
| Ҳисоботлар ва dashboard | Ҳисобот шакллантирилмайди ёки экспорт бажарилмайди | 8 соат |
| Интеграция (ташқи АТлар) | Хабар юборилмайди ёки қабул қилинмайди | 8 соат (outbox орқали маълумот йўқолмайди) |
| Рақамли назорат | Риск-индикатор узатилмайди ёки прокурор кира олмайди | 4 соат |
| Аудит ва журналлаш | Ҳодиса журналга ёзилмайди | 1 соат (критик) |

    - Хавфсизлигига қўйиладиган талаблар

| Соҳа | Мажбурий талаб |
| --- | --- |
| Аутентификация | OneID/OIDC асосий усул; ички ходимлар учун мажбурий MFA; risk-based блокировка |
| Парол/OTP | Парол SMS орқали юборилмайди; катта-кичик ҳарф, рақам ва махсус белгилардан иборат, камида 8 та символли; Argon2id/bcrypt билан ҳешланган; OTP TTL ва rate limit билан |
| Авторизация | RBAC + ABAC (ҳудуд/ташкилот кесимида); least privilege; фойдаланувчи ҳуқуқлари ой сайин қайта кўриб чиқилади; вертикал ва горизонтал ваколат чегараланиши |
| Ҳимоя механизмлари | Bruteforce ҳужумларидан ҳимоя, кириш уринишлари сонининг чекланиши, рухсатсиз киришни аниқлаш мониторинги, ишончли алоқа каналлари (VPN/TAS-IX), WAF ва DDoSга қарши ҳимоя |
| Сессия | Фаолиятсизлик вақти тугаганда сессия автоматик блокланади ва қайта кириш талаб қилинади |
| Шифрлаш | Транспорт даражасида TLS 1.2+; маълумотлар базасида шахсга доир маълумотлар ва пароллар шифрланган ҳолда сақланади; O‘z DSt 1105:2009 ва O‘z DSt 1106:2009 талаблари ҳисобга олинади |
| Аудит | Маълумотларни ўчириш/ўзгартириш ҳуқуқига эга фойдаланувчиларнинг барча ҳаракатлари ёзиб борилади; администратор ҳам аудит ёзувларини ўчира олмайди; камида 3 йил сақланади |
| Ҳодисаларни бошқариш | Ахборот хавфсизлиги ҳодисалари ва фавқулодда вазиятлар журнали; SOC ва навбатчи администраторга автоматик хабар |
| Прокурор кириш канали | Фақат ИМУТ орқали ажратилган веб-саҳифа; оммавий Интернетдан кириш ёпиқ; IP allowlist; алоҳида домен/поддомен |
| Прокурор аутентификацияси | E-IMZO ЭРИси ёки OneID; парол асосидаги кириш тақиқланади; сессия TTL ≤ 30 дақиқа, қайта аутентификация талаб қилинади |
| Верификация | Ҳар бир кириш вақтида ЖШШИР бўйича «Raqamli nazorat» АТдан жонли верификация; ролни бириктириш фақат ижобий жавоб асосида; жавоб кэшланмайди |
| Read-Only мустаҳкамлаш | Прокурор роли учун МББТда алоҳида read_only фойдаланувчи ва view’лар; API даражасида фақат GET; барча write endpoint’лар ролга ёпиқ — илова даражасида эмас, МББТ даражасида ҳам чеклов |
| Ҳудудий чеклов (ABAC) | Прокурорга «Raqamli nazorat» қайтарган ҳудуд коди доирасидаги маълумот кўрсатилади; Бош прокуратура даражасида — республика бўйича |
| Маълумот минималлаштириш | Шахсга доир маълумотлар зарурат доирасида; кераксиз майдонлар маскаланади; тўлиқ очиш алоҳида асос ва қайд билан |
| Экспорт назорати | Экспорт ҳажми лимитланади, watermark ва фойдаланувчи ID қўйилади, ҳар бир экспорт аудитга ва «Raqamli nazorat»га ёзилади |
| Ўзаро назорат | Прокурорнинг ҳаракатлари ҳам, тизим маъмурининг ҳаракатлари ҳам бир хил append-only аудитга тушади; ҳеч бир роль аудитни ўчира олмайди |

4.1.6.1 Техник воситаларнинг хавфсизлик талаблари

АТ техник воситаларининг кучланиш остида бўлган барча ташқи элементлари тасодифан тегиб кетишдан ҳимояланган бўлиши, техник воситаларнинг ўзи эса нолланган ёки ҳимоявий ерга уланган бўлиши керак.

Электр таъминот тизими юкланиш занжирларидаги ўта юқори юкланишларда ва қисқа туташувларда ҳимоявий ўчиришни, шунингдек авариявий қўлда ўчиришни таъминлаши керак.

Ёнғин хавфсизлигининг умумий талаблари маиший электр ускуналар нормаларига мос келиши керак. Ёнган ҳолда заҳарли газлар ва тутунлар ажралмаслиги керак. Электр таъминоти ўчирилганидан кейин исталган ёнғин ўчириш воситаларини қўллаш мумкин.

АТ барча элементлари томонидан соғлиққа зарарли таъсир кўрсатувчи омиллар (шу жумладан, инфрақизил, ультрабинафша, рентген ва электромагнит нурланишлар, сатр частотали ультратовуш ва ҳ.к.) амалдаги нормалардан ошиб кетмаслиги керак.

Электр тармоғига уланган барча техник воситалар тасодифий ташқи таъсирлардан лозим даражада ҳимояланган бўлиши ҳамда ГОСТ 12.1.030-81 стандарти талабларига асосан электр носозликларидан ҳимояланган бўлиши керак.

АТнинг техник воситаларидан фойдаланишда меҳнат хавфсизлиги ва муҳофазасининг амалдаги қоидаларига амал қилиши керак.

АТнинг ишлаши учун фойдаланиладиган барча техник воситалар серияли ишлаб чиқарилган бўлиши ҳамда мувофиқлик сертификатига эга бўлиши лозим.

Техник воситалар жойлаштириладиган бинолар, уларни сақлаш, хизмат кўрсатиш ва хавфсизлигини таъминлаш шароитлари Ўзбекистон Республикасининг амалдаги давлат стандартлари, шунингдек қонун ва қонуности ҳужжатлари талабларига жавоб бериши буюртмачи томонидан таъминланади.

4.1.6.2 АТ турли қисмларидан фойдаланишни ажратиш талаблари

Маълумотларни фақат кўриш ҳуқуқига эга бўлган оддий фойдаланувчилар учун техника хавфсизлиги бўйича қўшимча ўқувлар ўтказиш ёки махсус тайёргарликка эга бўлиш талаб этмаслиги ва улар томонидан АТдан фойдаланишда йўлга қўйилиши мумкин бўлган хатоликлар АТ ишининг тўхтаб қолиши, маълумотларнинг йўқолиши ёки ўзгариб кетишига сабаб бўлмаслиги керак.

Ахборотлар хавфсизлигини таъминлаш учун:

- фойдаланувчиларнинг АТ маълумотлари ва функционал имкониятларига бўлган ҳуқуқлари турли даражада чегаралиниши кўзда тутилган бўлиши;

- ахборотларнинг бутунлиги ва тўлиқлиги таъминланиши;

- АТга рухсатсиз кириш ҳаракатларидан ҳимояланган бўлиши;

- АТ фойдаланувчиларининг аниқ идентификацияланиши;

- АТда фойдаланувчиларнинг хатти-ҳаракатларини ёзиб бориш, зарурат бўлганда уларни назорат қилиш ва фойдаланиш ҳуқуқини чеклаш имкониятлари яратилиши;

- АТда маълумотларни ўчириш, ўзгартириш ва бошқа алоҳида амалларни бажариш ҳуқуқига эга бўлган фойдаланувчиларнинг хатти-ҳаракатларини ёзиб бориш ва кузатиш имкониятлари яратилган бўлиши лозим.

АТ доирасида ахборот хавфсизликни таъминлаш O‘z DSt ISO/IEC 13335-1, O‘z DSt ISO/IEC 15408-1, O‘z DSt ISO/IEC 15408-2, O‘z DSt ISO/IEC 15408-3, 
O‘z DSt ISO/IEC 27001, O‘z DSt ISO/IEC 27002, O‘z DSt 2814 давлат стандартлари билан белгилаб берилган талабларга мувофиқ амалга оширилиши лозим.

АТда ҳужжатларни (диплом ва сертификат) ҳар бир фойдаланувчи кесимида ҳар бир босқичда тасдиқлаш электрон рақамли имзо орқали амалга оширилади. Зарур бўлган ҳолларда АТда криптомодулдан фойдаланган ҳолда ЭРИ калитларини яратиш, муддатини узайтириш ва бекор қилиш имконияти яратилиши керак.

4.1.6.3 Ахборотни рухсатсиз фойдаланишдан муҳофаза қилишга қўйиладиган талаблар

Ахборот хавфсизлигини таъминлаш мақсадида АТнинг барча таркибий қисмлари ва ишлаш босқичларида зарурий ҳимоя чоралари кўрилиши лозим.

Маълум муддат фойдаланувчи томонидан хеч қандай амал бажарилмаганда фойдаланувчининг сессияси автоматик тарзда блокланиши ҳамда АТга қиришни қайтадан амалга ошириши лозим.

АТ фойдаланувчиларининг пароллари АТнинг маълумотлар базасида шифрланган кўринишда сақланиши лозим.

АТ фойдаланувчиларнинг барча ҳатти-ҳаракатлари қайд этиб бориладиган журналлардаги ёзувлар ҳар қандай ходим (ҳатто администратор) томонидан ўчирилиши ёки ўзгартирилишидан ҳимояланган бўлиши керак.

АТни ишлаб чиқиш давомида буюртмачидаги ахборот хавфсизлиги сиёсатининг амалдаги талаблари ҳисобга олиниши керак.

Ахборотларнинг ноқонуний йўл билан кириб, кўчириб олувчилар таъсиридан ҳимоялаш учун АТ амалиётга жорий этилганда интернет-ресурсларини ҳимоя қилиш, DDOS ҳамда бошқа кибер ҳужумларнинг олдини олиш мақсадида, интернет тармоғининг АТ билан боғланиш жойида шунингдек, локал ва корпоратив тармоқда ҳам тармоқлараро экран аппаратли ҳимоялаш воситаларидан фойдаланиш керак.

АТни ишлаб чиқиш ва жорий этишда ахборот хавфсизлигини таъминлашнинг қуйидаги устувор жиҳатлари ҳисобга олиниши лозим:

- АТдан легал равишда фойдаланувчилар учун реал вақт режимида керакли ахборотларни олиш имкониятининг мавжуд бўлиши;

- ахборотларнинг яхлитлиги, ишончлилиги, актуаллиги, зарарли ташқи таъсирлардан ҳимояланганлиги ва ноқонуний йўл билан кириб, ўзгартириб қўйишдан ҳимояланганлиги;

АТга кириш буюртмачининг администратори АТга уланувчи ҳар бир фойдаланувчига берилган ҳуқуқларни исталган вақтда ўзгартириш имкониятига эга бўлиши лозим.

АТ серверлари ва тармоқ қурилмалари жойлаштирилган бинонинг ноқонуний ташқи таъсирлардан ҳимояланиши АТда ахборот хавфсизлигини таъминлашнинг муҳим шартларидан бири ҳисобланади.

АТ учун фойдаланиладиган сервер ускунасига маълумотларни рухсатсиз киришдан ҳимоя қилиш учун қуйидаги дастурий ва аппарат ахборот хавфсизлиги воситаларидан фойдаланиш керак: идентификация ва аутентификация, киришни назорат қилиш, журналга ёзиш (протоколлаш) ва аудит қилиш, экранлаш, вирусга қарши ахборотни ҳимоя қилиш воситалари, хавфсизлик даражасини таҳлил қилиш воситалари, тажовузни аниқлаш ва олдини олиш.

АТ фойдаланувчи ҳуқуқларини тўғри ажратишни таъминлаши керак. АТнинг базавий дастурий таъминоти рад этиш ва рухсатсиз кириш ҳужумларига нисбатан маълум заифликлар йўқлигига текширилиши керак.

АТга киришда фойдаланувчи пароллари қуйидаги талабларга жавоб бериши лозим:

- катта ва кичик ҳарфлардан иборат бўлиши (масалан, a-z, A-Z);

- ҳарфлардан ташқари рақамлар ва пунктуация символларидан иборат бўлиши (масалан, 0-9. !@#^$%'&*();

- 8 тадан кам бўлмаган символдан иборат бўлиши.

АТга кириш уринишлари сони чекланган бўлиши, ундан ошиб кетган тақдирда тизим маълум кичик муддатга блокланиши лозим.

Фойдаланиш чекланган ахборотни қайта ишлашда O‘zDSt 2814:2014 давлат стандартида белгиланган талаблар ҳисобга олиниши керак.

4.1.6.4 Аварияларда ахборотнинг сақланиши бўйича талаблар

Авариявий режимга ўтганда ҳолда АТ маълумотларни сақлаган ҳолда барча дастурий таъминотларнинг ишини тугатиш имкониятини таъминлаши керак.

АТнинг маълумотлар банки ва дастурий таъминотини автоматик тарзда ёки қўлда резерв нусхалаб туриш имкониятлари мавжуд бўлиши ва бу амалларни бажариш тартиби АТни фойдаланишга топшириш жараёнида буюртмачининг администраторларига ўргатилган бўлиши лозим.

АТ ишлашида авария ҳолатлари юзага келганида, резерв нусхаларда сақланган маълумотлар буюртмачининг администраторлари томонидан мустақил равишда қайта тикланиши ёки бу масалада АТни ишлаб чиқувчиси ёрдамидан фойдаланилиши мумкин.

АТ ўрнатилган серверлар электр тармоғидаги носозликлардан тўлиқ ҳимояловчи ва электр таъминотидаги узилишлардан камида 15 дақиқа давомида муқобил электр таъминоти ёрдамида сақлаб турувчи қурилмалар билан таъминланган бўлиши лозим.

Қуйидаги ҳолатлар учун ахборотларнинг сақланганлиги муҳим аҳамиятга эга:

- электр таъминотидаги носозликлар, узилишлар ёки бошқа ташқи таъсир натижасида АТнинг ишдан чиқиш ҳолатларида;

- техник воситаларда носозлик ёки ишдан чиқиш ҳолатлари юзага келиши натижасида АТнинг ишдан чиқиш ҳолатларида;

- администраторнинг нотўғри хатти-ҳаракатлари натижасида АТнинг ишдан чиқиши, дастурий таъминот ёки маълумотларнинг йўқотиб юборилиши ҳолатларида.

АТнинг оддий фойдаланувчилари томонидан амалга ошириладиган ҳар қандай ҳаракатлар, АТнинг ишдан чиқишига ёки маълумотларнинг йўқотиб юборилиши сабабчи бўлиши мумкин эмас.

4.1.6.5 Ташқи таъсиридан муҳофаза қилишга қўйиладиган талаблар

АТ Интернет тармоғидан фойдаланган ҳолда очилиши мумкин. Бошқа АТлар ёки ресурслар билан боғланганда ёки маълумотлар алмашганда VPN, шифрланган алоқа канали (HTTPS) ёки бошқа турдаги ҳимояланган тармоқдан фойдаланиш мумкин.

АТнинг серверлари ва алоқа воситалари жойлаштирилган хонадаги шарт-шароитлар ушбу техник воситаларнинг ишлаб чиқарувчиси томонидан эксплуатация қилиш учун қўйилган иқлим, муҳит, техник ва бошқа талабларга тўлиқ жавоб бериши лозим.

4.1.6.6 Маълумотларни умумий ва махсус дастурий таъминот (алоҳида қуйи тизим ёки битта сервер)нинг тўхтаб қолишларидан, шунингдек серверлар қуйидаги компонентларининг: процессор, тезкор хотира, тармоқ картасининг ишламай қолишидан ҳимоя қилишга  қўйиладиган талаблар.

Тизимни хатоларга бардошлилигини ҳисобга олган ҳолда ишлаб чиқиш керак. Тизим модулининг бирон бир таркибий қисмининг ишдан чиқиши асл маълумотларнинг йўқолишига ва бутун тизимнинг ишламай қолишига олиб келмаслиги керак.

Лойиҳалаш ечимлари, тизимнинг таркибий қисмларидан бирининг ишдан чиқиши ёки ишламай қолиши пайтида, унинг мақсадидан қатъий назар, барча керакли тиклаш ишлари тугагандан сўнг тизимнинг ишлаш қобилиятини кейинчалик тиклаш билан бирга барча тўпланган маълумотларнинг сақланишини таъминлаши керак.

    - Эргономика ва техник эстетикага қўйиладиган талаблар

### АТнинг фойдаланувчи билан ўзаро мулоқоти замонавий визуал график веб-интерфейс орқали амалга оширилиши лозим. Интерфейс фойдаланувчиларнинг тайёргарлик даражасидан қатъи назар қулай, содда, тушунарли ва мантиқий тузилган бўлиши керак.

### Интерфейснинг умумий тузилиши. АТнинг веб-интерфейси камида қуйидаги компонентлардан ташкил топади: кириш ва рўйхатдан ўтиш саҳифаси; очиқ маълумотлар акс эттириладиган бош саҳифа; шахсий кабинет; бўлимлар ва модуллар саҳифаси; аризалар билан ишлаш саҳифаси; харита (GIS) саҳифаси; тўловлар саҳифаси; рухсатномалар саҳифаси; мониторинг саҳифаси; статистика ва таҳлилий ҳисоботлар саҳифаси; хабарномалар саҳифаси; маълумотнома ва видео йўриқномалар бўлими; алоқа ва техник кўмак бўлими.

### Шахсий кабинет фойдаланувчи маълумотларини (ЖШШИР/СТИР, телефон, почта манзили, паспорт маълумотлари), маълумотларни таҳрирлаш ва паролни ўзгартириш имконини, аризалар сони ва ҳолати, тўловлар, олинган рухсатномалар бўйича батафсил маълумотларни, ЭРИ калит сертификати ҳақидаги маълумотни ўз ичига олиши лозим.

### Навигация. Асосий меню, қуйи менюлар, саҳифа сарлавҳалари, орқага қайтиш, қидирув, фильтрлаш, хабарномалар ва шахсий кабинетга ўтиш элементлари барча модулларда ягона тартибда жойлаштирилади. Фойдаланувчи қайси бўлимда турганини фаол меню бандини ажратиб кўрсатиш, саҳифа сарлавҳаси, breadcrumb ва жараён босқичлари индикатори орқали аниқ кўра олиши лозим.

### Ягона дизайн. Барча модулларда шакллар, жадваллар, карточкалар, тугмалар, киритиш майдонлари, фильтрлар ва хабарлар ягона дизайн тизими асосида ишлаб чиқилади. Бир хил вазифани бажарувчи элементлар бир хил кўриниш, номланиш, жойлашув, ишлаш мантиғи ва ҳолатларга эга бўлиши шарт. Ҳар бир модулда 2–3 та асосий рангдан иборат ягона композиция қўлланилади; ранг билан бир қаторда матн, белги ёки иконка орқали ҳам ҳолат тушунтирилади.

### Мослашувчанлик. Интерфейс responsive design, кроссбраузерлик ва кроссплатформалик хусусиятларига эга бўлиши; desktop, notebook, tablet ва mobile қурилмаларда экран ўлчамига автоматик мослашиши шарт. Интерфейс 1170×768 пиксел ва ундан катта экранларда тўлиқ ва бенуқсон ишлаши керак. Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox ва Safari браузерларининг амалдаги барқарор версияларида, Windows, Linux, macOS, Android ва iOS платформаларида ишлаши таъминланади.

### Маълумот киритиш шакллари. Ҳар бир майдонда номи, формати, зарур ҳолда мисол, мажбурий ёки ихтиёрийлиги, рухсат этилган қийматлар ва хатоликни тузатиш бўйича тушунтириш акс эттирилади. Ариза бериш жараёнида progress indicator, autosave, драфт сифатида сақлаш, аввалги босқичга қайтиш, якуний юборишдан олдин текшириб чиқиш, мажбурий майдонларни визуал ажратиш ва сақланмаган маълумотлар тўғрисида огоҳлантириш таъминланади.

### Хатоликлар ва тизим хабарлари. Хатолик юзага келганда фойдаланувчига техник код эмас, содда ва тушунарли хабар кўрсатилиши; хабарда хатолик сабаби, қайси маълумот билан боғлиқлиги, уни қандай бартараф этиш мумкинлиги ва зарур ҳолда техник кўмакка мурожаат тартиби акс эттирилиши лозим. Ўчириш, рад этиш, бекор қилиш каби муҳим амаллардан олдин қўшимча тасдиқ олинади. Бир тугмани бир неча марта босиш натижасида такрорий юбориш ҳолатлари олди олинади.

### Фойдаланиш имконияти (accessibility). Веб-интерфейс WCAG 2.2 стандартининг камида AA даражаси талабларига мувофиқ ишлаб чиқилади: клавиатура орқали тўлиқ ҳаракатланиш; фокусдаги элементни аниқ визуал ажратиш; етарли контраст; 200% гача катталаштиришда маълумотнинг йўқолмаслиги; screen reader билан ишлаш; ALT матнлар ва ARIA атрибутлари; хатоликни фақат ранг орқали эмас, матн ёки белги орқали ҳам кўрсатиш; видеолар учун субтитр; тугмаларнинг етарли ўлчами.

### Видео йўриқномалар. Маълумот киритиш, ариза юбориш ва бошқа муҳим функционал қисмларда фойдаланиш тартиби бўйича видео йўриқномалар жойлаштирилади; уларни тегишли саҳифадан очиш, тўхтатиш, қайта кўриш ва тўлиқ экран режимида кўриш имконияти таъминланади.

### Ролларга мос интерфейс. Фойдаланувчига фақат унинг вазифаларини бажариш учун зарур бўлган менюлар, саҳифалар ва бошқарув элементлари кўрсатилади. Ҳуқуқ мавжуд бўлмаган амаллар учун тугмани кўрсатиб, кейин хатолик хабарини чиқаришга йўл қўйилмайди.

### Прокурор роли учун интерфейс тўлиқ Read-Only режимида ишлайди: маълумот қўшиш, таҳрирлаш, ўчириш, тасдиқлаш, рад этиш, жараён ҳолатини ўзгартириш, файл алмаштириш ва импорт қилишга оид тугмалар, формалар ва контекст менюлар кўрсатилмайди. Прокурорга мониторинг, кўриш, қидириш, фильтрлаш, таққослаш, ҳисобот шакллантириш ва рухсат этилган форматларда юклаб олиш имкониятлари тақдим этилади.

### Унумдорлик кўрсаткичлари. Узоқроқ вақт талаб қиладиган амалларда юкланиш индикатори, жараён ҳолати, бажарилиш фоизи ва техник жиҳатдан мумкин бўлган ҳолларда амални бекор қилиш имконияти кўрсатилади.

### 4.1.8 АТ компонентларидан фойдаланиш, техник хизмат кўрсатиш, таъмирлаш ва сақлашга қўйиладиган талаблар

### Тизимнинг техник ва дастурий воситаларига Буюртмачининг махсус техник тайёргарликка эга администраторлар гуруҳи хизмат кўрсатади; заруратга кўра бу вазифа алоҳида шартнома асосида Ижрочига ҳам юклатилиши мумкин.

### Хизмат кўрсатувчи ходимлар техник ва дастурий воситалардан фойдаланиш ҳамда кичик носозликларни мустақил бартараф этиш қоидаларини яхши билишлари лозим. Кўп учрайдиган носозликлар рўйхати ва уларни бартараф этиш усуллари администраторлар учун мўлжалланган эксплуатация йўриқномасида келтирилади.

### Техник воситаларни таъмирлаш ишлари ихтисослаштирилган сервис марказларида, юқори малакали мутахассислар томонидан амалга оширилади. Техник воситалардан фойдаланиш шартлари нормал иқлим шароитлари ва санитария-гигиена талабларига мос бўлиши лозим.

### АТ барча техник созламаларни қайд этиб бориши ва носозлик юзага келганда уларни тиклаш имконияти бўлиши лозим.

### Маълумотларни сақлаш, янгилаш ва тиклаш учун қуйидаги талаблар белгиланади:

### иш тўхтатилган тақдирда маълумотлар архивга юборилади; архив маълумотларини тиклаш ва улар билан ишлаш учун «Архив» модулидан (10.13) фойдаланилади;

### ҳужжатлар ва медиа-файллар checksum, versioning ва lifecycle сиёсати билан сақланади;

### узоқ муддатли сақлаш талаблари ПҚ-197-сонга мувофиқ марказлаштирилган электрон архив доирасида таъминланади.

### Ахборот тизими техник воситаларининг эксплуатацияси ва улар жойлашган хоналарнинг хавфсизлиги RH 45-201:2011 «Ҳисоблаш техникаси воситаларини ўрнатиш учун бинолар ва иншоотларга қўйиладиган техник талаблар» ҳамда O‘z DSt 2875:2014 «Маълумотлар марказларига қўйиладиган талаблар. Инфратузилма ва ахборот хавфсизлиги» ҳужжатлари талабларига риоя этилган ҳолда таъминланиши керак.

### 4.1.9 Патент ва лицензия софлигига қўйиладиган талаблар

АТ қисмларига нисбатан амалдаги ҳужжатларнинг ва учинчи шахслар мутлақ ҳуқуқлари, яъни патентлар, лицензия келишувлари ва бошқа қўриқлаш ҳужжатларининг бузилишларига йўл қўймаслик таъминланиши керак.

### 4.1.10 Стандартлаштириш ва бир хиллаштириш бўйича талаблар

АТнинг функционал модулларини ишлаб чиқиш жараёнида бир-бирига ўхшаш барча вазифаларнинг техник, информацион, лингвистик, математик ва ташкилий ечимлари бир хил бўлишига эришилиши лозим.

Ўхшаш вазифаларнинг ечимлари бир хил бўлиши учун:

фойдаланувчи интерфейсининг ягона услубга эгалиги ва амалларнинг дастурий-техник ечимлари бир хиллаштирилиши;

ягона услуб ва андозага эга дастурлаш воситаларидан фойдаланиш;

кенг тарқалган дастурлаш тиллари, воситалари ва технологияларидан фойдаланиш;

халқаро мувофиқлик сертификатига эга ва серияли ишлаб чиқариладиган техник воситалардан фойдаланиш;

қўшимча равишда жалб этиладиган дастурлар ва компонентлардан фойдаланишни имкон даражасида камайтириш лозим.

Тизимда максимал даражада таснифлагичлардан фойдаланиш зарур. Қуйидаги элементлар таснифлагичларда белгиланиши керак: техник воситалар комплексларининг таркибий қисмлари; фойдаланишга рухсат берилган технологик воситалар; кодланган маълумотлар элементларини таснифлаш ва кодлаш тизимлари; дастурий таъминот компонентлари; фойдаланувчи интерфейсининг ўзаро алоқалари; масофадан ишлаётган фойдаланувчилар ва чет тизимлар билан боғланишлар (TCP ва HTTP протоколлари орқали); чет ахборот тизимлари билан ўзаро ишлаш (API).

Тизимнинг шахсий маълумотнома ва таснифлагичлари:

чорва моллари турлари (қорамол, қўй, эчки, от, туя, эшак) ва ёш гуруҳлари;

фаолият турлари (чорва ўтлатиш, пичан ўриш, асалари, рекреация, ўтин-шох-шабба, илмий-тадқиқот);

вилоятлар ва Қорақалпоғистон Республикаси номлари;

туман ва шаҳарлар номлари;

давлат ўрмон хўжаликлари номлари ва кодлари;

ўрмон бўлимлари, айланмалар ва бўлаклар;

GIS қатламлари каталоги ва SRID;

ҳужжат турлари маълумотномаси;

рад этиш ва қайтариш сабаблари классификатори;

қоидабузарлик турлари классификатори;

имтиёзли тоифалар ва тасдиқловчи ҳужжатлар реестри;

юридик шахсларнинг маълумотлар базаси;

мамлакатлар классификатори ISO-3166-1;

риск-индикаторлар каталоги (6-илова).

АТда маълумотларни бир хиллаштириш бўйича «Электрон ҳукумат»нинг маълумотлар ва классификаторлари регистридан (cs.egov.uz) фойдаланилиши зарур.

Давлат органлари ва ташкилотларининг ахборот тизимларидаги алоҳида маълумотларни идентификация қилиш учун Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 17 мартдаги ПҚ-4642-сонли қарорида келтирилган идентификаторлар қўлланилиши лозим.

## 4.2 АТ бажарадиган функцияларга (вазифаларга) қўйиладиган талаблар

Тизим томонидан бажариладиган асосий функциялар қуйи тизимлар ва модуллар кесимида қуйидаги жадвалда келтирилган. Ҳар бир қуйи тизим мустақил ишлаш, версияланиш ва кенгайтирилиш имкониятига эга бўлиши, барчаси ягона IAM, ягона аудит ва ягона классификаторлар каталогидан фойдаланиши шарт.

| № | Қуйи тизим ёки модулнинг номи | Қуйи тизим ёки модулнинг вазифаси ва асосий характеристикаси |
| --- | --- | --- |
| 1 | Маъмурият (администрация) қуйи тизими | Фойдаланувчи, роль, ташкилот/бўлинма ва классификаторларни бошқариш; фойдаланувчи қўшиш, таҳрирлаш, вақтинча тўхтатиш ва ўчириш; паролни тиклаш; тўлдирилмаган анкеталар назорати; захира нусхалаш (автоматик/қўлда, жадвал бўйича, тиклаш ва экспорт); тизим параметрлари ва журналларини кўриш. Роллар: администратор, марказий аппарат/раҳбарият, ходим, раҳбар, инспектор, жисмоний/юридик шахс, прокурор |
| 2 | Идентификация, аутентификация ва кириш назорати (IAM) қуйи тизими | OneID/OIDC ва E-IMZO орқали идентификация; ички ходимлар учун SSO ва мажбурий MFA; RBAC + ABAC (ҳудуд/ташкилот кесимида); ваколат (юридик шахс номидан иш кўриш); сессия ва consent бошқаруви; лавозими ўзгарган ёки ишдан кетган фойдаланувчи ҳуқуқларини олиб ташлаш; ҳуқуқларни ҳар ой қайта кўриб чиқиш; прокурор роли учун ИМУТ канали ва «Raqamli nazorat» верификацияси асосида роль бириктириш |
| 3 | Қидирув қуйи тизими | Атрибутив, тўлиқ матнли ва динамик қидирув: ном, ЖШШИР/СТИР, минтақа, туман, ўрмон хўжалиги, рўйхатга олиш ва рухсатнома рақами, контур ID, сана/давр, майдон, статус, сумма бўйича; фазовий (GIS) қидирув; сақланадиган фильтр профиллари; қидирув натижаларини экспорт қилиш; роль ва ҳудуд чегарасини ҳисобга олган ҳолда индексациялаш |
| 4 | Ҳаракатларни қайд қилувчи (Logging/Audit) қуйи тизими | Тизимда содир бўлган барча ҳаракатларни хронологик тартибда, ким/қачон/қайси IP ва қурилмадан/қандай амал бажаргани кўрсатилган ҳолда қайд этиш; ахборот хабарлари ва файлларни узатиш/қабул қилиш, администратор ҳаракатлари; журналлар камида 3 йил сақланади, append-only/WORM — администратор ҳам ўчира олмайди |
| 5 | Маълумотлар базаси ва фазовий маълумотларни сақлаш қуйи тизими | PostgreSQL/PostGIS асосида марказлаштирилган, нормализация қоидалари бўйича шакллантирилган МБ; транзакциялар журнали; тизимни тўхтатмасдан резерв нусха олиш ва тиклаш (PITR); объект сақлаш (PDF/A, фото, импорт/экспорт файллари) checksum, versioning ва lifecycle билан; SRID ва қатламлар каталоги; маълумотларни экспорт/импорт қилиш ва хавфсиз масофадан уланиш |
| 6 | Ҳисоботларни шакллантирувчи қуйи тизим | Ҳисобот шаклини яратиш, таҳрирлаш ва тасдиқлаш (Яратилган → Тасдиқланган); шакл ва маълумотларга киритилган ўзгаришларнинг жараён тарихида акс этиши; қидирув ва фильтрлаш; Excel/Word/PDF форматларида экспорт; йирик экспортни асинхрон тайёрлаш; 2- ва 3-иловадаги ҳисобот шакллари бўйича тайёр шаблонлар |
| 7 | Ахборот-таҳлил (dashboard) қуйи тизими | Асосий кўрсаткичларни (occupancy, SLA, тўлов, рухсатнома сони, шартли бош юкламаси, рад этиш сабаблари) dashboard кўринишида акс эттириш; республика → вилоят → туман → контур кесимида фильтр; тренд ва таққослама таҳлил; очиқ статистикада k-anonymity/threshold қоидаси |
| 8 | Хабарнома қуйи тизими | In-app, SMS, email ва my.gov.uz callback каналлари орқали ариза статуси, тўлов, имзо, муддат яқинлашиши, инспекция натижаси ва рад этиш бўйича хабарнома юбориш; шаблонларни бошқариш; delivery status (QUEUED/SENT/DELIVERED/FAILED) кузатуви; канал ишламаганда захира канал ва қайта уриниш |
| 9 | Тегишли АТлар билан ўзаро ҳамкорлик (интеграция) қуйи тизими | OneID, my.gov.uz, E-IMZO, кадастр/GIS манбалари, ветеринария АТ, тўлов тизимлари ва банк, SMS провайдер, Smart Forestry, идоралараро интеграция платформаси ва «Raqamli nazorat» АТ билан алмашиш; outbox, retry+backoff, circuit breaker, DLQ, idempotency; ҳар бир хабарнинг йўналиши, санаси, вақти ва назорат суммасини протоколлаштириш |
| 10 | Асосий функционал (соҳавий) қуйи тизим | Ўрмон фонди ерларидан фойдаланиш бўйича рухсатнома бериш ва назорат қилишнинг тўлиқ жараёнини қамраб олувчи асосий бизнес қуйи тизими. 10.1–10.14 модуллардан иборат |
| 10.1 | Ариза ва иш оқими (workflow) модули | Электрон ариза, драфт ва autosave; статус машинаси ва SLA таймери; ҳудуд бўйича автомат assignment; ҳужжатлар тўлиқлиги назорати; рад этиш/қайтариш сабаби классификатори ва ҳуқуқий асоси; кросс-канал дубликат блокировкаси (applicant + contour + activity + кесишувчи давр бўйича фақат битта фаол ариза, МББТ constraint орқали); ариза берувчи, ходим, раҳбар, инспектор ва прокурор учун ягона timeline |
| 10.2 | GIS модули | Қатламлар: ўрмон фонди, ташкилот чегараси, контур, яйлов, пичанзор, асалари, рекреация, чеклов, муҳофаза, ротация, дам бериш, сув нуқтаси, чорва йўлаги; геометрия киритиш (draw/edit, координата, SHP/GeoJSON/KML/KMZ/GPKG/CSV/ZIP, WMS/WFS, API); Draft → Review → Approved → Published → Archived ҳаётий цикли; версия учун source, accuracy, survey_date, effective_from/to, approval_doc_id; топология ва кесишув текшируви (ST_IsValid, ST_Within, ST_Overlaps); импорт хатолари бўйича error report ва rollback; vector tile орқали тез кўрсатиш |
| 10.3 | Норма, лимит ва тариф (rule engine) модули | Контур ва фаолият тури кесимида версияланган норма ёзуви; геоботаник тадқиқот ҳужжати; мавсум, ротация ва дам бериш календари; умумий/банд/қолдиқ майдон; MaxSB, ActivePermitsSB, RemainingSB; ВМҚ 689-сон формулалари (0,85 суғурта захираси, 3,74 ц, шартли бош коэффициентлари); ВМҚ 278-сон тарифлари ва БҲМ (effective_from/to билан); ҳар бир ҳисоб rule_version ва input snapshot билан сақланади; тасдиқловчи ҳужжатсиз норма Published ҳолатига ўтмайди |
| 10.4 |  |  |
| 10.5 | Тўлов, тақсимот ва reconciliation модули | Инвойс, payment intent, provider transaction, bank statement ва reconciliation алоҳида сущностлар сифатида; 100% олдиндан тўлов; белгиланган тартибда тўлов тақсимот (allocation ledger, recipient/budget account); имзоланган webhook, timestamp ва idempotency мажбурий; қўлда PAID — фақат maker-checker ва тасдиқловчи банк ҳужжати билан, автоматик риск-индикатор сифатида қайд этилади; фарқларни солиштириш ва рўйхатга олиш |
| 10.6 | Рухсатнома ва ҳужжат модули | 1-иловадаги шакл асосида рухсатномани автоматик шакллантириш; серия ва рақамни автоматик генерация қилиш; PDF/A формати; QR-код (муҳр ўрнида) ва ҳақиқийликни оммавий текшириш саҳифаси; immutable snapshot; статуслар: амалда / тўхтатилган / муддати тугаган / бекор қилинган; ҳужжат шаблонларини версиялаш |
| 10.7 | ЭРИ қўллаш модули | ВМҚ 679-сонга мувофиқ Давлат солиқ қўмитаси томонидан бериладиган ЭРИ калитлари; O‘z DSt 1092:2009 бўйича шакллантириш ва текшириш; имзоланиш хатолари, эгалик ҳақиқийлиги, сертификат амал муддати ва CRL/OCSP статусини текшириш; ариза, рухсатнома, далолатнома ва қарорларни имзолаш; timestamp ва имзо hash’ини сақлаш |
| 10.8 | Инспектор ва дала мониторинги модули | QR-код сканер ва рухсатнома рақами бўйича қидирув; offline шифрланган кэш ва sync conflict қоидаси; инспектор GPS жойлашуви, рухсат этилган контур ва масофа кўрсаткичи; фото/видео вақт, GPS, қурилма ва hash метамаълумоти билан; электрон далолатнома (чекласт, факт, меъёр, изоҳ, имзо); статуслар: мувофиқ / огоҳлантириш / қоидабузарлик |
| 10.9 | Рақамли назорат (прокуратура) модули | ПФ-204-сон талабига мувофиқ «рақамли назорат» функцияси. Батафсил — 4.2.11-банд ва 6-илова |
| 10.10 | Имтиёз ва тўловни қайтариш (refund) модули | ВМҚ 278-сонининг 9–11-бандлари асосида қайтариш: ҳуқуқий асос, фойдаланилмаган муддат формуласи (Paid × unused_eligible_period / paid_period), тасдиқлаш тартиби ва 20 иш куни SLA назорати; имтиёзли тоифалар ва уларни тасдиқловчи ҳужжатлар реестри; қайтариш ҳодисасининг рақамли назорат оқимига тушиши |
| 10.11 | Оммавий портал ва очиқ маълумотлар модули | Авторизациясиз кириладиган қисм: тарифлар, фаолият турлари, норматив ҳужжатлар, FAQ, видео йўриқномалар; агрегат GIS қатламлар; QR орқали рухсатнома ҳақиқийлигини текшириш; очиқ статистика (k-anonymity қоидаси билан); мурожаат ва фикр-мулоҳаза шакли |
| 10.12 | my.gov.uz канали (BFF) модули | Ягона интерактив давлат хизматлари портали орқали ариза қабул қилиш ва натижани қайтариш; API ва webhook, idempotency ҳамда статус синхронизацияси; бир хил input учун бир хил ҳисоб, статус ва application_id кафолати (AC-01); канал фарқи фойдаланувчи учун натижага таъсир қилмайди |
| 10.13 | Архив модули | Якунланган ариза, рухсатнома, далолатнома, ҳисобот ва қоидабузарлик ишларини марказлаштирилган электрон архивга ўтказиш (ПҚ-197-сон); сақлаш муддати ва номенклатура бўйича бошқариш; архивдан қидириш, кўриш ва тиклаш; ҳужжат бутунлигини hash орқали текшириш; узоқ муддатли сақлаш форматлари (PDF/A) |
| 10.14 | Ўрмон чиптаси ва ёнғин хавфсизлиги модули | ВМҚ 506-сон талабларига мувофиқ ўрмон чиптасини шакллантириш ва ҳисобга олиш; ёнғин хавфсизлиги даври ва тақиқлар календари; махсус ажратилган майдонлар реестри; ёнғин хавфи юқори даврда фаолият турларини автоматик чеклаш; чеклов ва тақиқларни GIS қатлами сифатида юритиш; фойдаланувчига огоҳлантириш юбориш |
| 11 | Рақамли назорат (прокуратура) қуйи тизими | Кириш ва верификация, Read-Only витрина, риск-индикатор ҳамда алмашиш ва ҳисобдорлик контурлари (4.2.11-банд) |
| 12 | Ёрдам, ўқув ва техник кўмак қуйи тизими | Билимлар базаси ва кўп бериладиган саволлар; фойдаланиш қўлланмалари ва видео йўриқномалар; техник кўмак манзиллари ва алоқа рақамлари; мурожаат (тикет) шакллантириш, кузатиш ва ёпиш; мурожаатлар бўйича SLA ва статистика |

* АТда буюртмачи талабига кўра кейинчалик қўшимча модул, қуйи тизим модули ва функцияларини яратиш, кенгайтириш ёки ўзгартириш назарда тутилиши керак.

Қуйида айрим қуйи тизимларнинг батафсил талаблари келтирилган.

4.2.1. Маъмурият (администрация) қуйи тизими

Маъмурият қуйи тизими тизимдаги фойдаланувчилар, ташкилотлар, роллар ва классификаторларни бошқариш имкониятини яратиши керак. Қуйи тизим қуйидаги модуллардан иборат.

4.2.1.1. Фойдаланувчиларни бошқариш модули

Модул фойдаланувчилар рўйхатини юритиш ва уларнинг кириш ҳуқуқларини аниқлаш учун мўлжалланган. Асосий функциялари:

- Фойдаланувчиларни қўшиш. Кўрсатилиши керак бўлган реквизитлар: фамилияси, исми ва отасининг исми; ЖШШИР; лавозими; ташкилот ва бўлинмаси; ҳудуди; логин (тизимга кириш); фойдаланувчи роли; қўшимча функциялар (ихтиёрий). Мавжуд роллар рўйхатини кўрсатишда тизим фойдаланувчининг ролга қўйиладиган талабларга мувофиқлигини текширади; мос келмаса роль рўйхатда кўрсатилмайди.

- Фойдаланувчи маълумотларини ўзгартириш. Ўзгариш шахсий маълумотларга (фамилия, исм, отасининг исми, лавозим), роль ёки бўлимга, фойдаланувчи номига таъсир қилиши мумкин. Шахсий маълумотлар ўзгарганда, аллақачон имзоланган ҳужжатлардаги маълумотларнинг ўзгармаслиги таъминланиши шарт.

- Паролни тиклаш. Янги бир марталик парол яратилади ва биринчи киришда уни алмаштириш талаб қилинади.

- Фойдаланувчининг тизимга киришини вақтинча тўхтатиш. Автоматик режимда ҳам амалга оширилиши керак (масалан, парол маълум сонда нотўғри киритилганда).

- Фойдаланувчиларни тизимдан олиб ташлаш. Ўчиришдан олдин тугалланмаган ишлар ёки тўлдирилмаган шакллар мавжудлиги таҳлил қилинади; мавжуд бўлса ўчиришга йўл қўйилмайди ва аввал ишни бошқа масъулга ўтказиш талаб қилинади.

- Фойдаланувчиларни қидириш — қидирув қуйи тизими орқали.

- Фойдаланувчилар рўйхатини фильтрлаш — фаоллик, роль, ташкилот, ҳудуд, охирги кириш даври ва бошқа мезонлар бўйича.

- Фойдаланувчи ролларини тақсимлаш. Ролни ўзгартиришда тўлдирилмаган шакллар мавжудлиги текширилади.

- Тўлдирилмаган анкеталар мавжудлигини текшириш — роль, бўлим ўзгартирилганда ёки фойдаланувчи/бўлим ўчирилганда.

- Роль билан белгиланмаган функцияларни тақсимлаш — янги роль яратмасдан алоҳида функцияни бериш (масалан, янги функцияни синовдан ўтказишда).

- Фойдаланувчилар сонини кўрсатиш — рўйхатдан ўтганлар ва фаол фойдаланувчилар сони.

4.2.1.2. Фойдаланувчи ролларини бошқариш модули

- Янги роль қўшиш. Ҳар бир ролга ўзига хос ном берилади, мавжуд тизим функциялари рўйхати ва ролни фойдаланувчига тайинлаш мезонлари (бўлим, лавозим) белгиланади. Тизимда бир хил функцияларга эга роль мавжудлиги текширилади.

- Ролларни нусхалаш — мавжуд ролнинг нусхасини яратиш; роллар номларининг ўзига хослиги сақланади.

- Ролларни ўзгартириш — номни ва функциялар таркибини ўзгартириш.

- Ролни ўчириш — фақат ушбу ролга эга фойдаланувчи мавжуд бўлмаган ҳолда.

- Бир хил функцияларга эга ролларни текшириш — администраторга хабар кўрсатилади ва мавжуд ролнинг нусхасини яратиш таклиф этилади.

- Тақсимланмаган функциялар рўйхатини кўрсатиш — барча тизим функцияларининг роллар ўртасида тўлиқ қамраб олинишини таъминлаш учун индикатор.

- Ҳуқуқларни даврий қайта кўриб чиқиш — ҳар ой; натижа журналга ёзилади.

4.2.1.3. Ташкилот ва бўлинмаларни бошқариш модули

Ташкилотларни қўшиш, таҳрирлаш ва архивлаш; ташкилот номи (давлат тилида ва зарур ҳолда бошқа тилларда), ҳудуди, СТИР, манзили, алоқа маълумотлари, юқори турувчи ташкилот; ўрмон хўжаликлари, ўрмон бўлимлари, айланма ва бўлаклар иерархияси; қидирув ва фильтрлаш.

4.2.1.4. Классификатор ва маълумотномалар (НСИ) модули

4.1.10-бандда келтирилган барча классификаторларни яратиш, таҳрирлаш, версиялаш ва архивлаш; амал қилиш даврини белгилаш; cs.egov.uz регистри билан синхронизация; классификатор қиймати амалдаги ёзувларда ишлатилган бўлса ўчириш ўрнига «архивланган» ҳолатига ўтказиш; импорт ва экспорт.

4.2.1.5. Маълумотларни заҳира қилиш модули

- Яратилган захира нусхаларини кўриш — турли даврлар бўйича тўлиқ рўйхат.

- Тизимнинг захира нусхасини автоматик яратиш — белгиланган жадвал бўйича; санаси ва вақти ёзилади.

- Захира нусхани қўлда яратиш — администратор сабабини кўрсатади; амал қайд қилинади.

- Захира нусхадан тиклаш — мавжуд нусхалар рўйхатидан; тикланадиган элементлар кўрсатилади; тиклашдан олдин жорий ҳолатнинг захира нусхаси автоматик яратилади; натижалар журналга ёзилади.

- Захира нусхани ахборот элтувчисига экспорт қилиш — узоқ муддатли сақлаш учун.

- Захира нусхани ўчириш — фақат фойдаланувчининг тасдиғи билан.

- Захира нусхаларини қидириш — қидирув қуйи тизими орқали.

- Автоматик захиралаш қоидаларини ўрнатиш — даврийлик, сақлаш муддати, сақлаш жойи.

4.2.1.6. Тизим мониторинги ва журналларни кўриш модули

Администратор барча тизим ишининг журналини кўриш имкониятига эга бўлиши керак. Бунда: маълумотларни тақдим этиш даврини кўрсатиш; кўрсатиладиган параметрларни танлаш (хатолар, муваффақиятсиз кириш уринишлари, интеграция хабарлари); шакл ва маълумотларга киритилган ўзгаришларнинг жараён тарихида акс этиши; журнални экспорт қилиш имконияти таъминланади. Журнал ёзувларини ўзгартириш ва ўчириш имконсиз.

4.2.1.7. Эълон ва билдиришномаларни бошқариш модули

Янгиликлар, эълонлар, тизим ва Агентлик фаолиятига оид билдиришномаларни яратиш, таҳрирлаш, эълон қилиш даврини белгилаш ва ўчириш; матнни давлат тилида ва зарур ҳолда бошқа тилларда киритиш; файл илова қилиш; сана ва матн бўйича қидирув; фойдаланувчи тоифаларига йўналтириш.

4.2.2. Идентификация, аутентификация ва кириш назорати (IAM) қуйи тизими

Қуйи тизим фойдаланувчилар ўртасида кириш ҳуқуқларини фарқлаш ва тизимга рухсатсиз киришнинг олдини олиш учун мўлжалланган. Қуйи тизим қуйидагиларни таъминлаши керак:

- фойдаланувчиларга кириш ҳуқуқларини тақдим этиш ва чеклаш;

- фойдаланувчи номи ва паролини, ЭРИ ва OneID маълумотларини текшириш;

- тизимдан фойдаланган барча фойдаланувчиларнинг ҳисобини юритиш;

- иш жойини ўзгартирган ёки лавозимидан кетган фойдаланувчиларнинг кириш ҳуқуқларини ўзгартириш/олиб ташлаш;

- вақти-вақти билан фойдаланувчи идентификаторлари ҳисоб қайдномаларини текшириш ва ўчириш;

- ҳар бир дастурий маҳсулот билан боғлиқ имтиёзларни ва улар бериладиган ходимлар тоифаларини аниқлаш;

- фойдаланувчи кириш ҳуқуқларини ҳар ой қайта кўриб чиқиш;

- функцияларни кенгайтириш имкониятига эга бўлиш.

Модуллари:

| № | Модул | Вазифаси |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | OneID/OIDC интеграцияси | Ягона идентификация тизими орқали кириш, токен алмашиш, профил маълумотларини олиш |
| 2.2 | E-IMZO интеграцияси | ЭРИ сертификати билан кириш ва ҳужжатларни имзолаш, CRL/OCSP текшируви |
| 2.3 | RBAC + ABAC авторизация | Роль ва атрибут (ҳудуд, ташкилот, фаолият тури) асосида кириш назорати; least privilege тамойили |
| 2.4 | Сессия ва MFA бошқаруви | Сессия TTL, фаолиятсизлик бўйича автоматик блоклаш, кўп факторли аутентификация, қурилмаларни бошқариш |
| 2.5 | Ваколат (делегация) бошқаруви | Юридик шахс номидан иш кўриш, ишончнома, ваколат муддати ва ҳажми |
| 2.6 | Прокурорни верификация қилиш модули | ЖШШИР бўйича «Raqamli nazorat» АТга сўров, жавоб асосида «Прокурор» роли ва ҳудудий чегарани автомат бириктириш; жавобни кэшламаслик |

4.2.3. Қидирув қуйи тизими

Қуйи тизим тизимдаги барча объектлар бўйича керакли маълумотларни топиш имконини бериши керак.

Функциялари:

- Атрибутив қидирув — ном, ЖШШИР/СТИР, минтақа, туман, ўрмон хўжалиги, рўйхатга олиш ва рухсатнома рақами, контур ID, сана ва давр, майдон, статус, сумма, масъул ходим ва майдонларнинг ҳар қандай бирикмаси бўйича.

- Тўлиқ матнли қидирув — сўз ва жумлалар бўйича, морфологияни ҳисобга олган ҳолда.

- Фазовий (GIS) қидирув — харитада ажратилган соҳа, координата, контур ва қатлам бўйича.

- Қидирув мезонларини намуна (қидирув картаси) сифатида белгилаш — белгиланган қийматларга мос келувчи ёзувлар натижага киритилади.

- Сақланадиган фильтр профиллари — тез-тез қўлланиладиган фильтрларни сақлаш ва улашиш.

- Натижаларни саралаш, саҳифалаш ва экспорт қилиш (Excel, PDF, CSV).

- Роль ва ҳудуд чегарасини ҳисобга олган ҳолда индексациялаш — фойдаланувчи ўз ваколати доирасидаги маълумотларни кўради.

4.2.4. Ҳаракатларни қайд қилувчи (Logging/Audit) қуйи тизими

Тизимда содир бўлган барча ҳаракатлар журналда қайд этилиши керак. Рухсатсиз кириш ёки ўзгартириш уринишлари, захира маълумотлар базасининг яхлитлиги бузилган тақдирда бу ҳақда маъмурият қуйи тизими орқали тизим администраторига хабар берилиши керак.

Қайд этиш таркиби:

- ахборот хабарларини етказиш ва қабул қилиш ҳодисаларини рўйхатдан ўтказиш;

- файлларни юбориш ва қабул қилиш ҳаракатларини рўйхатдан ўтказиш;

- ҳаракатлар журналларини фақат кўриш учун мавжуд бўлган ихтисослашган журнал серверида сақлаш;

- администраторлар ҳаракатларини рўйхатдан ўтказиш;

- фавқулодда вазиятлар ва тизим таркибий қисмларининг носозликлари тўғрисидаги маълумотларни автоматик рўйхатдан ўтказиш.

Функциялари:

- Ҳодисалар тўғрисида маълумотларни йиғиш ва тартибли сақлаш. Ҳар бир қуйи тизим ўз журналига эга бўлиши, ёзувлар хронологик тартибда сақланиши, ҳар бир ҳаракат учун фойдаланувчи кўрсатилиши керак. Ахборот ҳисоби тизимдаги ҳаракатни тасдиқлаш билан битта транзакция доирасида киритилади; хатолик юз берса маълумотлар аввалги ҳолатига қайтарилади.

- Ҳодисалар тўғрисидаги маълумотларни кўриш. Ахборот турларга бўлиниб, хронологик тартибда намойиш этилади; функционал имкониятларга фақат администратор роли эга; кўриш пайтида маълумотни ўзгартиришга йўл қўйилмайди.

- Хатолар тўғрисида хабар бериш — нотўғри маълумот киритилганда ва серверда хатолик юз берганда; хабар ҳаракат содир бўлганидан кейин имкон қадар тезроқ кўрсатилади.

Журнал турлари:

- ахборот хавфсизлиги ҳодисалари ва фавқулодда вазиятларни ҳисобга олиш журнали;

- захира нусхаларини ҳисобга олиш журнали (захиралаш, тиклаш, синовдан ўтказиш);

- операцион тизим воқеалари журнали;

- маълумотлар базасини бошқариш тизимлари воқеалари журнали;

- вирусга қарши ҳимоя ҳодисалари журнали;

- ҳужумларни аниқлаш ва олдини олиш тизимлари воқеалари журнали;

- таркибни бошқариш тизими воқеалари журнали;

- интеграция хабарлари журнали;

- прокурорнинг кўриш, қидирув ва экспорт ҳаракатлари журнали.

Журналлар камида уч йил сақланиши, бузилиш ва рухсатсиз киришдан ҳимояланган бўлиши керак. Тизим администраторига журналларни ўзгартириш ва ўчириш ҳуқуқи берилмайди (append-only/WORM).

4.2.5. Маълумотлар базаси ва фазовий маълумотларни сақлаш қуйи тизими

| № | Модул | Вазифаси |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Реляцион маълумотлар базаси | PostgreSQL асосида марказлаштирилган, нормализация қоидалари бўйича шакллантирилган МБ; транзакциялар журнали; яхлитлик чекловлари (constraint) |
| 5.2 | Фазовий маълумотлар сақлагичи | PostGIS кенгайтмаси; SRID ва қатламлар каталоги; фазовий индекслар; топология функциялари; vector tile генерацияси |
| 5.3 | Объект сақлаш | PDF/A ҳужжатлар, фото ва видео, импорт/экспорт файллари; checksum, versioning ва lifecycle сиёсати; шифрлаш |
| 5.4 | Захира, тиклаш ва архивлаш | Тизимни тўхтатмасдан резерв нусха олиш; PITR; репликация; архивга ўтказиш ва архивдан тиклаш |

Маълумотлар базаси серверида сақланаётган маълумотларнинг резерв нусхаси камида ҳар 2 ҳафтада 1 марта олинади (тавсия — кунлик инкрементал ва ҳафталик тўлиқ); резерв нусхани сақлаш муддати камида бир ойни ташкил қилади.

4.2.6. Ҳисоботларни шакллантирувчи қуйи тизим

4.2.6.1. Ҳисобот шаклини яратиш. Ҳақиқийлиги тасдиқланган фойдаланувчи «Яратиш» амалини бажариб, шаклнинг барча керакли майдонларини тўлдиради ва сақлайди; шакл «Яратилган» мақомини олади. Тўлдириш қоидалари, майдонлар тузилиши ва мажбурий майдонлар Агентлик томонидан алоҳида ҳуқуқий ҳужжат билан белгиланади.

4.2.6.2. Ҳисобот шаклини таҳрирлаш/ўзгартириш. Фойдаланувчилар киритилган маълумотларни таҳрирлаш ҳуқуқига эга, агар улар шаклнинг муаллифи бўлса ва шакл «Яратилган» ҳолатида бўлса. Бошқа барча ҳолатларда таҳрирлаш тақиқланади.

4.2.6.3. Ҳисобот шаклини тасдиқлаш. Тегишли кириш даражасига эга фойдаланувчилар «Тасдиқлаш» амалини бажаради; ҳисобот «Тасдиқланган» мақомини олади.

4.2.6.4. Ҳисобот устунларини бошқариш. Ҳисобот тури бўйича устунлар ва уларнинг номланиши яратилади, таҳрирланади ва ўчирилади; яратилиш санаси сақланади.

4.2.6.5. Ҳисобот муддатларини бошқариш. Ташкилот ва ҳисобот тури кесимида топшириш муддати белгиланади; муддат яқинлашганда хабарнома юборилади; муддати ўтган ҳисоботлар алоҳида рўйхатда акс этади.

4.2.6.6. Қидирув, фильтрлаш ва юклаб олиш. Ҳисобот шаклларининг барча майдонлари бўйича қидирув; ҳолати, ташкилот номи, шакл номи ва муддати бўйича фильтрлаш.

4.2.6.7. Экспорт. Microsoft Excel, Word ва PDF форматларига экспорт; мураккаб тузилишга эга аналитик жадвалларни (ички графикалар, турли типдаги маълумотлар, ўзаро фаолият жадваллари) яратиш; йирик экспортни асинхрон тайёрлаш.

4.2.6.8. Ҳисоботлар ҳолати бўйича бўлимлар. Юборилган, қайтарилган, қабул қилинган ҳисоботлар ва қораламалар алоҳида рўйхатларда акс эттирилади; ҳар бир рўйхатда ташкилот номи, ҳисобот номи, даври, топширилган муддати ва жорий ҳолати кўрсатилади.

Ҳисоботларнинг регламент шакллари мазкур ТТнинг 2- ва 3-иловаларида келтирилган.

4.2.7. Ахборот-таҳлил (dashboard) қуйи тизими

Қуйи тизим қуйидаги функцияларни бажариши керак:

- Ахборот-таҳлилий маълумотлар ҳисобини юритиш.

- Асосий кўрсаткичларни фойдаланувчи интерфейсида dashboard кўринишида акс эттириш: рухсатномалар сони ва динамикаси, контурлар бандлиги (occupancy), шартли бош юкламаси, тўлов ҳажми ва тақсимоти, SLA бажарилиши, рад этиш сабаблари таркиби, инспекция натижалари, қоидабузарликлар, риск-индикаторлар.

- Республика → вилоят → туман → ўрмон хўжалиги → контур кесимида фильтрлаш ва drill-down.

- Тренд ва таққослама (аввалги давр билан) таҳлил, диаграмма ва жадвал кўринишида акс эттириш.

- Очиқ статистикада k-anonymity/threshold қоидасини автоматик қўллаш — шахсга доир маълумотлар чиқарилмайди.

- Натижаларни Excel ва PDF форматларида юклаб олиш.

- Зарур ҳолларда автоматик таҳлил ва прогноз функцияларини қўшимча тартибда жорий этиш.

4.2.8. Хабарнома қуйи тизими

| № | Модул | Вазифаси |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | Каналларни бошқариш | In-app, SMS, email, my.gov.uz callback; канал устуворлиги ва захира канал |
| 8.2 | Шаблонларни бошқариш | Ҳодиса турлари бўйича шаблонлар, кўп тилли матн, ўзгарувчилар, версиялаш |
| 8.3 | Юбориш ва етказилишни кузатиш | Навбат, QUEUED/SENT/DELIVERED/FAILED ҳолатлари, retry, хабарномалар тарихи ва статистикаси |

Ҳуқуқий аҳамиятга эга хабарномалар фойдаланувчи канални ўчирган тақдирда ҳам in-app орқали етказилади ва аудитда сақланади.

4.2.9. Тегишли АТлар билан ўзаро ҳамкорлик (интеграция) қуйи тизими

Қуйи тизим қуйидаги функцияларни бажариши керак:

- Қабул қилинган сўровлар ва ҳужжатларни қабул қилиш ҳамда юбориш.

- Сўровга жавобларни юбориш — хато кодлари ёки етказиб бериш ҳолати билан.

- Ҳар бир хабарнинг йўналиши, санаси, вақти, қабул қилувчиси ва назорат суммасини протоколлаштириш.

- Ишончли етказишни таъминлаш: outbox, retry + exponential backoff, circuit breaker, DLQ, idempotency.

- Интеграция контрактларини (OpenAPI/AsyncAPI) юритиш ва версиялаш.

- Интеграция ҳолатини мониторинг қилиш ва огоҳлантириш юбориш.

- Sandbox муҳитида интеграцияни синовдан ўтказиш.

4.2.10. Асосий функционал (соҳавий) қуйи тизим

Қуйи тизимнинг 10.1–10.14 модуллари 4.2-бўлим бошидаги жадвалда тавсифланган. Қуйида модулларнинг қўшимча функционал талаблари келтирилган.

10.1. Ариза ва иш оқими модули. Ариза статус машинаси 5-иловада келтирилган. Модул қуйидагиларни таъминлайди: электрон ариза шакли, драфт ва autosave; ҳужжатлар тўлиқлиги назорати; ҳудуд ва фаолият тури бўйича автомат assignment ҳамда ўринбосарга қайта бириктириш; SLA таймери, тўхтатиш ва қайта ишга тушириш; рад этиш ва қайтариш сабаби классификатори ҳамда ҳуқуқий асоси (8-илова); дубликат блокировкаси; ариза берувчи, ходим, раҳбар, инспектор ва прокурор учун ягона timeline; аризани кўчириш (клонлаш) ва узайтириш.

10.2. GIS модули. Қўшимча талаблар: харитада ўлчаш (масофа, майдон), қатламларни бошқариш ва шаффофлигини созлаш, базавий харита (OSM/сунъий йўлдош) танлаш, координаталар тизимини алмаштириш, контур бўйича маълумот карточкаси, харитани PDF/PNG сифатида экспорт қилиш, мобил PWA учун offline харита фрагментлари.

10.3. Норма, лимит ва тариф модули. Ҳисоблаш формулалари 4.3.1-бандда келтирилган. Модул норма ва тарифни версиялайди, ҳар бир ҳисобни rule_version ва input snapshot билан сақлайди, ретроактив ўзгаришни maker-checker орқали чеклайди ва RI-04 риск-индикаторини шакллантиради.

10.5. Тўлов модули. Инвойс, payment intent, provider transaction, bank statement ва reconciliation сущностлари; 50/50 тақсимот; фарқлар реестри; кунлик ва ойлик солиштириш ҳисоботлари.

10.6. Рухсатнома ва ҳужжат модули. 1-иловадаги шакл, серия ва рақам генерацияси, PDF/A, QR-код, immutable snapshot, статуслар ва уларнинг тарихи, ҳужжат шаблонларини версиялаш, дубликат (нусха) бериш тартиби.

10.7. ЭРИ қўллаш модули. Тизимда ЭРИ «Электрон рақамли имзо тўғрисида»ги ва «Электрон ҳужжат айланиши тўғрисида»ги Қонунларга мувофиқ қўлланилади. ВМҚ 679-сонга мувофиқ Давлат солиқ қўмитаси томонидан бериладиган ЭРИ калитлари қўлланилиши зарур. ЭРИ калитларини шакллантириш ва текшириш O‘z DSt 1092:2009 давлат стандартига мувофиқ амалга оширилади. Барча ЭРИ калитлар ЭРИ марказлари билан биргаликда ишлаши ва бекор қилинган сертификатлар рўйхатини вақти-вақти билан олиб, янгилаб туриши керак. Текширув таркиби: имзоланган ҳужжатда имзоланиш хатолари йўқлиги ва ЭРИга эгалик ҳуқуқининг ҳақиқийлиги; очиқ калит сертификатининг амал қилиш муддати; сертификат статусини CRL/OCSPда текшириш (амалда, тўхтатиб қўйилган, бекор қилинган). Имзо timestamp ва hash билан сақланади.

10.8. Инспектор ва дала мониторинги модули. Мобил PWA; топшириқлар рўйхати ва маршрут; offline шифрланган кэш ва конфликтларни ҳал қилиш қоидаси; чекласт конструктори; медиа-файллар метамаълумот билан; электрон далолатнома ва уни ЭРИ билан имзолаш; инспекция статистикаси.

10.9. Рақамли назорат модули — 4.2.11-бандга қаранг.

10.10. Имтиёз ва refund модули. Имтиёзли тоифалар реестри, тасдиқловчи ҳужжатлар, қайтариш формуласи, maker-checker, 20 иш куни SLA, қайтариш реестри ва ҳисоботи.

10.11. Оммавий портал ва очиқ маълумотлар модули. Бош саҳифа, тарифлар ва фаолият турлари, норматив ҳужжатлар, хизмат кўрсатиш тартиби, FAQ, видео йўриқномалар, агрегат GIS қатламлар, QR текшириш, очиқ статистика ва open data (CSV/JSON/API), мурожаат шакли.

10.12. my.gov.uz канали (BFF) модули. Ариза қабул қилиш ва натижани қайтариш, статус синхронизацияси, idempotency, каналлар ўртасида натижа бирхиллиги кафолати.

10.13. Архив модули. Якунланган ҳужжатларни архивга ўтказиш қоидалари ва жадвали; ҳужжатлар номенклатураси ва сақлаш муддатлари; архивдан қидириш ва кўриш; ҳужжат бутунлигини hash орқали текшириш; архивдан тиклаш; узоқ муддатли сақлаш форматлари; марказлаштирилган электрон архивга (ПҚ-197-сон) узатиш.

10.14. Ўрмон чиптаси ва ёнғин хавфсизлиги модули. Ўрмон чиптасини шакллантириш, рақамлаш ва ҳисобга олиш; ёнғин хавфсизлиги даври ва тақиқлар календари; махсус ажратилган майдонлар реестри; ёнғин хавфи юқори даврда фаолият турларини автоматик чеклаш ва аризаларни блоклаш; чекловларни GIS қатлами сифатида юритиш; фойдаланувчиларга огоҳлантириш юбориш; тақиқ бузилиши ҳолатларини инспектор модулига узатиш.

4.2.11. Рақамли назорат (прокуратура) қуйи тизими

Мазкур қуйи тизим ПФ-204-сон Фармони билан тасдиқланган «Рақамли прокуратура – 2030» стратегиясининг давлат ахборот тизимларида «рақамли назорат» функциясини жорий этиш талабини бажаради ва қуйидаги тўртта функционал контурдан иборат.

4.2.11.1. Кириш ва верификация контури

- прокуратура ходимлари учун ИМУТ орқали ажратилган веб-саҳифа (оммавий Интернетдан ёпиқ, IP allowlist билан);

- кириш E-IMZO ЭРИси ёки OneID орқали; парол асосидаги кириш тақиқланади;

- ЖШШИР «Raqamli nazorat» АТга юборилиб, ходимлик мақоми, лавозими, ҳудуд коди ва ваколат муддати сўралади;

- ижобий жавобда «Прокурор» роли ва ҳудудий ABAC чегараси автомат бириктирилади; жавоб кэшланмайди, ҳар кириш вақтида қайта сўралади;

- ваколат муддати тугаганда ҳисоб қайдномаси автомат тўхтатилади.

4.2.11.2. Read-Only витрина контури

Прокурор қуйидаги маълумотлар билан фақат кўриш режимида танишади:

| Маълумот тоифаси | Кўринадиган мазмун |
| --- | --- |
| Ариза | Барча реквизитлар, статус тарихи, SLA қайдлари, рад этиш сабаблари ва ҳуқуқий асослари |
| Ҳисоб-китоб | MaxSB, RemainingSB, UsedSB, тариф, сумма, rule_version ва input snapshot |
| рухсатнома | Реквизитлар, PDF/A ҳужжат, имзо ва сертификат маълумотлари, QR статуси |
| Тўлов | Инвойс, транзакция, банк выпискаси, тақсимот, reconciliation фарқлари, refund |
| GIS | Контур/субконтур геометрияси, версиялари, тасдиқловчи ҳужжатлар, кесишувлар |
| Норма | Фойдаланиш меъёри, геоботаник ҳужжат, амал қилиш даври, тасдиқловчи ҳужжат ID |
| Инспекция | Далолатнома, чекласт, фото метамаълумоти, GPS, қоидабузарлик статуси |
| Аудит ва метамаълумот | Ким, қачон, қайси IP/қурилмадан, қандай асосда ўзгартирган |

Имкониятлар: қидирув (ЖШШИР/СТИР, рухсатнома рақами, контур ID, ҳудуд, давр, статус, сумма, масъул ходим); кўп мезонли фильтрлаш ва сақланадиган фильтр профиллари; таққослама ва тренд таҳлили; ҳисобот шакллантириш ва PDF/XLSX экспорт (watermark ва фойдаланувчи ID билан).

Чекловлар: барча write операциялари илова, API ва МББТ даражасида ёпиқ; фақат GET методлари очиқ; экспорт ҳажми лимитланади; шахсга доир маълумотлар зарурат доирасида кўрсатилади, ортиқчаси маскаланади.

4.2.11.3. Риск-индикатор контури

Тизим қуйидаги ҳолатларни автоматик аниқлайди, прокурор сўровини кутмасдан «Raqamli nazorat» АТга узатади ва ички dashboard’да белгилайди (тўлиқ рўйхат — 6-илова):

- тўлов провайдер тасдиғисиз PAID деб белгиланиши;

- норма ёки лимитдан ошиқ рухсатнома берилиши;

- бир контурга кесишувчи даврда бир нечта фаол рухсатнома;

- SLA муддатининг бузилиши;

- тариф ёки норманинг ретроактив (ўтган давр учун) ўзгартирилиши;

- бекор қилинган ёки муддати тугаган сертификат билан имзолаш уриниши;

- аудит журналини ўзгартириш ёки ўчиришга уриниш;

- бир ходим томонидан қисқа вақт ичида ғайриоддий кўп тасдиқлаш;

- тасдиқланмаган норма асосида ариза ўтказилиши;

- рухсатноманинг тўловсиз фаоллаштирилиши;

- refund’нинг асоссиз ёки формуладан четга чиқиб ҳисобланиши;

- ҳудудий ваколатдан ташқари маълумотга кириш уриниши.

4.2.11.4. Алмашиш ва ҳисобдорлик контури

- АТ «Raqamli nazorat» АТда тизим/ресурс ID билан рўйхатдан ўтказилади;

- ҳуқуқий аҳамиятга эга ҳар бир ҳодиса (тасдиқ, имзо, тўлов, тариф/норма ўзгариши, рад этиш, бекор қилиш) event сифатида узатилади;

- прокурорнинг ҳар бир кўриш, қидирув ва экспорт ҳаракати ҳам аудитга ёзилади ва назорат тизимига қайтарилади — назорат икки томонлама;

- узилиш ҳолатида outbox ва retry орқали маълумот йўқолмайди; етказилмаган хабарлар DLQ’га тушади ва администраторга огоҳлантириш юборилади.

4.2.12. Ёрдам, ўқув ва техник кўмак қуйи тизими

| № | Модул | Вазифаси |
| --- | --- | --- |
| 12.1 | Билимлар базаси ва FAQ | Хизмат кўрсатиш тартиби, талаб қилинадиган ҳужжатлар, кўп бериладиган саволлар; тоифалар бўйича қидирув |
| 12.2 | Қўлланма ва видео йўриқномалар | Роллар кесимида матнли қўлланмалар ва видео йўриқномалар; контекстли ёрдам (саҳифадан тўғридан-тўғри очиш) |
| 12.3 | Мурожаат ва техник кўмак (тикет) | Мурожаатни рўйхатга олиш, тоифалаш, масъулга бириктириш, ҳолатини кузатиш ва ёпиш; SLA ва статистика; техник кўмак манзиллари ва алоқа рақамлари |

4.2.13. Роллар ва ваколатлар рўйхати

| № | Фойдаланувчи роли | Асосий ваколатлар |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тизим администратори | Тўлиқ тизим бошқаруви; фойдаланувчи, роль, ташкилот ва классификаторларни бошқариш; тизим параметрларини созлаш; маълумотларни захиралаш ва тиклаш; журналларни кўриш (ўчира олмайди) |
| 2 | Марказий аппарат ходими (бўлим админи) | Ҳисобот шакллари ва муддатларини бошқариш; келиб тушган ҳисоботларни қабул қилиш ва қайтариш; республика бўйича мониторинг ва таҳлил |
| 3 | Раҳбарият | Барча кесимларда мониторинг ва таҳлил; йиғма ҳисоботларни кўриш |
| 4 | Ижрочи (ташкилот) ходими | Аризаларни қабул қилиш ва кўриб чиқиш; ҳужжатларни расмийлаштириш; ҳисоботларни тўлдириш |
| 5 | GIS/норматив мутахассис | GIS контурларни киритиш ва версиялаш; норма, лимит ва тарифни киритиш; текширув хулосаси бериш |
| 6 | Ижрочи (ташкилот) раҳбари — ваколатли шахс | Ариза бўйича қарор қабул қилиш; рухсатномани ЭРИ билан имзолаш; ҳисоботларни тасдиқлаш; рухсатномани тўхтатиш ва бекор қилиш |
| 7 | Инспектор | Дала мониторинги; QR орқали текшириш; электрон далолатнома тузиш ва имзолаш; қоидабузарликни қайд этиш |
| 8 | Бухгалтер | Инвойс ва тўловларни кузатиш; reconciliation; тақсимот; refund ҳисоби |
| 9 | Жисмоний ва юридик шахс (ариза берувчи) | Рўйхатдан ўтиш; ариза бериш; тўлов қилиш; рухсатномани олиш; мурожаат юбориш |
| 10 | Прокурор | «Raqamli nazorat» АТ верификациясидан сўнг бириктирилади. Ҳудуд коди доирасидаги барча ариза, рухсатнома, тўлов, GIS, норма, инспекция ва аудит маълумотларини фақат Read-Only режимида кўриш, қидириш, фильтрлаш, таҳлил қилиш ва ҳисобот шакллантириш. Ҳеч қандай яратиш, ўзгартириш, ўчириш, тасдиқлаш ёки имзолаш ваколати йўқ |

Роллар ва ҳуқуқларнинг тўлиқ матрицаси 4-иловада, Прокурор роли учун махсус матрица 6-иловада келтирилган.

4.2.14. Ҳар бир функция ва вазифани амалга оширишнинг вақт регламенти

| Функция | Регламент |
| --- | --- |
| Маълумотларни қабул қилиш ва қайта ишлаш | Мунтазам, реал вақт режимида |
| Ташқи АТлар билан интеграция | Мунтазам (синхрон сўровлар — дарҳол, асинхрон ҳодисалар — 5 дақиқа ичида) |
| Аризани кўриб чиқиш | 15 кундан ошмаслиги |
| Жойни бориб кўриш | 2 кундан ошмаслиги |
| Ҳужжатларни расмийлаштириш | 10 кундан ошмаслиги |
| Тўлов тасдиғининг акс этиши | 30 дақиқадан ошмаслиги |
| Рухсатномани шакллантириш | 5 дақиқадан ошмаслиги |
| Тўловни қайтариш | 20 иш кунидан ошмаслиги |
| Риск-индикаторни узатиш | 5 дақиқадан ошмаслиги |
| Ҳисоботларни шакллантириш | Талабга кўра ва белгиланган ҳисобот даврларида |
| Мониторинг ва dashboard | Мунтазам, реал вақтга яқин режимда |
| Захира нусхалаш | Жадвал бўйича (кунлик инкрементал, ҳафталик тўлиқ) |
| Ҳуқуқларни қайта кўриб чиқиш | Ҳар ой |

4.2.15. Ҳар бир функцияни амалга ошириш сифатига қўйиладиган талаблар

Функцияларни амалга оширишда қуйидаги талаблар қўйилади:

- маълумотларни йиғиш, қайта ишлаш ва юклаш жараёнларини яратиш, таҳрирлаш ва ўчириш имконияти;

- ушбу жараёнлар жадвалини белгилаш ва ўзгартириш;

- манба тизимларидан маълумотларни тўплаш ва сақлаш майдонига юклаш тартибларини ишга тушириш;

- аста-секин ўзгарувчан ўлчовларни (норма, тариф, классификаторлар версияларини) қўллаб-қувватлаш;

- маълумотларни йиғиш, қайта ишлаш ва юклаш натижалари журналини юритиш;

- қуйи тизимнинг ишлаши давомида барча фавқулодда вазиятлар ҳақида фойдаланувчиларни тезкор хабардор қилиш;

- ҳар бир ҳисоб-китобнинг такрорланувчанлиги (бир хил кириш маълумотлари учун бир хил натижа) ва изоҳланувчанлиги (rule_version + input snapshot);

барча ҳуқуқий аҳамиятга эга операцияларнинг аудитда ва рақамли назорат оқимида акс этиши.

## 4.3 Таъминот турларига қўйиладиган талаблар

### 4.3.1 Математик таъминотга қўйиладиган талаблар

АТнинг математик таъминоти амалдаги норматив ҳужжатларга (ВМҚ 278-, 506-, 689-сон қарорлар ва «Ўрмон тўғрисида»ги Қонун) асосланади. Барча ҳисоблар decimal арифметикада, аниқ ўлчов бирлиги ва яхлитлаш сиёсати (rounding policy) билан, rule_version ва input snapshot сақланган ҳолда бажарилади. Меъёрий ҳужжатлар билан тартибга солинмаган ҳолатларда мантиқан оптимал математик услуб, модел ва алгоритмлардан фойдаланилади.

Асосий ҳисоблаш формулалари:

| Ҳисоб | Формула/қоида | Изоҳ |
| --- | --- | --- |
| Қолдиқ майдон | S_available = S_total − S_active_overlap | Даври кесишувчи фаол рухсатномалар геометрияси; такрорий ҳисоблаш (double-count) бартараф этилади |
| Озуқа захираси | Oz = Yield_c_per_ha × Area_ha × Season_share | ВМҚ 689-сондаги календарь давомийлиги билан |
| Самарали захира | Oz_eff = Oz × 0,85 | 15% суғурта жамғармаси |
| Максимал шартли бош | MaxSB = floor(Oz_eff / 3,74) | 3,74 центнер озуқа бирлиги |
| Ариза юкламаси | UsedSB = Σ Count_i × CoefSB_i | CoefSB — ВМҚ 689-сон 5-иловасидан |
| Қолдиқ лимит | RemainingSB = MaxSB − ActivePermitsSB; шарт: UsedSB ≤ RemainingSB | Ариза юборишдан олдин мажбурий текширилади |
| Тўлов | Amount = БҲМ × coefficient × quantity | Коэффициент ва БҲМ ВМҚ 278-сондан, effective_date билан |
| Қайтариш (refund) | Refund = Paid × unused_eligible_period / paid_period | ВМҚ 278-сон 9–11-бандлари асосида |
| Тақсимот | Allocation = Amount × 0,5 (ҳар бир қабул қилувчи учун) | 50/50 нисбат, allocation ledgerда қайд этилади |
| Инспектор масофаси | Ортодром масофа (ST_Distance геодезик) | Инспектор GPS нуқтаси ва контур чегараси орасида |

АТнинг математик таъминоти, шунингдек, ахборотларни йиғиш ва қайта ишлаш бўйича стандарт ҳамда яратилган усуллар ва алгоритмларни, маълумотларни қидириш ва тартиблаш алгоритмларини ўз ичига олиши керак.

### 4.3.2 Ахборот таъминотига қўйиладиган талаблар

4.3.2.1 АТга киритиладиган маълумотларнинг таркиби, тузилмаси ва шакллантириш услубларига қўйиладиган талаблар

АТга киритиладиган замонавий реляцион маълумотлар базасини бошқариш АТда сақланиши ва бошқарилиши лозим.

Маълумотларнинг тўлиқлиги ва ўзаро уйғунлигини таъминлаш учун маълумотлар базасини бошқариш АТнинг ички механизмларидан фойдаланилиши лозим. Маълумотлар базаси нормализация қоидалари бўйича шакллантирилади.

АТга кириш фақат авторизациядан ўтган фойдаланувчиларга рухсат берилади.

4.3.2.2 АТ компонентлари ўртасидаги ахборот алмашинувига қўйиладиган талаблар

АТнинг модуллари ва таркибий қисмлари ўртасида ахборот алмашинуви умумфойдаланиладиган маълумотлар базаси орқали амалга оширилади.

АТ «мижоз/сервер» технологияси асосида ташкил этилиб, бунда:

- мижоз (фойдаланувчи) дастури Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera ҳамда Safari web-браузерларнинг мавжуд сўнги версиялари орқали ишлайдиган web-илова шаклида бўлиши;

- АТнинг барча асосий амалларини бажарувчи дастурий маҳсулот дастурлар серверида жойлаштирилиши;

- АТнинг маълумотлар базаси серверида жойлаштирилиши лозим.

Буюртмачининг имкониятларига кўра, дастурлар сервери ва маълумотлар базаси сервери сифатида битта ягона сервердан фойдаланилиши ҳам мумкин.

АТ серверини масофадан бошқариш, стандарт тармоқ технологиялари асосида, ҳимояланган ахборот узатиш тармоқлари орқали амалга оширилади.

4.3.2.3 Бошқа АТлари билан мувофиқлигига қўйиладиган талаблар

Бошқа АТлари билан мувофиқлиги таъминлаш учун, АТда маълумот алмашинувининг қуйидаги шакллари кўзда тутилади:

- маълумотларни экспорт ва импорт қилиш имконияти;

- маълумотлар базасига масофадан уланиш;

- АТга веб-сервис технологияси орқали боғланиш.

Тизимга киритиладиган маълумотлар замонавий реляцион маълумотлар базасини бошқариш тизимида сақланади ва бошқарилади; маълумотлар базаси нормализация қоидалари бўйича шакллантирилади. Тизим модуллари ўртасидаги ахборот алмашинуви умумфойдаланиладиган маълумотлар базаси ва ички API орқали амалга оширилади.

Бошқа ахборот тизимлари билан мувофиқликни таъминлаш учун маълумотларни экспорт/импорт қилиш, маълумотлар базасига хавфсиз масофадан уланиш, веб-сервис (REST API, .json, Geojson) ва O‘zDSt 2590:2012 давлат стандарти талабларига мувофиқ ахборот алмашинуви кўзда тутилади.

4.3.2.4 Маълумотлар базасини бошқариш АТга қўйиладиган талаблар

АТга юклатилган барча вазифаларнинг тўлақонли бажарилишига эришиш учун, маълумотлар базасини бошқариш АТ қуйидаги талабларга жавоб беради.

- маълумотларни реляцион тартибда сақлаш ва замонавий маълумотлар базаси тилларда сўровлар асосида ишлай олиши;

- кўп платформали ечимларга эга бўлган ва замонавий маълумотлар базасини бошқариш тизимларидан фойдаланиш;

- “мижоз-сервер” архитектурасига мос келиши;

- турли операцион АТлар ва техник воситаларда ишлайдиган версияларга эга бўлиши;

- интероперабеллик (бошқа архитектурадаги АТлар билан ҳамкорликда ишлай олиши) ;

- кўп оқимлилик (многопоточность);

- ишончлиликни таъминлаш воситаларига эга бўлиш: транзакциялар журналини юритиш, АТ ишини тўхтатмай туриб, маълумотлардан резерв нусха олиш ва қайта тиклаш имконияти;

- маълумотлар бутунлигини таъминлаш воситаларига эга бўлиш;

- сўровларни оптималлаштириш воситаларига эга бўлиш;

- хавфсизликни таъминлашнинг ички механизмларига эга бўлиш.

- маълумотлар базасини резервлаш ва шакллантирилишида юклама балансировкасидан фойдаланиши.

Маълумотлар базаси серверида сақланаётган маълумотларнинг резерв нусхасини олиш ҳар 2 ҳафтада 1 марта амалга оширилади ва резерв нусхасини сақлаш муддати  ойни ташкил қилади.

АТда маълумотлар базаси O’zDSt 1135:2007 давлат стандарти талабларига тўлиқ жавоб бериши лозим.

### 4.3.3 Лингвистик таъминотга қўйиладиган талаблар

4.3.3.1 Фойдаланиладиган дастурлаш тилига қўйиладиган талаблар

АТни ишлаб чиқишда бугунги кунда мижоз-сервер технологиясидаги веб-иловаларни ишлаб чиқишда энг кенг фойдаланиладиган дастурлаш тилларининг бирортасидан (Java, PHP ёки бошқа) фойдаланилади.

Дастурлаш тилидан фойдаланиш масаласи, АТни ишлаб чиқиш жараёнида ишнинг хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда танланади.

4.3.3.2 Маълумотларни бошқариш тилига қўйиладиган талаблар

Маълумотларни бошқариш тили сифатида замонавий маълумотлар базасини бошқариш тилларининг биридан фойдаланиш керак.

4.3.3.3 Маълумотларни тўплаш форматларига қўйиладиган талаблар

Маълумотларни тўплаш форматлари АТни ишлаб чиқиш жараёнида белгиланиши мумкин.

4.3.3.4 АТ интерфейсининг тилларига қўйиладиган талаблар

АТнинг интерфейси асосан давлат тилида (ўзбек тилининг кирилл алифбосида), зарур ҳолларда инглиз, Қорақалпоқ, рус тили, ўзбек тилининг лотин алифбосида яратилиши мумкин.

4.3.3.5 Фойдаланувчи билан мулоқотни ташкил қилиш услубига қўйиладиган талаблар

Фойдаланувчи томонидан тасодифан хато амаллар бажарилишининг эҳтимоллигини камайтириш ҳамда киритилаётган маълумотларнинг мантиқан тўғрилигини назорат қилиш кўзда тутилган бўлади.

### 4.3.4 Дастурий таъминотга қўйиладиган талаблар

АТнинг дастурий таъминоти қуйидаги хусусиятларга эга бўлиши лозим:

- функционал имкониятларининг етарлилиги (тўлиқлиги);

- ишончлилик ва барқарорлик;

- мослашувчанлик;

- тушуниб олиш учун соддалик;

- фойдаланишга қулайлик.

АТга маълумот киритиш ойнасида маълумотларнинг хатосиз киритилишини таъминлашга автоматик тарзда ёрдамлашиб турадиган функция жорий этилиши лозим. АТнинг ишлашида хатолик юзага келганида, АТ бу ҳақда фойдаланувчига тушунарли бўлган хабарни экранга чиқаради.

АТнинг қабул масканларидан маълумот киритиш қисмида фойдаланиш тартиби тўғрисидаги йўриқнома жойлаштирилган бўлиши ва фойдаланувчи томонидан исталган вақтда қайта ўқиб чиқиш имконияти яратилган бўлиши керак.

Дастурий таъминотни ишлаб чиқиш жараёнида фойдаланиладиган дастурий модуллар ва кутубхоналар, дастурий маҳсулотлар ишлаб чиқариш саноатида кенг қўлланиладиган ва умумий фойдаланиш имкониятига эга бўлади.

Ишлаб чиқиладиган дастурий маҳсулот имкон даражасида операцион тизими ва ҳисоблаш техникасининг муайян турларига боғланиб қолмаган бўлади.

Ушбу эркинликка эришиш учун:

- кўп платформали ечимларга эга бўлган ва замонавий маълумотлар базасини бошқариш тизимларидан фойдаланиш;

- кўп платформали ечимларга эга бўлган web-сервер дастурларидан ва муҳитларидан фойдаланиш;

- TCP/IP тармоқ протоколидан фойдаланади.

АТни жорий этиш ва ундан фойдаланиш учун сотиб олиниши лозим бўладиган дастурий воситалар қуйидагилар бўлиши мумкин:

- операцион тизимлар;

- маълумотлар базасини бошқариш АТлари;

- веб-сервер дастурлари;

- фойдаланиладиган компонентлар кутубхоналари;

- мижоз компьютерида фойдаланиладиган дастурий воситалар (веб-браузер, антивирус, офис дастурлари);

- бошқа дастурий воситалар.

АТни ишлаб чиқиш, жорий этиш ва сақлаш харажатларини камайтириш мақсадида, айрим кенг фойдаланиладиган, очиқ кодли, эркин тарқатиладиган, бепул дастурий воситалардан ҳам буюртмачининг хохишига кўра фойдаланилиши мумкин.

### 4.3.5 Техник таъминотга қўйиладиган талаблар

Барча техник воситалар ишончли, экологик тоза, хавфсиз ва техник хусусиятлари бўйича замонавий компьютер техникасига қўйиладиган талаб ва нормаларга мос бўлиши ҳамда халқаро мувофиқлик сертификатларига эга бўлиши керак.

Сервер қурилмалари жойлашган маълумотларни қайта ишлаш маркази давлат стандартларига мувофиқ, Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йил 14 мартдаги 107-сон қарори талабларига мувофиқ ташкил этилади.

Ҳисоблашда 1 дона рухсатнома бериш жараёнида сақланадиган маълумотларнинг ўртача ҳажми 30 МБ гача, рухсатноманинг ўртача йиллик сони 30 000 донагача деб қабул қилинади. Ускуналар камида 5 йил давомида янгилашга ҳожат қолмайдиган захирага эга бўлиши керак.

Техник таъминотга қўйиладиган минимал талаблар:

| Қурилма | Асосий хусусиятлари бўйича минимал талаблар |
| --- | --- |
| Илова сервери (App server) | Микропроцессор — камида 8 ядро, ҳар бир ядро частотаси ≥ 2,4 ГГц; тезкор хотира — камида 32 ГБ (64 ГБ гача кенгайтириш имкони билан); доимий хотира — камида 500 ГБ SSD; алоқа канали ≥ 100 Мбит/с |
| Маълумотлар базаси сервери (Database server) | Микропроцессор — камида 8 ядро, ҳар бир ядро частотаси ≥ 3,0 ГГц; тезкор хотира — камида 32 ГБ (64 ГБ гача кенгайтириш имкони билан); доимий хотира — камида 5 ТБ SSD (RAID); алоқа канали ≥ 100 Мбит/с |
| Файл ва объект сақлаш сервери | Камида 10 ТБ, кенгайтириш имкони билан; checksum ва versioning қўллаб-қувватлаши |
| Захира (backup) сервери | Асосий сақлаш ҳажмининг камида 2 баробари; автоматик захиралаш дастурий таъминоти билан |
| Серверларга умумий талаблар | Сервер ҳолатини тўлиқ мониторинг қилиш; ҳодисалар журналини юритиш; масофадан бошқариш имконияти; Linux оиласидаги операцион тизим |
| Администраторларнинг ишчи станциялари | Частотаси ≥ 2,8 ГГц, камида 4 ядроли замонавий микропроцессор; ≥ 8 ГБ тезкор хотира; ≥ 1 ТБ диск; ≥ 1 Гбит/с Ethernet порт; камида 2 та бўш USB порт; ≥ 22” монитор, клавиатура, сичқонча, UPS; серверларга уланиш тезлиги ≥ 10 Мбит/с |
| Фойдаланувчиларнинг ишчи станциялари | Частотаси ≥ 2,5 ГГц, камида 4 ядроли микропроцессор; ≥ 4 ГБ тезкор хотира; ≥ 256 ГБ диск; ≥ 1 Гбит/с Ethernet порт; ≥ 19” монитор, клавиатура, сичқонча, UPS; серверларга уланиш тезлиги ≥ 5 Мбит/с; браузер — амалдаги барқарор версия |
| Тармоқлараро экран (Firewall) | Корпоратив даражадаги ечим; IPS/IDS функцияси билан |
| Узлуксиз электр таъминоти қурилмаси (UPS) | Серверлар ва алоқа воситаларини электр таъминотидаги носозликлардан ҳимоя қилиши ва тўлиқ узилиш ҳолатида камида 30 дақиқа таъминлай олиши; администраторга автоматик тарзда электрон почта ёки SMS хабар юбора олиши; уланадиган қурилмаларнинг максимал истеъмолидан ташқари 20 фоиз захира ҳисобга олиниши; стандарт телекоммуникация шкафида ўрнатишга мўлжалланган, батареяларини тизимни тўхтатмасдан алмаштириш имконияти ва веб-интерфейс орқали масофадан назорат қилиш имконияти бўлиши |

АТни ишлаб чиқиш жараёнида сервер ва телекоммуникация қурилмаларига бўлган техник талаблар қўшимча равишда белгиланиши ва ўзгариши мумкин.

### 4.3.6 Метрологик таъминотга қўйиладиган талаблар

Алоҳида метрологик таъминот талаблари кўзда тутилмаган. Шу билан бирга, GPS координаталарининг аниқлиги, майдон ўлчашнинг хатолиги ва вақт белгиларининг ягона манбадан (NTP) олиниши таъминланиши лозим. Тизимда қўлланиладиган вақт белгилари ягона вақт зонасида (UTC+5) сақланади ва интерфейсда маҳаллий вақтда кўрсатилади.

### 4.3.7 Ташкилий таъминотга қўйиладиган талаблар

АТнинг барқарор ва тўлақонли ишлатиш учун талаб этиладиган ташкилий ишлар рўйхати ишлаб чиқувчи томонидан тайёрланиб, буюртмачига тақдим этилади ва жараённи ушбу талаблар асосида ташкил этиш, АТ ишлашининг муҳим шарти ҳисобланади.

АТни жорий этиш ва унинг доимий барқарор ишлашига эришиш учун, буюртмачи томонидан АТдан фойдаланишнинг барча тартиб-қоидаларини қамраб олган меъёрий-ҳуқуқий ҳужжат ишлаб чиқилиши, тасдиқланиши ва АТдан фойдаланувчи ҳамда унга хизмат кўрсатувчи барча ходимларга етказилади.

Ходимлар томонидан нотўғри амаллар бажарилишининг олдини олиш учун:

- администраторлардан ташқари барча фойдаланувчилар учун АТдаги маълумотлар ва созланмаларни ўчириш ҳуқуқи берилмаслиги;

- АТдан фойдаланиш қоидалари бўйича тўлиқ ва тушунарли йўриқномалар ишлаб чиқилиб, дастлабки ҳамда доимий ўқув курслари ўтказиб борилиши;

- АТнинг барқарор ишлаши учун зарур бўлган барча техник ва ташкилий ишлар ўз вақтида амалга ошириб борилади.

АТ билан ишлашга шахсий компьютерда ишлаш қобилиятига эга бўлган, АТ билан ишлашга ўқув машғулотларидан ўтган ва фойдаланиш қоидалари билан танишган ходимлар жалб этилиши мумкин.

### 4.3.8 Услубий таъминотга қўйиладиган талаблар

АТнинг ишлаш услублари мазкур  қўшимча техник топшириқда белгиланган талаблар асосида ишлаб чиқувчи томонидан тайёрланиб, тайёр дастурий маҳсулот шаклида буюртмачига тақдим этилади. АТни фойдаланишга қабул қилиб олиш жараёнида, томонларнинг келишувига асосан АТнинг услубий таъминотга қўшимча ва ўзгартиришлар киритилиши мумкин.

АТнинг ишлашида қўлланиладиган стандартлар, нормативлар, методикалар ва ш.к. рўйхати:

- O‘z DSt 1135:2007 Ахборот технологияси. Маълумотлар базалари ва жойлардаги давлат бошқаруви ҳамда давлат ҳокимияти органлари ўртасида ахборот алмашишига қўйиладиган талаблар.

- O‘z DSt 1985:2018 Ахборот тизимини яратишда ҳужжатларнинг турлари, тўлиқлиги ва дизайни.

- O‘z DSt 1986:2018 Ахборот технологияси. Ахборот тизимлари. Яратиш босқичлари.

- O‘z DSt 1987:2018 Ахборот технологияси. Ахборот тизимини яратиш учун техник топшириқ.

- Oʻz DSt 2590:2012 Ахборот технологияси. Миллий ахборот тизимини шакллантириш доирасида давлат органлари томонидан фойдаланиладиган АТлари интегратсиясига ва ўзаро фаолиятига қўйиладиган талаблар.

- O‘z DSt ISO/IEC 13335-1:2009 Ахборот технологияси. Хавфсизликни таъминлаш методлари. Ахборот-коммуникация технологиялари. Хавфсизликни бошқариш. 1-қисм. Ахборот-коммуникация технологиялари хавфсизлигини бошқариш концепциялари ва моделлари.

- O‘z DSt ISO/IEC 15408-1:2016 Ахборот технологияси. Хавфсизликни таъминлаш методлари ва воситалари. Ахборот технологиялари хавфсизлигини баҳолаш мезонлари. 1-қисм. Кириш ва умумий модел.

- O‘z DSt ISO/IEC 15408-2:2016 Ахборот технологияси. Хавфсизликни таъминлаш методлари ва воситалари. Ахборот технологиялари хавфсизлигини баҳолаш мезонлари. 2-қисм. Хавфсизликнинг функционал талаблари.

- O‘z DSt ISO/IEC 15408-3:2016 Ахборот технологияси. Хавфсизликни таъминлаш методлари ва воситалари. Ахборот технологиялари хавфсизлигини баҳолаш мезонлари. 3-қисм. Хавфсизликка қўйиладиган ишонч талаблари.

- O‘z DSt ISO/IEC 27001:2020  Ахборот технологияси. Хавфсизликни таъминлаш методлари. Ахборот хавфсизлигини бошқариш тизимлари. Талаблар.

- O‘z DSt ISO/IEC 27002:2016 Ахборот технологияси. Хавфсизликни таъминлаш методлари. Ахборот хавфсизлигини бошқаришнинг амалий қоидалари.

- O‘z DSt 2864 Ахборот технологияси. Идоралараро интеграция платформаси. Умумий техник талаблар. (Мазкур стандарт 01.01.2023 йилгача амалда ҳисобланади, мазкур муддатдан кейин “UNICON.UZ” ДУК томонидан ишлаб чиқилиб, Ўзбекистон Техник жиҳатдан тартибга солиш агентлиги томонидан рўйхатга олиниб, амалиётга татбиқ қилинадиган стандарт талабларига мувофиқ амалга оширилади)

- O‘z DSt ISO/IEC 25021:2014 Ахборот тизимлар ва дастурий таъминотни ишлаб чиқиш. Ахборот тизимлар ва дастурий таъминот сифатига қўйиладиган талаблар ва уларни баҳолаш (SQuaRE). Сифат метрикаларининг элементлари.

- O‘z DSt ISO/IEC TR 9294:2007 Ахборот технологияси. Дастурий таъминотнинг ҳужжатлаштирилишини бошқаришга оид қўлланма.

- O‘z DSt ISO/IEC 14764:2008 Дастурий таъминотни ишлаб чиқиш. Дастурий таъминот ҳаётий циклининг жараёнлари. Дастурий воситаларни кузатиб бориш.

- O‘z DSt ISO/IEC 27005:2013 Ахборот технологияси. Хавфсизликни таъминлаш усуллари. Ахборот хавфсизлиги рискларни бошқариш.

- O‘z DSt 1204:2009 Ахборот технологияси. Ахборотнинг криптографик муҳофазаси. Криптографик модулларга хавфсизлик талаблари.

5 АТни яратиш ишларнинг таркиби ва мазмуни

АТни ишлаб чиқиш ва жорий этиш O‘z DSt 1986:2018 давлат стандартига асосан босқичма-босқич амалга ошириладиган қуйидаги ташкилий ва амалий ишлар комплексидан иборат.

АТни ишлаб чиқиш ва жорий этиш ишларининг таркиби:

| Этап рақами | Ишлар номи ва уларнинг мазмуни | Бажариш муддатлари |  | Бажарувчи (ташкилот) | Этап нима билан тугайди |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | боши | охири |  |  |
| 1 | Ахборотлаштириш (рақамлаштириш) объектини тадқиқ қилиш | 2026 йил июль | 2026 йил июль | Буюртмачи, Ижрочи | АТни такомиллаштириш зарурлигини асослаш, АТга қўйиладиган дастлабки талаблар |
| 2 | Қўшимча техник топшириқни ишлаб чиқиш | 2026 йил июль | 2026 йил июль | Буюртмачи | АТ учун қўшимча техник топшириқ |
| 3 | Техник топшириқни ўрнатилган тартибда экспертизадан ўтказиш | 2026 йил августь | 2026 йил сентябрь | Буюртмачи | АТнинг лойиҳа техник ҳужжатларини кўриб чиқиш бўйича эксперт комиссиясининг ижобий эксперт хулосаларини олиш |
| 4 | АТни ишлаб чиқиш | 2026 йил сентябрь | 2026 йил декабрь | Ижрочи | АТ ва унинг қисмларининг интерфейси, функционали ва интеграциялашувини ишлаб чиқиш Дастурий ва эксплуатация қилиш ҳужжатларини ишлаб чиқиш АТнинг дастлабки синовлари |
| 5 | АТни босқичма-босқич амалиётга жорий этиш. | Режа-жадвалга мувофиқ |  | Буюртмачи, Ижрочи | АТни такомиллаштириш ва амалиётга жорий этиш бўйича Ўрмон хўжалиги агентлигининг буйруғи |
| 6 | АТдан фойдаланиш бўйича шахсий таркибга ўқув машғулотларини ўтказиш | Режа-жадвалга мувофиқ |  | Буюртмачи, Ижрочи | Ходимларга АТдан фойдаланиш бўйича ўқув машғулотларини ўтказиш |
| 7 | АТни кузатиш | Доимий (Шартномада белгиланган муддатларда) |  | Ижрочи | Ижрочи томонидан доимий равишда (кафолат мажбуриятларига мувофиқ) АТда аниқланган камчиликлар бартараф этилади |

6 АТни назорат қилиш ва қабул қилиш тартиби

6.1 АТни қабул қилиш тартиби

ГОСТ 34.603 га мувофиқ АТ ва унинг таркибий қисмларини синаш турлари, таркиби, ҳажми ва усуллари қуйидагилардан ташкил топади:

1) дастлабки текширишлардан ўтказиш;

2) АТдан синов тариқасида фойдаланиш;

3) қабул қилиш синовидан ўтказиш.

АТ фойдаланишга яроқлилиги ва мазкур қўшимча техник топшириқда қўйилган талабларга жавоб бериши бўйича дастлабки текширишлардан ўтказилиши лозим. Дастлабки текшириш ишлари ижобий якунланганда, АТдан синов тариқасида фойдаланишни бошланиши мумкин.

АТдан синов тариқасида фойдаланиш ишлари буюртмачининг махсус ўқув курсларда иштирок этган ходимлари томонидан ўтказилади. Синовдан ўтказиш ишлари 5 иш кунидан кам ва 15 иш кунидан кўп бўлмаслиги лозим. Заруратга кўра АТни синовдан ўтказиш ишларининг натижалари тўғрисида баённома тузилиши ва томонларга бир нусхадан тақдим этилиши мумкин.

АТдан синов тариқасида фойдаланиш ишлари ижобий якунлангач, АТ қабул қилиб олишга топширилади. Қабул қилиш синов натижалари бўйича АТ фойдаланишга топширилади ва ундан амалда фойдаланиш имконияти яратилади.

Қабул қилиш синовида қуйидагилар кўриб чиқилиши лозим:

- АТнинг барча модуллари;

- фойдаланиш ҳужжатларининг тўлиқлиги ва тушунарлилиги;

- ходимларнинг фойдаланиш ҳужжатлари билан танишганлик даражаси ва АТдан мустақил фойдаланишга тайёрлик даражаси.

АТни фойдаланиш учун қабул қилиш жараёнида АТнинг барча модуллари фойдаланишга яроқлилик ва мазкур қўшимча техник топшириқда қўйилган ҳамда АТни ишлаб чиқиш давомидаги қўшимча ва ўзгартириш келишувларига асосан қўшимча техник топшириққа киритилган ўзгаришлар талабларига жавоб бериши бўйича буюртмачи томонидан синовдан ўтказилади.

Фойдаланиш ҳужжатларининг тўлиқлиги ва тушунарлилигини текширишда:

- фойдаланиш ҳужжатларининг мазкур қўшимча техник топшириқ талабларига тўлиқ мос келиши;

- буюртмачининг ходимлари АТдан фойдаланиш ҳамда унга хизмат кўрсатишга тўлиқ тайёрлиги;

- фойдаланиш ҳужжатларининг тўлиқлиги ва тушунарлилиги буюртмачи томонидан текшириб, қабул қилинади.

Дастлабки текширишлардан ўтказиш, АТдан синов тариқасида фойдаланиш ва қабул қилиш синовидан ўтказиш ишларининг ҳар бири бўйича, заруратга кўра тегишли баённома расмийлаштирилиши ва томонларга бир нусхадан тақдим этилиши мумкин.

АТнинг фойдаланишга топширилганлиги ва қабул қилиб олинганлиги, шартномага асосан бажарилган ишлар тўғрисидаги далолатнома билан расмийлаштирилади.

Шунингдек, мазкур қўшимча техник топшириқ доирасида ишлаб чиқиладиган АТни (сотиб олинадигандан ташқари) тайёр модуллар кўринишида ва стандарт машина элтувчида яъни флеш хотира қурилмасида электрон шаклда тақдим этиладиган дастлабки кодлар кўринишида топширилади.

6.2 Текшириш ва синовдан ўтказиш шартлари

Дастлабки текшириш ва синов тариқасида фойдаланиш натижаларига кўра, АТни қабул қилиш синовларидан ўтказиш вақти, жойи ҳамда унда қатнашувчиларнинг таркиби буюртмачи томонидан белгиланиб, ишлаб чиқувчи билан келишилиши лозим.

O‘z DSt 1987:2018 давлат стандарти талабларига кўра, АТни текшириш ва синовдан ўтказиш ишлари буюртмачининг объектларида олиб борилиши лозим. Томонларнинг келишувига кўра, АТни текшириш ва синовдан ўтказиш ишлари ишлаб чиқувчининг ҳудуди ва техник воситаларида ўтказилиши ҳам мумкин.

Буюртмачининг техник воситалари АТни жорий қилиш учун тайёр бўлмаган ҳолатларда, АТ буюртмачи томонидан ташкил этиладиган синовдан ўтказиш стендида ёки ишлаб чиқувчи томонидан вақтинча ажратиладиган техник воситаларда ўтказилиши мумкин. Синов стенди бир дона сервер, икки дона ишчи станция ва локал компьютер тармоғидан иборат бўлиши етарли ҳисобланади.

Фойдаланиладиган дастурий воситалар учун буюртмачида лицензиялар мавжуд бўлмаган ҳолларда, буюртмачи дастурий воситаларнинг лицензиясиз, вақтинчалик синов тариқасида ишлатиш мумкин бўлган версияларидан фойдаланиши мумкин. Бундай ҳолларда, АТни фойдаланишга қабул қилиб олиш муддатларини белгилаш вақтида дастурий воситаларнинг лицензиясиз фойдаланиш мумкин бўлган муддатлари буюртмачи томонидан ҳисобга олади.

АТни синовдан ўтказиш ва қабул қилиш ишлари юқоридаги талаблар асосида ўтказилганда, улар объектив ва етарли деб ҳисобланади.

такомиллаштириладиган АТ:

- буюртмачига камида 1 йил давомида хизмат қилиш имкониятига эга бўлиши ҳамда хизмат қилиш муддати давомида ўзининг тезлик ва барқарорлик кўрсаткичларини йўқотмаслиги;

- дастурий таъминотнинг нотўғри ишлаши билан боғлиқ ҳолатларда маълумотларнинг йўқолиб кетишига йўл қўймаслиги;

- АТдан фойдаланиш қоидаларига тўлиқ риоя қилинган ҳолларда, тўхтовсиз, барқарор ишлаши;

- дастурий таъминотдаги хатолик сабабли АТнинг иши тўхтаб қолган ҳолатларда, мазкур  қўшимча техник топшириқда белгиланган ёки буюртмачи ва ишлаб чиқувчи ўртасида келишилган муддатларда АТнинг ишини тўлиқ қайта тиклаш имкониятлари мавжуд бўлади.

Синов даврида ва натижаларга кўра ишни қабул қилишга қўйиладиган умумий талаблар, ишни қабул қилишда иштирок этувчи корхона ва ташкилотларнинг таркиби, шунингдек ишни қабул қилиш вақти ва жойи Буюртмачи томонидан келишилган ҳолда белгиланиши керак. АТни синов натижасига кўра такомиллаштириш Ижрочи билан Буюртмачи томонидан тасдиқланган “Дастур ва синов методологияси” асосида амалга оширилади.

6.3 Қабул комиссиясининг тузилиши тартиби, таркиби ва статуси

АТни фойдаланишга қабул қилиб олиш учун, заруратга кўра, буюртмачи махсус қабул қилиш комиссияси тузиши, унинг раҳбари ва аъзоларини тайинлаши ҳамда АТни ишлаб чиқарувчининг вакиллари иштирокида фойдаланишга қабул қилиб олиши мумкин.

АТдан фойдаланувчи объектнинг раҳбари, қабул қилиш комиссиясининг раҳбари бўлиши ёки комиссия таркибига киритилишига йўл қўйилади.

Қабул қилиш комиссияси тузилганда, унинг таркибида буюртмачи ва ишлаб чиқувчининг камида биттадан вакиллари бўлиши шарт.

Қабул қилиш комиссиясининг статуси – идоравий.

Қабул қилиш комиссияси ўз фаолиятининг якунига кўра АТни фойдаланишга қабул қилиш тўғрисида далолатнома тузиб, уни тасдиқлаш учун буюртмачига тақдим этади. АТни фойдаланишга қабул қилиш тўғрисида далолатнома қабул қилиш комиссиясининг барча аъзолари томонидан имзоланган бўлиши лозим. Ушбу далолатнома ишлаб чиқувчи томонидан тасдиқланиши талаб этилмайди.

7 АТни ишга туширишга тайёрлаш ишларининг таркиби ва мазмунига қўйиладиган талаблар

Объектни тайёрлаш ишлари АТни фойдаланишга топширишдан олдин ёки топшириш жараёнида амалга оширилади. АТни фойдаланишга топширишда қуйидагиларнинг бажарилиши буюртмачи томонидан таъминланиши шарт:

- АТни жорий этиш ва синовдан ўтказиш учун масъул бўлинма ва мансабдор шахсларни тайинлаш;

- Ишлаб чиқувчи томонидан ўтказиладиган ўқувларда АТдан фойдаланувчи ҳамда унга хизмат кўрсатувчи барча ходимларнинг иштирок этишини таъминлаш;

- АТ жорий этиладиган ва ундан фойдаланиладиган бино ва иншоотлардаги иш шароитларини мазкур қўшимча  техник топшириқда белгиланган шартлар асосида тайёрлаш;

- АТни жорий этиш учун лозим бўлган техник ва дастурий воситаларнинг тўлиқлиги, АТни ўрнатиш учун тайёрлиги ҳамда ишчи ҳолатда бўлишини таъминлаш;

- АТни синовдан ўтказиш ва қабул қилиб олиш.

Объектни тайёрлаш ва АТни фойдаланишга топшириш ишларининг муддатлари, иштирокчилари ва бажариладиган ишларнинг таркиби АТнинг  фойдаланишга топшириш учун тайёрлик даражаси ва эҳтиёждан келиб чиқиб, иш жараёнида белгиланади.

Техник ва дастурий воситаларни ўрнатиш, созлаш ҳамда фойдаланишга тайёр ҳолга келтириш ишлари буюртмачи томонидан амалга оширилиб, уларнинг ҳар бири бўйича мавжуд талаблар ва қоидаларга мувофиқ бўлади.

Буюртмачининг ходимлари қуйидаги йўналишлар бўйича ўқитилади:

1) АТга хизмат кўрсатувчи мутахассислар (администраторлар);

2) АТдан фойдаланувчи ходимлар.

АТга хизмат кўрсатувчи мутахассислар учун ўқувлар ишлаб чиқувчи томонидан, АТдан фойдаланувчи ходимлар учун ўқувлар эса буюртмачининг мутахассислари томонидан ўтказилади. Заруратга кўра, томонларнинг келишувига мувофиқ, АТдан фойдаланувчи ходимларни дастлабки ўқитиш ишлари ҳам ишлаб чиқувчи томонидан ўтказилиши мумкин.

8 Ҳужжатлаштиришга қўйиладиган талаблар

АТ билан биргаликда тақдим этиладиган фойдаланиш ҳужжатлари, буюртмачининг АТдан мустақил равишда фойдаланиши ва унга хизмат кўрсатиши учун тўлиқ ва етарли даражада бўлиши керак.

АТни ишлаб чиқиш ва фойдаланишга топшириш жараёнида барча техник ҳужжатлар O‘z DSt 1985:2018 давлат стандарти талабларига мувофиқ Ижрочи томонидан ишлаб чиқилади ва буюртмачига ўзбек тилида тақдим этилади.

Бунда АТнинг дастурий ва эксплуатация қилиш ҳужжатлари камида қуйидаги ҳужжатлардан иборат бўлиши керак:

- спецификациялаш;

- дастур матни;

- тизимни ўрнатиш йўриқномаси;

- фойдаланувчи қўлланмаси;

- тизим администратори қўлланмаси.

Фойдаланиш ҳужжатларининг электрон ёки қоғоз шаклида бўлиши ҳамда неча нусхада тақдим этилиши АТни ишлаб чиқиш бўйича шартномада кўзда тутилади.

| ТТни ишлаб чиқувчи ташкилот раҳбари (“Ўрмон хўжалигини рақамлаштириш маркази” давлат муассасаси директори) |  | ____________ |  | О.Т.Юлдошхонов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (имзо) |  | (исм-шарифи, фамилияси) |
| Масъул бажарувчи (Ўрмон ва яшил ҳудудларни кўпайтириш,чўлланишга қарши курашиш агентлиги АКТ жорий этиш, АХ таъминлаш бўйича мутахассиси) |  | ____________ |  | Б.Камолов |
|  |  | (имзо) |  | (исм-шарифи, фамилияси) |
| Масъул бажарувчи (Ўрмон хўжалигини рақамлаштириш маркази” давлат муассасаси бош мутахассиси) |  | ____________ |  | Ж.А.Анарбаев |
|  |  | (имзо) |  | (исм-шарифи, фамилияси) |

1-ИЛОВА. РУХСАТНОМА ШАКЛИ ВА РЕКВИЗИТЛАРИ

Ўрмон фонди яйлов ҳудудларида чорва молларини боқиш учун РУХСАТНОМА

Рухсатнома ваколатли орган номи, серия ва рақами (серия А № 000000), берилган санаси кўрсатилган ҳолда шакллантирилади.

| № | Реквизит | Тўлдириш услуби |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ваколатли органнинг номи | Автоматик |
| 2 | Серия ва рақам | Автоматик генерация (серия А № 000000), |
| 3 | Берилган санаси | Автоматик |
| 4 | Ўрмон хўжалиги | Танланади (классификатордан) |
| 5 | Ўрмон бўлими | Танланади |
| 6 | Айланмаси | Киритилади/танланади |
| 7 | Бўлаги | Киритилади/танланади |
| 8 | Ажратилган майдон (га) | Автоматик (GIS геометриясидан) |
| 9 | Контур/субконтур ID | Автоматик |
| 10 | Фойдаланувчи (Ф.И.Ш., паспорт рақами/ЖШШИР) | Автоматик (реестрдан) |
| 11 | Фойдаланувчининг манзили | Автоматик/қўлда |
| 12 | Жами чорва моллари сони — катта ёшдаги: қорамол, от, туя, эшак | Киритилади (дона) |
| 13 | Жами чорва моллари сони — 2 ёшгача бўлган ёш мол: қорамол, от, туя, эшак | Киритилади (дона) |
| 14 | 6 ойдан катта: қўй, эчки | Киритилади (дона) |
| 15 | 6 ойгача бўлган: қўзи, улоқ | Киритилади (дона) |
| 16 | Шартли бош юкламаси (СБ) | Автоматик ҳисоб |
| 17 | Фойдаланиш муддати (дан — гача) | Календардан танланади |
| 18 | Рухсатнома умумий суммаси | Автоматик |
| 19 | Тўлов ҳолати ва санаси | Автоматик |
| 20 | Хўжалик раҳбари Ф.И.Ш. ва имзоси | ЭРИ орқали |
| 21 | Бош ўрмонбеги Ф.И.Ш. ва имзоси | ЭРИ орқали |
| 22 | Бош ҳисобчи Ф.И.Ш. ва имзоси | ЭРИ орқали |
| 23 | Фойдаланувчининг имзоси | ЭРИ орқали |
| 24 | Рухсатнома ҳақиқийлигини тасдиқловчи муҳр | QR-код |
| 25 | Ҳужжат статуси | Автоматик: амалда / тўхтатилган / муддати тугаган / бекор қилинган |

Изоҳ. Ҳужжат PDF/A форматида, давлат тилида (зарур ҳолда икки тилда) шакллантирилади. Бошқа фаолият турлари (пичан ўриш, асалари, рекреация, ўтин-шох-шабба, илмий-тадқиқот) учун рухсатнома шакллари шу таркибда, фаолият турига мос майдонлар билан алмаштирилган ҳолда шакллантирилади ва шаблон сифатида версияланади.

2-ИЛОВА. ЯЙЛОВ ЎТАШ БЎЙИЧА ҲИСОБОТ ШАКЛИ

| № | Устун номи | Тўлдириш услуби |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рухсатноманинг серия ва рақами | Автоматик |
| 2 | Юридик шахснинг номи | Автоматик/матн |
| 3 | Юридик шахс раҳбарининг Ф.И.Ш. | Автоматик/матн |
| 4 | Юридик шахснинг реквизитлари | Автоматик/матн |
| 5 | Юридик шахснинг манзили | Автоматик/матн |
| 6 | Юридик шахснинг СТИР рақами | Автоматик/матн |
| 7 | Жисмоний шахснинг Ф.И.Ш. | Автоматик/матн |
| 8 | Жисмоний шахснинг манзили | Автоматик/матн |
| 9 | Жисмоний шахснинг СТИР/ЖШШИР рақами | Автоматик/матн |
| 10 | Жисмоний шахснинг телефони | Сон |
| 11 | Жисмоний шахснинг паспорт маълумотлари | Автоматик/матн |
| 12 | Яйлов майдонининг жойлашиши — бўлим | Матн |
| 13 | Яйлов майдонининг жойлашиши — контур | Сон/ID |
| 14 | Яйлов майдонининг жойлашиши — массив | Сон/ID |
| 15 | Ажратилган майдон (га) | Сон (GIS дан автоматик) |
| 16 | Чорва — катта ёшдаги: қорамол, от, туя, эшак | Сон |
| 17 | Чорва — 2 ёшгача бўлган: қорамол, от, туя, эшак | Сон |
| 18 | Чорва — 6 ойдан катта: қўй, эчки | Сон |
| 19 | Чорва — 6 ойгача бўлган: қўй, эчки | Сон |
| 20 | Шартли бош юкламаси (СБ) | Автоматик ҳисоб |
| 21 | Рухсатноманинг амал қилиш муддати — бошланиши | Календар |
| 22 | Рухсатноманинг амал қилиш муддати — тугаши | Календар |
| 23 | Рухсатнома умумий суммаси | Сон |
| 24 | Тўланган маблағ ва тўлов санаси | Автоматик |
| 25 | Тақсимот (белгиланган тартибда) | Автоматик |
| 26 | Инспекция натижаси (мувофиқ/огоҳлантириш/қоидабузарлик) | Автоматик |
| 27 | Фойдаланувчининг имзоси | ЭРИ |
| 28 | Хўжалик масъул ходимининг имзоси | ЭРИ |

3-ИЛОВА. ПИЧАН ЎРИШ БЎЙИЧА ҲИСОБОТ ШАКЛИ

| № | Устун номи | Тўлдириш услуби |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рухсатноманинг серия ва рақами | Автоматик |
| 2 | Юридик шахснинг номи | Автоматик/матн |
| 3 | Юридик шахс раҳбарининг Ф.И.Ш. | Автоматик/матн |
| 4 | Юридик шахснинг реквизитлари | Автоматик/матн |
| 5 | Юридик шахснинг манзили | Автоматик/матн |
| 6 | Юридик шахснинг СТИР рақами | Автоматик/матн |
| 7 | Жисмоний шахснинг Ф.И.Ш. | Автоматик/матн |
| 8 | Жисмоний шахснинг манзили | Автоматик/матн |
| 9 | Жисмоний шахснинг СТИР/ЖШШИР рақами | Автоматик/матн |
| 10 | Жисмоний шахснинг телефони | Сон |
| 11 | Жисмоний шахснинг паспорт маълумотлари | Автоматик/матн |
| 12 | Пичан ўриш майдони (гектар) | Сон |
| 13 | Пичан миқдори (тонна, куб метр) | Сон |
| 14 | Контур/субконтур ID | Автоматик |
| 15 | Рухсатноманинг амал қилиш муддати — бошланиши | Календар |
| 16 | Рухсатноманинг амал қилиш муддати — тугаши | Календар |
| 17 | Умумий тўлов суммаси | Сон |
| 18 | Тўланган маблағ ва тўлов санаси | Автоматик |
| 19 | Тақсимот (белглиланган тартибда) | Автоматик |
| 20 | Инспекция натижаси | Автоматик |
| 21 | Фойдаланувчининг имзоси | ЭРИ |
| 22 | Хўжалик масъул ходимининг имзоси | ЭРИ |

Изоҳ. Асалари уяларини жойлаштириш, рекреация ва маданий-маърифий фойдаланиш, ўтин-шох-шабба йиғиш ҳамда илмий-тадқиқот мақсадида фойдаланиш бўйича ҳисобот шакллари шу таркибда, фаолият турига мос кўрсаткичлар билан техник лойиҳа босқичида шакллантирилади ва Агентликнинг тегишли ҳужжати билан тасдиқланади.

4-ИЛОВА. РОЛЛАР ВА ҲУҚУҚЛАР МАТРИЦАСИ

Белгилар: К — кўриш, Я — яратиш, Ў — ўзгартириш, Т — тасдиқлаш/имзолаш, Ч — ўчириш, Э — экспорт, «—» — ҳуқуқ йўқ.

| Объект | Админ | Марказий аппарат | Раҳбарият | Ижрочи ходим | GIS/норматив мутахассис | Ташкилот раҳбари | Инспектор | Бухгалтер | Ариза берувчи | Прокурор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ариза | К | К, Э | К, Э | К, Я, Ў | К | К, Т | К | К | К, Я, Ў (ўзиники) | К, Э |
| Ҳисоб-китоб (норма, тариф) | К | К, Э | К, Э | К | К, Я, Ў | К, Т | К | К | К (ўзиники) | К, Э |
| GIS контур | К | К | К | К | К, Я, Ў | К, Т | К | — | К (агрегат) | К, Э |
| Фойдаланиш меъёри | К | К | К | К | К, Я, Ў | К, Т | К | — | К (оммавий) | К, Э |
| Рухсатнома | К | К, Э | К, Э | К, Я | — | К, Т | К | К | К, Э (ўзиники) | К, Э |
| Тўлов ва тақсимот | К | К, Э | К, Э | К | — | К, Т | — | К, Я, Ў | К (ўзиники) | К, Э |
| Refund | К | К, Э | К, Э | К | — | К, Т | — | К, Я, Ў | К, Я (мурожаат) | К, Э |
| Инспекция далолатномаси | К | К, Э | К, Э | К | — | К, Т | К, Я, Т | — | К (ўзиники) | К, Э |
| Қоидабузарлик иши | К | К, Э | К, Э | К | — | К, Т | К, Я | — | К (ўзиники) | К, Э |
| Ҳисоботлар | К | К, Я, Ў, Т, Э | К, Э | К, Я, Ў | К | К, Т | — | К, Я | — | К, Э |
| Dashboard | К | К, Э | К, Э | К (ўз ҳудуди) | К | К (ўз ташкилоти) | К (ўз ҳудуди) | К | — | К, Э |
| Фойдаланувчи ва роллар | К, Я, Ў, Ч | К | К | — | — | К (ўз ташкилоти) | — | — | — | К (лавозим даражасида) |
| Классификаторлар | К, Я, Ў | К | К | К | К | К | К | К | — | К |
| Аудит журнали | К | К | К | — | — | К (ўз ташкилоти) | — | — | — | К, Э |
| Тизим созламалари | К, Я, Ў | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Захира нусхалар | К, Я, Ў, Ч | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Архив | К | К, Э | К, Э | К | К | К | К | К | К (ўзиники) | К, Э |

Изоҳ. Барча ҳуқуқлар ABAC қоидаси бўйича фойдаланувчининг ҳудуди ва ташкилоти доирасида амал қилади. Прокурор роли учун барча белгилар фақат К ва Э билан чекланган (6-иловага қаранг).

5-ИЛОВА. АРИЗА ВА РУХСАТНОМА СТАТУС МАШИНАСИ

Ариза статуслари ва ўтишлари:

| Статус | Тавсифи | Мумкин бўлган кейинги статуслар | Ўтказувчи роль |
| --- | --- | --- | --- |
| DRAFT | Қоралама, autosave билан сақланган | SUBMITTED, CANCELLED | Ариза берувчи |
| SUBMITTED | ЭРИ билан имзоланиб юборилган, рўйхатга олинган | IN_REVIEW, RETURNED, REJECTED | Тизим (автомат), ижрочи ходим |
| IN_REVIEW | Кўриб чиқилмоқда | PENDING_INFO, CONTRACT_DRAFT, APPROVED, REJECTED, RETURNED | Ижрочи ходим |
| PENDING_INFO | Қўшимча маълумот сўралган (SLA таймери тўхтатилган) | IN_REVIEW, CANCELLED | Ижрочи ходим, ариза берувчи |
| RETURNED | Тузатиш учун қайтарилган | SUBMITTED, CANCELLED | Ариза берувчи |
| APPROVED | Раҳбар томонидан тасдиқланган | INVOICED | Раҳбар |
| INVOICED | Инвойс шакллантирилган, тўлов кутилмоқда | PAID, EXPIRED_UNPAID, CANCELLED | Тизим |
| PAID | Тўлов провайдер/банк тасдиғи билан қабул қилинган | PERMIT_ISSUED, REFUND_REQUESTED | Тизим |
| PERMIT_ISSUED | Рухсатнома шакллантирилган ва имзоланган | CLOSED | Ваколатли шахс |
| REJECTED | Рад этилган (ҳуқуқий асос ва сабаб билан) | ARCHIVED | Раҳбар |
| CANCELLED | Ариза берувчи томонидан бекор қилинган | ARCHIVED | Ариза берувчи |
| EXPIRED_UNPAID | Тўлов муддати ўтган | ARCHIVED | Тизим |
| CLOSED | Жараён якунланган | ARCHIVED | Тизим |
| ARCHIVED | Архивга ўтказилган | — | Тизим |

Рухсатнома статуслари:

| Статус | Тавсифи | Мумкин бўлган кейинги статуслар | Ўтказувчи роль |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTIVE | Амалда | SUSPENDED, REVOKED, EXPIRED | Раҳбар, тизим |
| SUSPENDED | Тўхтатилган (ҳуқуқий асос билан) | ACTIVE, REVOKED, EXPIRED | Раҳбар |
| REVOKED | Бекор қилинган | ARCHIVED | Раҳбар |
| EXPIRED | Муддати тугаган (автоматик) | ARCHIVED | Тизим |
| ARCHIVED | Архивга ўтказилган | — | Тизим |

GIS контур ва норма ҳаётий цикли: Draft → Review → Approved → Published → Archived. Published ҳолатига ўтказиш фақат тасдиқловчи ҳужжат мавжуд бўлганда амалга оширилади.

Тўлов ҳолатлари: CREATED → PENDING → PAID → RECONCILED; муқобил тармоқлар: FAILED, EXPIRED, REFUNDED, PARTIALLY_REFUNDED.

Ҳар бир статус ўзгариши: ким, қачон, қайси IP/қурилмадан, қандай асосда амалга оширгани билан аудитга ёзилади ва рақамли назорат оқимига узатилади.

6-ИЛОВА. ПРОКУРОР РОЛИ ҲУҚУҚЛАР МАТРИЦАСИ ВА РИСК-ИНДИКАТОРЛАР КАТАЛОГИ

6.1. Прокурор роли ҳуқуқлар матрицаси

| Объект | Кўриш | Қидирув/фильтр | Экспорт | Яратиш | Ўзгартириш | Ўчириш | Тасдиқлаш/имзолаш |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ариза ва статус тарихи | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Ҳисоб-китоб (норма, тариф) | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Рухсатнома ва PDF/A | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Тўлов, тақсимот, refund | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| GIS контур ва версиялар | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Фойдаланиш меъёри | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Инспекция далолатномаси | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Қоидабузарлик иши | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Аудит журнали ва метамаълумот | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Архив ҳужжатлари | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Фойдаланувчи ва роллар | ✓ (лавозим даражасида) | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Тизим созламалари | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Захира нусхалар | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |

Ҳудудий чеклов. Барча «✓» белгилар «Raqamli nazorat» АТ қайтарган ҳудуд коди доирасида амал қилади. Бош прокуратура даражасидаги ваколат — республика бўйича.

Техник мустаҳкамлаш. Read-Only режим уч даражада таъминланади: (1) интерфейс даражасида — ўзгартирувчи элементлар кўрсатилмайди; (2) API даражасида — фақат GET методлари очиқ, барча write endpoint’лар ролга ёпиқ; (3) МББТ даражасида — роль учун алоҳида read_only фойдаланувчи ва view’лар, INSERT/UPDATE/DELETE ҳуқуқи берилмайди.

6.2. Риск-индикаторлар каталоги

| Код | Риск-индикатор | Даража | Узатиш |
| --- | --- | --- | --- |
| RI-01 | Провайдер ёки банк тасдиғисиз PAID статуси | Юқори | Дарҳол (≤ 5 дақ.) |
| RI-02 | Норма ёки лимитдан ошиқ рухсатнома берилиши | Юқори | Дарҳол |
| RI-03 | Бир контурга кесишувчи даврда бир нечта фаол рухсатнома | Юқори | Дарҳол |
| RI-04 | Тариф ёки норманинг ретроактив ўзгартирилиши | Юқори | Дарҳол |
| RI-05 | Бекор қилинган ёки муддати тугаган сертификат билан имзолаш уриниши | Юқори | Дарҳол |
| RI-06 | Аудит журналини ўзгартириш ёки ўчиришга уриниш | Критик | Дарҳол + SOC огоҳлантириши |
| RI-07 | SLA муддатининг бузилиши (15 кун / 20 иш куни) | Ўрта | Кунлик йиғма |
| RI-08 | Тасдиқланмаган норма асосида ариза ўтказилиши | Юқори | Дарҳол |
| RI-09 | Бир ходим томонидан ғайриоддий кўп тасдиқлаш (статистик оғиш) | Ўрта | Кунлик йиғма |
| RI-10 | Рухсатноманинг тўловсиз фаоллаштирилиши | Критик | Дарҳол |
| RI-11 | Refund’нинг асоссиз ёки формуладан четга чиқиб ҳисобланиши | Юқори | Дарҳол |
| RI-12 | Ҳудудий ваколатдан ташқари маълумотга кириш уриниши | Юқори | Дарҳол |
| RI-13 | Ёнғин хавфсизлиги тақиқи даврида рухсатнома берилиши | Юқори | Дарҳол |
| RI-14 | Инспекция натижасисиз узоқ муддат фаол қолган рухсатнома | Паст | Ойлик йиғма |
| RI-15 | Бир ЖШШИР/СТИР бўйича ғайриоддий кўп рухсатнома олиниши | Ўрта | Кунлик йиғма |

Ҳар бир риск-индикатор ҳодиса ID, вақт белгиси, масъул шахс, объект идентификатори ва тавсифи билан узатилади; такрорий узатиш Idempotency-Key орқали бартараф этилади.

7-ИЛОВА. АСОСИЙ СУЩНОСТЛАР (МАЪЛУМОТЛАР МОДЕЛИ)

| Сущность | Асосий атрибутлар | Боғланиши |
| --- | --- | --- |
| user | user_id, ЖШШИР, Ф.И.Ш., лавозим, ташкилот, роль, ҳудуд, статус | → organization, role |
| role | role_id, номи, функциялар рўйхати, тайинлаш мезонлари | → permission |
| organization | org_id, номи, тури, ҳудуд, СТИР, юқори турувчи ташкилот | → organization (иерархия) |
| applicant | applicant_id, тури (ЖШ/ЮШ), ЖШШИР/СТИР, реквизитлар | → user |
| application | application_id, applicant_id, activity_type, contour_id, давр, миқдор, статус, канал, SLA | → contour, norm, contract, permit |
| contour | contour_id, geometry, қатлам, ҳудуд, версия, source, accuracy, effective_from/to, approval_doc_id, статус | → organization |
| norm | norm_id, contour_id, activity_type, yield, season, rotation, MaxSB, rule_version, статус | → contour |
| tariff | tariff_id, activity_type, коэффициент, БҲМ, effective_from/to | — |
| calculation | calc_id, application_id, rule_version, input_snapshot, UsedSB, RemainingSB, amount | → application |
| invoice | invoice_id, application_id, сумма, статус, муддат | → application |
| payment_intent | intent_id, invoice_id, провайдер, статус, idempotency_key | → invoice |
| provider_transaction | txn_id, intent_id, ташқи ID, сумма, вақт, статус | → payment_intent |
| bank_statement | statement_id, сана, транзакциялар рўйхати | — |
| reconciliation | rec_id, txn_id, statement_id, натижа, фарқ, изоҳ | → provider_transaction |
| allocation | alloc_id, txn_id, қабул қилувчи, сумма, ҳисоб рақами | → provider_transaction |
| refund | refund_id, application_id, асос, формула, сумма, статус, SLA | → application |
| permit | permit_id, application_id, серия, рақам, PDF/A файл ID, QR, статус, амал муддати | → application, contract |
| signature | sign_id, объект тури ва ID, имзоловчи, сертификат, timestamp, hash, натижа | → permit, contract, application |
| inspection_act | act_id, permit_id, инспектор, GPS, чекласт, факт, статус, имзо | → permit |
| media | media_id, объект тури ва ID, файл, вақт, GPS, қурилма, hash | → inspection_act |
| violation_case | case_id, act_id, тури, қарор, зарар, статус | → inspection_act |
| forest_ticket | ticket_id, application_id, рақам, амал муддати, чекловлар | → application |
| notification | notif_id, қабул қилувчи, канал, шаблон, статус, вақт | → user |
| audit_log | log_id, фойдаланувчи, амал, объект, эски/янги қиймат, IP, қурилма, вақт | → барча объектлар |
| risk_indicator | ri_id, коди, объект, даража, вақт, узатиш ҳолати | → audit_log |
| oversight_event | event_id, тури, объект, вақт, узатиш ҳолати, correlation_id | → audit_log |
| report_form | form_id, номи, тури, устунлар, давр, статус | — |
| report | report_id, form_id, ташкилот, давр, маълумотлар, статус, имзо | → report_form |
| classifier | classifier_id, тури, коди, номи, амал муддати, статус | — |
| archive_item | archive_id, объект тури ва ID, сақлаш муддати, hash, жойлашуви | → барча ҳужжатлар |

8-ИЛОВА. ХАТО КОДЛАРИ ВА РАД ЭТИШ САБАБЛАРИ КЛАССИФИКАТОРИ

8.1. Тизим хато кодлари (намунавий рўйхат)

| Код | Мазмуни | HTTP |
| --- | --- | --- |
| ERR-AUTH-001 | Аутентификация маълумотлари нотўғри | 401 |
| ERR-AUTH-002 | Сессия муддати тугаган | 401 |
| ERR-AUTH-003 | Кириш уринишлари сони ошди, ҳисоб вақтинча блокланди | 429 |
| ERR-AUTH-004 | ЭРИ сертификати муддати тугаган ёки бекор қилинган | 401 |
| ERR-AUTH-005 | «Raqamli nazorat» верификацияси салбий ёки жавобсиз | 403 |
| ERR-ACL-001 | Ресурсга кириш ҳуқуқи йўқ | 403 |
| ERR-ACL-002 | Ҳудудий ваколатдан ташқари сўров | 403 |
| ERR-ACL-003 | Read-Only роль остида ўзгартириш уриниши | 403 |
| ERR-APP-001 | Мажбурий майдон тўлдирилмаган | 400 |
| ERR-APP-002 | Кесишувчи даврда фаол ариза мавжуд (дубликат) | 409 |
| ERR-APP-003 | Ҳужжатлар тўлиқ эмас | 422 |
| ERR-GIS-001 | Геометрия нотўғри (ST_IsValid) | 422 |
| ERR-GIS-002 | Геометрия ўрмон фонди чегарасидан ташқарида | 422 |
| ERR-GIS-003 | Геометрия чеклов ёки муҳофаза қатлами билан кесишади | 422 |
| ERR-GIS-004 | Импорт файли форматида хатолик | 422 |
| ERR-NORM-001 | Танланган контур бўйича тасдиқланган норма йўқ | 422 |
| ERR-NORM-002 | Юклама қолдиқ лимитдан ошди (UsedSB > RemainingSB) | 422 |
| ERR-NORM-003 | Мавсум ёки ротация календарига мос келмайди | 422 |
| ERR-PAY-001 | Тўлов тасдиғи келмади | 422 |
| ERR-PAY-002 | Тўлов муддати ўтган | 422 |
| ERR-PAY-003 | Тўлов суммаси инвойсга мос эмас | 422 |
| ERR-SIGN-001 | Имзолаш хатоси | 422 |
| ERR-INT-001 | Ташқи сервис жавоб бермади (timeout) | 503 |
| ERR-INT-002 | Ташқи сервис хато қайтарди | 502 |
| ERR-SYS-001 | Ички сервер хатоси | 500 |
| ERR-SYS-002 | Хизмат вақтинча мавжуд эмас | 503 |

8.2. Аризани рад этиш ва қайтариш сабаблари классификатори

| Код | Сабаб | Тури | Ҳуқуқий асос |
| --- | --- | --- | --- |
| RJ-01 | Ҳужжатлар тўлиқ эмас ёки талабга мос эмас | Қайтариш | ВМҚ 290-сон |
| RJ-02 | Ариза берувчи маълумотлари нотўғри ёки тасдиқланмаган | Қайтариш | ВМҚ 290-сон |
| RJ-03 | Танланган майдон ўрмон фонди чегарасидан ташқарида | Рад этиш | «Ўрмон тўғрисида»ги Қонун |
| RJ-04 | Майдон бошқа фаол рухсатнома билан банд | Рад этиш | ВМҚ 689-сон |
| RJ-05 | Юклама белгиланган нормадан ошади | Рад этиш | ВМҚ 689-сон |
| RJ-06 | Танланган контурда тасдиқланган фойдаланиш меъёри йўқ | Рад этиш | ВМҚ 689-сон |
| RJ-07 | Мавсум ёки ротация календарига мос келмайди | Рад этиш | ВМҚ 689-сон |
| RJ-08 | Майдон муҳофаза этиладиган ёки чекланган ҳудудда | Рад этиш | «Ўрмон тўғрисида»ги Қонун |
| RJ-09 | Ёнғин хавфсизлиги тақиқи даври | Рад этиш | ВМҚ 506-сон |
| RJ-10 | Ветеринария талаблари бажарилмаган | Рад этиш | Ветеринария қонунчилиги |
| RJ-11 | Тўлов белгиланган муддатда амалга оширилмади | Рад этиш | ВМҚ 278-сон |
| RJ-12 | Ариза берувчида бартараф этилмаган қоидабузарлик мавжуд | Рад этиш | «Ўрмон тўғрисида»ги Қонун |
| RJ-13 | Ариза берувчининг мурожаати асосида | Бекор қилиш | — |
| RJ-14 | Ваколатли орган ёки суд қарори асосида | Бекор қилиш | Тегишли қарор |
| RJ-15 | Бошқа (изоҳ мажбурий) | Рад этиш/қайтариш | Кўрсатилади |